第十五届全国运动会佛山世纪莲体育

中心修缮项目设计

招标文件

招标人：佛山市代建项目管理中心（盖单位章）

使 用 人：佛山市体育场馆中心（盖单位章）

招标代理机构：广东中采招标有限公司（盖单位章）

联系人：吴工      联系电话： 0757-81993027

传真号码：  /     E-mail：gdzczb@126.com

2024年3月27日

目     录

投标文件否决性条款摘要	2

投标无效、中标无效的认定及处理	5

第一章 招标公告	6

第二章 投标人须知	11

第三章 评标办法（综合评估法）	28

第四章 合同条款及格式	40

第五章 设计基础资料	99

第六章 规范和技术要求	100

第七章 投标文件格式	101

# 投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清（答疑）、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中载明，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要载明的内容为准。

招标人通过补充招标文件增加、删除、修改否决投标条款的，应当在补充招标文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

招标人对投标文件否决性条款摘要的修改：

☑第[1.2.2]项修改为：[未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式（大写金额）记载的投标报价高于招标控制价（最高投标限价）。]

□增加第[      ]项：[      ]。

招标人应派代表参加开标会，并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的投标文件格式（技术标暗标除外）等其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

1.在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：

1.1判定投标文件不予受理的情形：

1.1.1无投标邀请书（适用于邀请招标）；

1.1.2投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

1.1.3投标人授权代理人未按招标文件要求到场递交投标文件或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；

1.1.4投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款；

1.1.5在本招标项目历次招标时，无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标文件，造成招标人重新招标的。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人应当拒收。

1.2宣布投标文件为无效投标的情形：

1.2.1投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

1.2.2未在投标函上填写投标报价或填写的投标报价高于招标文件设定的招标控制价（最高投标限价)。

注：投标文件出现上述情形被宣布为无效投标的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

2.初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

2.1投标文件未经投标单位盖章和未按规定签字（或盖章）；

2.2投标联合体没有提交联合投标协议书；

2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

2.5投标报价高于招标文件设定的招标控制价（最高投标限价)；

2.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

2.7投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（包括但不限于）

2.7.1投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

2.7.2有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

2.7.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.7.2.2投标人之间约定中标人；

2.7.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

2.7.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

2.7.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.7.3有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

2.7.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.7.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.7.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.7.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.7.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.7.4投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

2.7.4.1使用伪造、变造的许可证件；

2.7.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；

2.7.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

2.7.4.4提供虚假的信用状况；

2.7.4.5其他弄虚作假的行为。

2.7.5法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定的其他认定标准。

2.8投标人有下列情形之一的：

2.8.1 不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；

2.8.2 不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；

2.8.3 参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

2.9投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.10投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料，但投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

2.11投标报价更改了不可竞争费用；

2.12评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

2.13投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求。

# 投标无效、中标无效的认定及处理

招标人对投标无效、中标无效的认定及处理的修改：

□第[      ]项修改为：[      ]。

□增加第[      ]项：[      ]。

1.投标无效的情形（包括但不限于）：

1.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

1.3联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

1.4投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

2.中标无效的情形（包括但不限于）：

2.1招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

2.2依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

2.3投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.4投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

2.5依法必须进行招标的项目，招标人违反《招标投标法》规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

2.6招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

中标被确认无效的，由招标人按照相关法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件的规定从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

# 第一章 招标公告

## 1.招标条件

第十五届全国运动会佛山世纪莲体育中心修缮项目已由佛山市人民政府常务会议决定事项[2024]8号批准建设，招标人为佛山市代建项目管理中心，使用人为佛山市体育场馆中心，建设资金来自市级财政资金。

本项目第十五届全国运动会佛山世纪莲体育中心修缮项目设计的招标范围、招标方式、招标组织形式由招标人自行根据相关法律法规确定。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点： 佛山市顺德区乐从东平新城岭南大道南1号

2.2 项目建设规模：本项目修缮改造内容包含解决安全隐患和赛事功能区域修缮配套两大部分，主要修缮改造世纪莲体育场及涉及安全隐患情况的游泳跳水馆。解决安全隐患项目包括对体育场顶棚索膜钢结构安全检测、消防设施维修、低压电柜维修、信息化改造及配套。功能区域修缮及配套的项目包括交通组织改造、比赛场地改造、场馆功能区域改造、变配电系统改造、场馆专项系统改造、无障碍改造。项目总投资约4709.54万元。

2.3 设计服务期：从合同签订之日起，至工程竣工验收合格且完成工程结算备案及抽查（如有）止，其中各阶段时间要求：

（1）在合同签订后 25天内完成初步设计（含项目概算编制）并报招标人审核，因招标人或初设评审导致设计修改的时间每次不得超过 5天；

（2）初步设计评审通过后 20 天内完成施工图编制并报招标人审核，因招标人或审图机构审查导致修改的时间每次不得超过 5 天；

（3）施工配合阶段，施工单位或招标人提出的设计变更需中标人在 5 天内做出书面回复，如需出具设计变更图的，最长回复时间不得超过 7 天；

（4）中标人按各阶段时间要求提交相应的设计文件，招标人、审图机构和规划、市财政等部门的审查审批时间不计入设计周期范围内。

2.4 招标控制价（最高投标限价）：870448.88 （元）

2.5 本招标工程共分 1 个标段，本标段招标内容、规模：

2.5.1工程设计服务

根据招标人提供的设计任务书，按照《建筑工程设计文件编制深度规定（2016）》的各设计阶段深度要求，在用地范围(红线范围)内完成初步设计（含概算编制）、施工图设计以及和本项目所有内容相关的后续服务（包括设计跟踪、提供主要材料和设备参考品牌、工程设计变更、施工现场服务、设备材料采购咨询服务、复核竣工图及盖章、设备和工器具采购咨询等），包括但不限于以下各专业或专项：

建筑、室内装修、给排水、电气、暖通、消防、标识工程、比赛场地改造、无障碍改造等。

2.5.2本项目概算采用限额设计，控制项目总额不超过4709.54万元（其中建筑安装工程费（不含信息化项目）不超过2957.10万元。

2.6 承包方式：☑固定折率包干 □固定单价包干 □固定总价包干 □其他承包方式：

2.7 质量要求：

2.7.1设计质量要求：满足各阶段设计或施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程设计深度要求。

## 3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

## 4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程设计的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格（依照《中华人民共和国合伙企业法》合伙设立的设计事务所除外）并依法取得有效的营业执照。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1投标人须具备以下①或②项资质：

①投标人须具有承接本项目所需的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级（或以上）资质或工程设计建筑行业建筑工程专业乙级（或以上）资质；

②具有建筑设计事务所甲级资质和结构设计事务所甲级资质和机电设计事务所甲级资质。

4.2.2 本项目 不接受 联合体投标。

4.3 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字或盖章并盖单位公章。

4.4 投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案（企业类别为：工程设计企业）。

4.4.1 佛山市建筑诚信评价体系管理平台状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。

4.4.2 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息登记的网页打印件。

4.5 对投标人拟派项目负责人的要求

4.5.1 对拟派项目负责人的资格要求：具备注册于投标人本单位的一级注册建筑师证书，同时须提供项目负责人在“全国建筑市场监管公共服务平台”(网址:http://jzsc. mohurd. gov. cn/ home)相关备案信息网页打印件，须能清晰反映拟派项目负责人注册证书对应的相关专业及有效期。

4.5.2 拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.5.3 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2023年9月至     2024年2月）为拟派项目负责人缴纳社保的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或复印件为准。

4.6 对投标人企业的信誉要求

4.6.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结（财产被部分冻结但投标人可证明财产被冻结不影响其履约能力的除外），破产状态。

4.6.2 投标文件递交截止时，没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚并处于投标限制期内，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

4.6.3 在最近三年内没有发生骗取中标或严重违约或重大设计质量问题。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约或重大设计质量问题”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”设计质量问题，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.6.4投标人若被人民法院列为失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

4.6.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

## 5.招标文件等资料的获取

5.1 招标人委托招标代理机构接受投标报名。本项目采用现场报名的方式接受报名。

5.2 报名时间：2024年3月28日8时30分起至2024年4月3日17时30分止。

5.3 报名地点：佛山市禅城区文华北路223号之一栋5层525、526、527。

5.4领取招标文件时须提供：报名授权委托书及报名代表的身份证复印件（加盖投标人单位公章）。

## 6.投标保证金

本项目不设投标保证金。

## 7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间

7.1.1 投标文件递交的截止时间：2024年4月9日9时30分。

7.1.2 开标时间：2024年4月9日9时30分。

7.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、

修改等文件中的相关信息。

7.2 投标文件递交地址：广东中采招标有限公司 （佛山市禅城区文华北路223号之一栋5层527开标室）。逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7.3投标人应派授权代理人准时递交投标文件和出席开标会，递交投标文件和出席开标会时，授权代理人须携带本人身份证原件、授权委托书原件、法定代表人证明书原件核查。开标前将对授权代理人的身份进行当场验证，验证不能通过的，招标人将退回其投标文件。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告在佛山市代建项目管理中心网（http://fszj.foshan.gov.cn/ywxt/djxmglzx/zbgg/zbgg/index.html）网站、广东中采招标有限公司网（http://www.bjztc.com/）网站发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市代建项目管理中心网站发布的为准。

## 9.其他

9.1招标人的澄清（答疑）、修改、补充等文件一律通过佛山市代建项目管理中心网（http://fszj.foshan.gov.cn/ywxt/djxmglzx/zbgg/zbgg/index.html）、广东中采招标有限公司网（http://www.bjztc.com/）进行发布，各投标人应随时关注及登录上述网站下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

9.2本次招标采用的评标办法是综合评估法。

## 10.联系方式

| 招标人： | 佛山市代建项目管理中心 | 招标代理机构： | 广东中采招标有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 佛山市禅城区五峰四路2号 | 地 址： | 佛山市禅城区文华北路223号之一栋5层525、526、527。 |
| 邮 编： | 528000 | 邮 编： | 528200 |
| 联系人： | 陶工 | 联 系 人： | 吴工 |
| 电 话： | 0757-82725610 | 电 话： | 0757-81993027 |
|  |  | 传 真： | / |
|  |  | 电子邮件： | gdzczb@126.com |

# 第二章 投标人须知

#### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 第十五届全国运动会佛山世纪莲体育中心修缮项目设计 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | ☑不接受 (接受 |
| 1.11 | 分包 | ( 不允许 □ 允许，分包内容要求： 经招标人同意后，可依法进行分包。 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求： 1.中标人将部分非主体、非关键性工作分包给其他单位须经招标人书面同意，同时符合法律、法规规定。分包人的资格能力应与分包部分专业设计的标准和规模相适应，具备相应的专业设计资质，且不得再次分包。 2.中标人不得将本项目全部或将项目肢解后以分包的名义分别转包给其他单位（包括但不限于具有独立法人资格的子公司或下属公司）。 3.中标人转包、违法分包行为的处理措施：中标人如有转包、违法分包行为的，一经查实，由中标人承担全部责任，并接受有关行政管理部门的处罚。 |
| 1.12 | 偏离 | ☑ 不允许 ( 允许，可偏离的项目和范围见第六章“规范和技术要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | 投标人要求澄清招标文件，通过现场或电子邮件提交疑问函（加盖投标人公章）。投标人要求澄清招标文件的时间为：投标报名截止时间次日起1天内。现场提交地点：佛山市禅城区文华北路223号之一栋5层525、526、527。电子邮箱：gdzczb@126.com |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税方法 |
| 3.2.3 | 投标报价方式 | 1. 填报设计收费折率，收费折率有效范围为：设计收费折率≤100%。 注：设计收费折率不得超出有效范围，否则投标将被否决。 2.投标人根据所填报的设计收费折率，计算并填报本项目“设计收费投标总价”，计算方法：设计收费投标总价=设计收费招标控制价×设计收费折率。 3.如投标总价与折率报价计算出的结果不一致的，以折率报价为准修正投标总价，但折率报价小数点有明显错误的除外；如果折率报价小数点有明显错误，应以投标总价为准修正折率报价。 注： 1、投标报价不得低于其成本价或高于招标控制价，不符合要求的投标将被否决。 2、投标报价最多保留2位小数，若投标报价的小数点后第1位和第2位数字均为0，或者小数点后的第2位数字为0的，可以省略。 |
| 3.2.4 | 招标控制价（最高投标限价）及其 计算方法 | 招标控制价（最高投标限价）金额为：￥870448.88 元。计算方法如下： ①工程设计收费基价按本项目投资估算表中的建安工程费（不含信息化项目）=2957.10 万元确定，参照原国家计委、建设部于2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及结合实际工作量比例计算，设计收费招标控制价=工程设计收费基价×专业调整系数（ 1.0 ）×工程复杂程度调整系数（ 1.0 ）×附加调整系数（ 1.0 ）×工作量比例（85%）=870448.88 元。 备注：参照原国家计委、建设部于2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》工程设计收费标准“建筑与室外工程（II级）”的工作量比例为：方案设计15%、初步设计30%、施工图设计55%，本项目不包含方案设计内容，工作量比例为初步设计30%+施工图设计55%=85% ②设计收费包含但不限于工程设计（含初步设计、初步设计概算编制）、施工图设计以及设计修改、优化和跟踪、施工招标配合服务、后期咨询服务及其他相关配合服务等完成本项目所需的一切费用以及规费、税金、利润等。 |
| 3.2.5 | 设计服务费 结算方法 | 详见合同条款 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 60 天。 |
| 3.5 | 投标保证金 | 本项目不设投标保证金。 |
| 3.7 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 允许，备选投标方案的编制要求： |
| 3.8.3 | 签字或盖章要求 | 1.投标文件格式中需人员签字或盖章的地方应按要求由投标人 法定代表人或其委托代理人签字或盖章，要求加盖公章的地方应按要求加盖投标人公章（不得使用其他代章）。 2.如投标人为依照《中华人民共和国合伙企业法》合伙设立的设计事务所，招标文件要求法定代表人签字或盖章的地方，则由执行事务合伙人签字或盖章。 3.在投标文件的同一页面任意位置加盖公章，视为该页面内所有内容（包括证明材料的复印件）均已加盖公章。 |
| 3.8.4 | 投标文件副本份数 | ① 资信标（含资格审查资料）：正本1份，副本4份，共5 份； ② 经济标：正本 1 份，副本 4 份，共 5 份； ③ 技术标：正本 1 份，副本 4 份，共 5 份； ④投标文件电子版：3份。（以U盘数量为准）。 注：投标文件副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本及电子版与正本不一致时以正本为准。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。 |
| 3.8.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 1、分册装订，共分3册，分别为： √ 经济标：1册； √ 资信标（含资格审查资料）：1册； √ 技术标：1册； 采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。 |
| 4.1 | 投标文件的密封 | 投标人投标时递交的投标文件共4包，其标记和密封要求如下： √ 经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加盖投标人单位公章。 √ 资信标（含资格审查资料）的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注 明“资信标（含资格审查资料）”字样；在封套的封口处加盖投标人单位公章。 √ 技术标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标”字样；在封套的封口处加盖投标人单位公章。 √ 投标文件电子版（以U盘为载体）使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加盖投标人单位公章。 投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人，招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任。 |
|  | 封套上应载明 的信息 | 招标人地址：佛山市禅城区五峰四路2号 招标人名称：佛山市代建项目管理中心 第十五届全国运动会佛山世纪莲体育中心修缮项目设计招标资信标（含资格审查资料）（或经济标或技术标或投标文件电子版） 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
| 5.1 | 投标人出席开标会的人员要求和身份证明文件要求 | 投标人应派授权代理人准时递交投标文件和出席开标会，递交投标文件和出席开标会时，授权代理人须携带本人身份证原件、授权委托书原件、法定代表人证明书原件核查。开标前将对授权代理人的身份进行当场验证，验证不能通过的，招标人将退回其投标文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标由招标人在市代建中心招标委员会及相关专业负责人中选取并组成人数不少于5人（单数）的评标委员会负责。 |
| 6.3 | 评标办法 | 定性评审： 定量评审： 经评审的最低投标价法 √ 综合评估法 |
| 6.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 √ 否，推荐 1 名中标候选人，并列出评标排名次序。 |
| 7.1.1 | 中标候选人公示媒介 | 佛山市代建项目管理中心网（http://fszj.foshan.gov.cn/ywxt/djxmglzx/zbgg/zbgg/index.html）网站、广东中采招标有限公司网（http://www.bjztc.com/）网站 |
| 7.4 | 履约保证金 | 本项目不设置履约担保。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 词语定义 |
| 10.1.1 | 类似工程 | 类似工程是指： |
| 10.1.2 | 相关专业 | 本招标文件中措辞的“建筑相关专业”是指：与 建筑 相关的专业，包括建筑、建筑学、结构、土木工程、给排水、暖通、电气、建筑设计、建筑结构、工民建、工业与民用建筑、土建工程、建筑工程管理等专业。 本招标文件中措辞的“电气相关专业”是指：与 电气 相关的专业，包括电气、电气自动化、电气设备、建筑电气等专业。 专业名称以职称专业为准，若职称证无法显示专业名称，则以学历专业为准。 |
| 10.2 | “暗标”评审 |
|  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 | √ 不采用 采用，投标人应严格按照投标须知正文第3.8款要求编制。 |
| 10.3 | 投标文件电子版 |
|  | 是否要求投标人同时递交投标文件电子版 | 不要求 √ 要求，投标文件电子版内容：投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。包含但不限于可编辑的WORD（或EXCEL或CAD）版文件及投标文件正本签字盖章后的PDF格式电子文件。 投标文件电子版份数：3份（以U盘数量为准）。 投标文件电子版形式：以U盘为载体。 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |
| 10.4 | 知识产权 |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.5 | 同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“规范和技术要求”等章节中出现的措辞“委托人”和“设计人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解。 |
| 10.6 | 监督 |
|  | 本工程项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政务服务数据管理部门和行业行政主管部门依法实施的监督。 |
| 10.7 | 解释权 |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定作为合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、评标办法前附表、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.8 | 设计服务费支付方式 |
|  | 详见合同条款。 |
| 10.9 | 评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准（企业诚信信息以佛山市建筑诚信评价体系管理平台的信息为准）。 |
| 10.10 | 经济标评审优惠（仅限招标人为依法利用国家财政性资金和政府借款开展货物、工程或服务的国家机关、事业单位、团体组织） |
|  | 1.根据《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》要求，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的小微企业投标人，给予相应的价格评审优惠。 2.小微企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》执行。本项目所属行业：其他未列明行业。 附：《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》中“其他未列明行业标准”摘录：从业人员≥300为大型企业，100≤从业人员＜300为中型企业，10≤从业人员＜100为小型企业，从业人员＜10为微型企业。 3.小微企业投标人应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定出具《中小企业声明函》（格式详见第七章投标文件格式），否则不得享受相关价格评审优惠。 4.对符合规定的小微企业，评标时应当在采用小微企业原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分，若原报价已满分，仍可突破满分上限继续享受加分优惠，以实际计算结果作为最终价格分，举例：如A单位属于小微企业，其报价价格得分为19.8分，则享受价格优惠19.8×5%=0.99分，最终经济标得分为19.8+0.99=20.79分。 注：（1）小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （2）不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
| 10.11 | 随招标文件一同发出的附件资料：设计任务书 |

注：本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不互相解释的内容时，以本表内容为准。

#### 投标人须知正文

#### 1. 总则

##### 1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 招标项目建设地点：见招标公告。

1.1.6 招标项目建设规模：见招标公告。

##### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见招标公告。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 1.3 招标范围、设计服务期、承包方式和质量要求

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 设计服务期：见招标公告。

1.3.3 承包方式：见招标公告。

1.3.4 质量要求：见招标公告。

##### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程设计的资质条件、能力和信誉，详见本工程项目招标公告。

1.4.2 如本工程项目招标公告规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格（依照《中华人民共和国合伙企业法》合伙设立的设计事务所除外）的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规

定的其他情形。

##### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

##### 1.7 语言文字

招标文件、投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

##### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 1.9 踏勘现场

1.9.1 不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

##### 1.10 投标预备会。

不召开。

##### 1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投 标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

##### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

#### 2. 招标文件

##### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）招标公告；

（4）投标人须知；

（5）评标办法；

（6）合同条款及格式；

（7）设计基础资料；

（8）规范和技术要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料；

（11）本工程项目发布的澄清（答疑）、修改及补充通知。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招

标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内

容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.1.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的合法有效性，以及招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异使之成为具有响应性的投标文件。

##### 2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

##### 2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足5天，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标人的澄清（答疑）、修改、补充等文件一律通过佛山市代建项目管理中心网（http://fszj.foshan.gov.cn/ywxt/djxmglzx/zbgg/zbgg/index.html）、广东中采招标有限公司网（http://www.bjztc.com/）进行发布，各投标人应随时关注及登录上述网站下载相关文件，否则所造成的的一切后果由投标人自负。

##### 2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（澄清、答疑、修改、补充等）须经招标人盖章确认。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款及格式、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

#### 3. 投标文件

##### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由资信标（含资格审查资料）、技术标、经济标组成，应分别装订成册。

3.1.2资信标（含资格审查资料）应包括下列内容：详见投标文件格式

3.1.3技术标应包括下列内容：详见投标文件格式

3.1.4经济标应包括下列内容：详见投标文件格式

##### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”中“设计服务费报价说明”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计服务费报价说明”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有招标控制价（最高投标限价）的，投标人的投标报价不得超过招标控制价（最高投标限价）或低于其成本价，招标控制价（最高投标限价）及其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 设计服务费结算方法：见投标人须知前附表。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

##### 3.3 投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

##### 3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，其投标有效，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

##### 3.5 投标保证金

本项目不设投标保证金。

##### 3.6 资格审查资料

3.6.1 资格审查资料按第一章 招标公告和第七章 投标文件格式中要求的资料和规定提交。

##### 3.7 备选投标方案

3.7.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被

否决。

3.7.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提

供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

##### 3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期、投标有效期、质量要求、规范和技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8.3 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字或盖章，要求加盖公章的地方应按要求加盖投标人公章（不得使用其他代章）。由委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.8.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨。

3.8.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

#### 4. 投标

##### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记要求详见投标须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

##### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 除投标文件否决性条款摘要另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.8款、第4.1款、第4.2款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

#### 5. 开标

##### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 投标人的授权代理人应在投标截止时间前到场，并带齐个人身份证明文件当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

5.1.2 投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。

##### 5.2 开标程序

5.2.1 投标人出席开标会人员的身份检查由招标人代表实施并当众宣布检查结果；投标文件密封情况检查由招标人或授权代理人按签到顺序排前的两名授权代理人实施并当场宣布检查结果。不符合规定要求的，其投标将被拒绝。

5.2.2 开标顺序：随机。

5.2.3主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价及相关内容，并记录在案；

（6）开标结束。

5.2.4 评标委员会成员不得参加开标会议。

##### 5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

#### 6. 评标

##### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等

方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）招标项目的主管部门（包括上级管理部门）或者对该项目有监督职责的行政监督部门的工作人员；

（2）招标项目的投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员；

（3）招标项目的投标人主要负责人的近亲属；

（4）与招标项目的投标人有直接利害关系，可能影响投标公正评审的；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（6）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评

标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

##### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 推荐中标候选人

##### 评标委员会按照招标文件要求推荐中标候选人，中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.公示及合同授予

##### 7.1评标结果公示

7.1.1 评标完成后，招标人将评标结果在佛山市代建项目管理中心网（http://fszj.foshan.gov.cn/ywxt/djxmglzx/zbgg/zbgg/index.html）、广东中采招标有限公司网（http://www.bjztc.com/）上公示，公示期为3个日历天。

7.1.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

##### 7.2 中标

7.2.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.2.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.3 中标人的投标报价为中标价。

##### 7.3 中标通知书

中标人确定后，招标人将在7日内向中标人发出中标通知书。

##### 7.4 履约保证金

本项目不设履约担保金。

##### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金（如有）；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 在签订合同之前，招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目主要人员。中标人应积极配合，否则，须自行承担由此造成的一切延误后果。

7.5.4 签订合同时，签约三方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。

7.5.5 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的，招标人将宣布其中标无效。在此情况下，招标人将合同授予下一个中标候选人；没有下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。

#### 8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

### （1）至投标报名截止时间止，报名的投标人少于3家的；

### （2）至投标文件递交截止时间止，递交投标文件的投标人少于3家的；

（3）通过资格审查的投标人少于3个的；

（4）通过初步评审的投标人为0名或者1名的（即通过资格审查的投标人为3名及以上且通过响应性审查的投标人为0名或者1名的）；

（5）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 9. 纪律和监督

##### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有

规定的评审因素和标准进行评标。

##### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 9.5 异议和投诉

##### 9.5.1 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条规定，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.2 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十四条规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

9.5.3 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

##### 9.5.4 投标人、潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

9.5.5 对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.5.6 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决的问题。

#### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

#### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、建筑行业诚信档案等证件的单位名称一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第三章“投标人须知”第3.8.3项的规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 建筑行业诚信档案、进粤登记 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 项目负责人 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 信誉 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 其他资格要求 | 符合本工程招标公告的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 设计服务期 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 质量要求 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 规范和技术要求 | 符合第六章“规范和技术要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 | 总分：101分。其中： 技术标：54分，资信标：26分，经济标：21分 |
|  | 综合总得分计算公式 | 综合总得分＝技术标得分＋资信标得分＋经济标得分 |
| 2.2.2 | 评标基准价（Q值）计算方法 | 评标基准价（Q值）采用算术平均值法计算，方法如下： 1、参与评标基准价计算的有效投标报价范围：招标控制价（最高投标限价）的75%≤参与评标基准价计算的有效投标报价≤招标控制价（最高投标限价）的100%，超出范围的有效投标报价不参与评标基准价的计算，但需计算投标报价得分。有效投标报价指通过初步评审的投标文件的投标报价。 2、取所有参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值（参与评标基准价计算的有效投标报价数量大于或者等于7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后进行算术平均值）为评标基准价。 3、若所有有效投标报价均小于招标控制价（最高投标限价）的75%时，则以招标控制价（最高投标限价）的75%作为评标基准价。 注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 |
| 2.2.3 | 投标报价与评标基准价的偏差率计算公式 | 报价偏差率=100% ×（投标报价－评标基准价）÷评标基准价 注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 技术标评分 标准 （54分） | 对本项目服务的重点、难点及控制措施和建议(7分) | 对本项目服务的重点、难点进行分析，提出具体的控制措施和建议。 【优秀】得7分； 【良好】得6分； 【一般】得5分。 不提供不得分。 本项最高得7分。 |
|  |  | 设计进度、工作计划方面的措施(7分) | 对本项目设计进度、工作计划方面进行阐述，提出具体的相关措施。 【优秀】得7分； 【良好】得6分； 【一般】得5分。 不提供不得分。 本项最高得7分。 |
|  |  | 设计质量及服务方面的措施(7分) | 对本项目设计质量及服务方面进行阐述，提出具体的相关措施。 【优秀】得7分； 【良好】得6分； 【一般】得5分。 不提供不得分。 本项最高得7分。 |
|  |  | 设计在各阶段各专业所投入的设备、人力安排及后续服务措施(7分) | 对设计在各阶段各专业所投入的设备、人力安排及后续服务进行阐述，提出相关具体保障措施。 【优秀】得7分； 【良好】得6分； 【一般】得5分。 不提供不得分。 本项最高得7分。 |
|  |  | 限额设计控制措施 (7 分) | 对限额设计控制（包括各阶段、各专业的建筑安装工程费用分解，限额控制管理方案和措施。）进行阐述，提出相关的实施措施。 【优秀】得7分； 【良好】得6分； 【一般】得5分。 不提供不得分。 本项最高得7分。 |
|  |  | 承担业务的能力优势 (7 分) | 投标人根据本项目的实际情况，自行在投标文件中书面阐述承接业务的能力优势。 【优秀】得7分； 【良好】得6分； 【一般】得5分。 不提供不得分。 本项最高得7分。 |
|  |  | 项目管理班子配备情况：项目人员专业配备（不含项目负责人） （12分） | 除项目负责人外，其他项目人员配备情况： 1、建筑专业负责人（1名）：具有一级注册建筑师注册证书得2分，同时具有建筑相关专业中级或以上职称加1分。本小项最高得3分。 2、暖通空调专业负责人（1名）：具有注册公用设备工程师（暖通空调）注册证书得2分，同时具有暖通空调专业中级或以上职称加1分。本小项最高得3分。 3、电气专业负责人（1名）：具有注册电气工程师注册执业证书得2分，同时具有电气相关专业中级或以上职称加1分。本小项最高得3分。 4、造价专业负责人（1名）：具有注册于投标人本单位的中华人民共和国住房和城乡建设部核发的有效的注册造价工程师注册证或一级造价工程师注册证得2分，同时具有中级或以上职称加1分。本小项最高得3分。 本项最高得12分。 注：(1)以上人员必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取。省外进粤企业，上述人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台"办理了登记手续，提供上述人员在“佛山市建筑诚信评价体系管理平台"登记备案信息网页打印件、省外进粤企业同时提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的查询网页打印件，并加盖投标人公章；(2)以上人员必须是投标人本单位的在职员工，各专业人员岗位之间不得互相兼任；(3)须提供投标人近半年(扣除发布招标公告当月往前顺推6 个月，即2023年9月至2024年2月)为以上人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料，并加盖投标人公章。以投标人(或其分支机构)所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件为准； (4)须分别提供上述人员相关证书复印件，同时须提供上述人员在“全国建筑市场监管公共服务平台”（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）相关备案信息网页打印件，须能清晰反映拟派人员注册证书对应的相关专业及有效期，并加盖投标人公章，不提供不得分。（5）专业名称以职称专业为准，若职称证无法显示专业名称，则以学历专业为准；以学历专业为准的，还须提供毕业证复印件并加盖投标人公章； （6）未按上述规定提供相应证明材料的，不予计分。 |
| 2.2.4（2） | 资信标评分标准（26分） | 企业诚信（信用）评价等级（5分） | 资格审查当天查询投标人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台（企业类别：“工程设计企业”）的诚信等级，评为A级的，得5分；评为B级的，得4分；评为C级的，得3分； 评为D级的，得2分。其他情况不得分。 本项最高得5分。 注：（1）诚信等级以评标委员会在资格审查当天查询佛山市建筑诚信评价体系管理平台的诚信等级为准。 （2）提供佛山市建筑诚信评价体系管理平台企业登记网页打印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 企业类似工程业绩 （8分） | 投标人在近三年内（自本工程招标公告发出之日起往前顺推，以施工图审查合格证明上载明的时间为准，若同一项目施工图审查分段进行，则以各施工图审查合格证明上载明的最后时间为准），完成过单项合同总投资金额≥2300万元的公共建筑工程设计业绩，每一项得2分，本项最高得8分。 注：（1）须同时提供中标通知书（如有）、合同协议书关键页、施工图审查合格证明的复印件并加盖投标人公章。 （2）上述任一项证明材料能反映有关特征和必要信息均可。 |
|  |  | 企业工程项目获奖情况（4分） | 近三年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以获奖证书或获奖正式文件上载明的时间为准），投标人承担的公共建筑工程设计项目获奖情况：获得省级（含直辖市）或以上工程设计类奖项的，每个得4分；获得市级工程设计类奖项的，每个得2分； 【本项最高得4分】 注：（1）提供获奖证书或获奖正式文件的复印件并加盖投标人公章。奖项以国家、省、市人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件为准，如提供相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件，则须同时提供该行业协会在“中国社会组织公共服务平台-全国社会组织信用信息公示平台”的登记信息网页打印件并加盖投标人公章，否则不予计分； （2）同一项目获得多个奖项的，仅按所获得的最高级别奖项计算一次得分，不重复计算得分。 |
|  |  | 拟派项目负责人类似工程业绩（4分） | 投标人拟派项目负责人在近三年内（自本工程招标公告发出之日起往前顺推，以施工图审查合格证明上载明的时间为准，若同一项目施工图审查分段进行，则以各施工图审查合格证明上载明的最后时间为准），须作为项目负责人完成过单项合同总投资金额≥2300万元的公共建筑工程设计业绩，每一项得2分，本项最高得4分。 注：（1）须同时提供中标通知书（如有）、合同协议书关键页、施工图审查合格证明的复印件并加盖投标人公章。 （2）上述任一项证明材料能反映有关特征和必要信息均可。 |
|  |  | 拟派项目负责人技术 职称（2分） | 具备建筑相关专业高级或以上职称的得2分； 具有建筑相关专业中级职称的得1分。 本项最高得2分。 注：须提交相关职称证书复印件并加盖投标人公章。专业名称以职称专业为准，若职称证无法显示专业名称，则以学历专业为准；以学历专业为准的，还须提供毕业证复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务能力（3分） | 投标人有提供针对本项目的售后服务能力承诺的，得 3 分。不提供不得分。 注：投标人须提供加盖投标人公章的承诺函原 件，格式自拟。 |
| 2.2.4（3） | 经济标评分标准 （21分） | 报价得分计算公式 （20分） | 报价得分：M＝N-100 ××F 其中 N（分）：投标报价权重分值，为20分； P（元）：投标文件通过初步评审的有效投标报价； Q（元）：评标基准价； F：偏离扣分分值，当P≥Q，F=0.4 ；当P＜Q，F=0.2。 注：计算值保留小数点后两位小数，第三位小数四舍五入。本项最低得分为0分。 |
|  |  | 经济标评审优惠 （1分） | 对符合规定的小微企业，评标时应当在采用小微企业原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分，若原报价已满分，仍可突破满分上限继续享受加分优惠，以实际计算结果作为最终价格分，举例：如A单位属于小微企业，其报价价格得分为19.8分，则享受价格优惠19.8×5%=0.99分，最终经济标得分为19.8+0.99=20.79分。具体规定详见投标人须知前附表第10.10款的说明。 注：计算值保留小数点后两位小数，第三位小数四舍五入。本项最低得分为0分。 |

注：上述评分标准中的“公共建筑”，是指办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），

商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包

括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、数据中心、

广播用房）、交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、地铁、汽车站、冷藏库等）以

及其他（派出所、拘留所）等。

#### 评标办法正文部分

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；如果投标报价相同，则资信标得分较高的投标人排序优先。按上述环节依然存在同分情形而不能确认排名顺序时，由评标委员会投票决定排名顺序。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）经济标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人，提交评标报告。

3.2 评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、规范和技术要求、质量标准和设计服务期要求，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价（最高投标限价）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

3.3 初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.3.3 响应性评审

3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第三章“投标人须知”前附表载明的招标控制价（最高投标限价），凡投标人的投标价格超出招标控制价（最高投标限价）的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。

3.3.5 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价（或费率或折率）计算出的结果不一致的，以单价金额 （或

费率或折率）为准修正总价，但单价金额（或费率或折率）小数点有明显错误的除外；如果单价金额（或费率或折率）小数点有明显错误，应以总价为准修正单价（或费率或折率）。

3.3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

3.4 详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.3 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对技术标、资信标评审和评分；

3.4.4 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对经济标（投标报价）评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

3.4.5 所有评委对技术标和资信标的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术标得分和资信标得分，各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.6 汇总技术标、资信标、经济标的综合得分。

3.4.7 澄清、说明或补正

3.4.7.1 在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人

详细评审工作全部结束后，评标委员会按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序，推荐中标候选人。

3.6 编制并提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结

果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要；

# （11）其他需要说明的情况。

4、特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评委

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的。

（2）评标委员会成员存在与投标人有利害关系以及其他可能影响公正评标的情况，并已经进入评标的。

# 4.2.2 被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

建设工程设计合同

工 程 名 称 ：第十五届全国运动会佛山世纪莲体育中心修缮项目

工 程 地 点 ：佛山市顺德区乐从东平新城岭南大道南1号

发包人：佛山市代建项目管理中心

使用人：佛山市体育场馆中心

设计人：

签 订 日 期 ：

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市代建项目管理中心

设计人（全称）：                              

使用人（全称）：佛山市体育场馆中心

#### 根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市政府投资市属非经营性项目代建管理办法的通知》及相关法律、法规的规定，本合同项下的项目工程实行政府集中建设管理。发包人为佛山市代建项目管理中心，使用人为佛山市体育场馆中心。

#### 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就第十五届全国运动会佛山世纪莲体育中心修缮项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：第十五届全国运动会佛山世纪莲体育中心修缮项目设计。

2.工程地点： 佛山市顺德区乐从东平新城岭南大道南1号。

3.工程立项批准文号： 佛山市人民政府常务会议决定事项[2024]8号 。

4.资金来源：市财政资金。

5.建设规模：本项目修缮改造内容包含解决安全隐患和赛事功能区域修缮配套两大部分，主要修缮改造世纪莲体育场及涉及安全隐患情况的游泳跳水馆。解决安全隐患项目包括对体育场顶棚索膜钢结构安全检测、消防设施维修、低压电柜维修、信息化改造及配套。功能区域修缮及配套的项目包括交通组织改造、交通组织改造、比赛场地改造、场馆功能区域改造、变配电系统改造、场馆专项系统改造、无障碍改造。项目总投资约4709.54万元。。

6.投资估算：约4709.54万元，建筑安装工程费（不含信息化项目）约2957.10万元。

7.工程主要技术标准：本工程设计依据为国家或相关部门颁布的规程、规范和技术标准、经有关部门批准的工程建设文件、发包人提供的基础资料及本合同。

二、合同内容

1.合同范围

1.1工程设计服务

根据发包人提供的设计任务书，按照《建筑工程设计文件编制深度规定（2016）》的各设计阶段深度要求，在用地范围(红线范围)内完成初步设计（含概算编制）、施工图设计以及和本项目所有内容相关的后续服务（包括设计跟踪、提供主要材料和设备参考品牌、工程设计变更、施工现场服务、设备材料采购咨询服务、复核竣工图及盖章、设备和工器具采购咨询等），包括但不限于以下各专业或专项：

建筑、室内装修、给排水、电气、暖通、消防、标识工程、比赛场地改造、无障碍改造等。

1.2本项目概算采用限额设计，控制项目总额不超过4709.54万元（其中建筑安装工程费（不含信息化项目）不超过2957.10万元。

1.3设计人须无偿承担因应各阶段优化设计及政府相关主管部门和审批部门的审查批准而出现的反复调整和修改的工作责任。在设计工作过程和成果审查审批过程中，设计人应与发包人密切配合，充分尊重发包人的意见和建议，根据相关修改意见和建议对设计成果进行及时调整补充，直至达到三方认可的最佳效果。各阶段的设计图纸必须按照国家建筑设计技术规范和《建设工程设计管理条例》等文件的规定要求进行设计制作，并须满足佛山市相关规划等主管部门以及审图机构的相关审批要求。

1.4各阶段设计图纸必须满足中华人民共和国、广东省及佛山市的相关行业主管部门颁布的规范、规程、标准，并符合环保、节能要求。当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非佛山市相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。相关规定和标准如有更新，则以现行的最新版本为准。

2.质量要求

2.1满足各阶段设计或施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程设计深度要求。

3.服务内容

设计人应按《建筑工程设计文件编制深度规定（2016）》要求对初步设计、施工图设计及施工配合阶段等的深度要求对各专业及相关室外配套工程完成设计工作，并满足下列要求：

3.1初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、室内装修、给排水、电气、暖通、消防、标识工程、比赛场地改造、无障碍改造的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、燃气、供水、通讯、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

（3）初步设计文件完成后，送发包人及使用单位审查认可并通过相关主管部门组织的审查。

（4）完成全套初步设计图纸，提供完整的初步设计图（含电子文件，文字采用doc格式，表格采用xls格式，图纸采用dwg非加密格式），并采用清单计价法编制工程概算文件（提供电子文件，包括软件版及xls版），直至取得发包人确认。

（5）初步设计完成后，须将初步设计成果送发包人审查认可并通过规划、消防、人防、供水、供电、燃气、水利、环保等政府主管部门批准；

（6）应在 25 天内完成初步设计工作。必须无条件接受发包人不限次数的合理修改，且每次修改意见提出后，应在5天内提供修改成果。

（7）项目概算审核期间，发包人委托的造价咨询单位或市财局委托的概算审核单位对初步设计文件提出疑问和要求补充图纸的，设计人应在2天内答复并补充需完善的图纸。

（8）设计人应遵循《佛山市代建项目管理中心材料设备参考品牌管理办法》的要求提供材料品牌表供发包人、使用人参考，每种材料不少于三个品牌，并须确保在限额设计范围内的同一造价水平上，材料品牌表以设计人提供纸质文件并加盖公章为准。

（9）初步设计文件（如需）取得政府相关主管部门同意批文，按相关规定提交初步设计成果并取得初步设计审查通过文件后，视为本阶段工作完成。

（10）根据发包人的标段划分出具各专业的界面划分文件。

3.2施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件。

（2）必须无条件接受发包人或使用人不限次数的合理修改，且每次修改意见提出后，应在5天内提供修改成果。对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）完成全套施工图（含专项设计）设计，且必须满足国家及佛山市建设主管部门关于施工图编制的要求；

（4）设计人需严格按照经市财政部门批准的工程概算中的建筑安装工程费（不含信息化项目）和设备与工器具购置费总额进行限额控制施工图设计，如发包人或使用人委托的造价咨询单位编制（或审核）的施工图预算超过经批准的工程概算中的建筑安装工程费（不含信息化项目）和设备与工器具购置费总额，设计人应无条件调整设计，确保概算控制预算；发包人或使用人有权根据实际需要调整设计限额，另行书面通知为准；

（5）需要专业设计分包时，设计人须对该分包项目全权负责，并承担全部责任。

（6）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，配合发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（7）施工图设计文件完成后，送发包人及使用人审查认可，并通过规划、消防、人防、供水、供电、燃气、水利、环保、无线通讯设施等政府主管部门批准和建设主管部门认可的施工图审查单位审查。

（8）设计人提供向所有相关职能部门报审报建的相关设计资料。

（9）由设计人负责完成本项目设计图纸相关报建工作，包括但不限于消防、规划、人防等报建工作,费用含在本项目合同价内。

（10）施工图设计文件取得政府相关主管部门同意批文和施工图审查单位的审查合格证，并按相关规定提供施工图设计成果后，视为本阶段工作完成。

（11）如本项目有需要分若干个标段进行招标施工的，则设计人应无条件分标段出施工图。

（12）施工图预算编制和审核期间，发包人委托的造价咨询单位或市财局委托的预算审核单位对施工图提出疑问和要求补充图纸的，设计人应在2天内答复并补充需完善的图纸。

（13）在施工招标阶段，设计人按照发包人的要求，积极配合参加相关专业的招标文件讨论和审查工作；配合施工招标提供技术要求及根据招标人的标段划分出具各专业的界面划分文件；协助发包人进行工程招标答疑。

3.3施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工单位有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求。

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题。

（3）按发包人变更管理办法，协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续。

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续。

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作。

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

（7）协助发包人审查材料样板，提供招标所需的技术标准。

（8）负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督。

（9）负责处理现场设计变更，并提供设计变更图纸及设计变更的造价估算（如需）。

（10）配合完成设计变更的施工图审查（如需）、竣工图复核及相关设计服务。设计人完成竣工图复核后，向发包人出具确认函。

（11）参加并接受有关部门对项目设计、实施等工作的监督、检查或审查。

（12）配合发包人办理与本工程设计相关的报批手续。设计人在设计过程中须主动与本项目沿线各镇（街道）及政府部门沟通、协调，配合发包人办理各项报批手续。

（13）设计人必须将设计及有关资料制作成光碟交发包人，版权归发包人所有。

（14）施工阶段需要专业施工单位深化设计的，设计人应配合审核并在深化设计图纸上盖章确认，对于深化设计内容涉及造价影响的，设计人应在确认之前告知发包人，经发包人确认方可确认深化设计图纸。

（15）设计人须配合施工单位、监理单位、发包人等办理工程验收和结算手续。

（16）工程结算审核期间，发包人委托的造价咨询单位或市财局委托的结算审核单位对施工图提出疑问，设计人应配合答复，直至工程结算审核定论。

（17）工程全部验收合格并完成备案、归档视为本阶段工作结束。

3.4其他要求

提供发包人认为必要的效果图并编制估算表，包括但不限于以下内容：

a.建筑总平面

b.建筑总平面效果图

c.室内装修效果图

d.单体平面

e.单体立面效果图

#### 三、合同周期

设计服务周期从合同签订之日起，至工程竣工验收合格且完成工程结算备案及抽查（如有）止。

其中各阶段时间要求：

（1）在合同签订后 25天内初步设计（含项目概算编制）并报招标人审核，因招标人或初设评审导致设计修改的时间每次不得超过5天；

（2）初步设计评审通过后 20 天内完成施工图编制并报发包人审核，因发包人或审图机构审查导致修改的时间每次不得超过 5 天；

（3）施工配合阶段，施工单位或发包人提出的设计变更需中标人在 5 天内做出书面回复，如需出具设计变更图的，最长回复时间不得超过 7 天；

（4）设计人按各阶段时间要求提交相应的设计文件，发包人、审图机构和规划、市财政等部门的审查审批时间不计入设计周期范围内。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.签约合同总价为人民币（大写）                  （¥            元），工程设计收费折率    %（大写：百分之       ）。

2. 支付方式

（1）完成初步设计文件（含项目概算编制）并通过初步设计评审备案（如需），取得概算批复文件，签订补充协议书确定设计收费合同价，且提交请款申请后15天内，支付设计收费合同价的30%。

（2）完成施工图设计工作，并通过施工图审查，提交请款申请后15天内，支付设计收费合同价的40%。

（3）竣工验收合格，提交请款申请后15天内，支付设计收费合同价的 20%。

（4）服务周期完结且确定施工总承包标段审定结算价后，提交请款申请后15天内，支付至设计收费结算价的100%。

备注：

1）每次付款时，请款单位需提供有效的发票，否则使用人有权顺延付款，发票抬头：佛山市体育场馆中心 。

2）由于本项目使用的是财政资金，合同约定的付款时间为使用人向政府财政支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。使用人在约定时间内提出支付申请即视为使用人、发包人已经按期支付款项，设计人不得因合理审批流程影响进度款支付为由，延迟履行合同约定的义务，也不得因此向发包人提出索赔。

3.结算办法

3.1工程设计服务费用（设计收费）：

取得市财政局概算审核结论书之后，三方依照约定签订补充协议，确定设计收费合同价。审定后的概算发生增减调整的，设计收费合同价相应调整，除此情形外不予调整设计收费合同价。

工程设计收费结算价=工程设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）×工作量比例（85%）×工程设计收费折率。

工程设计收费基价以市财政局审定的概算对应的建筑安装工程费（不含信息化项目）和设备与工器具购置费为计费额，参考国家计委、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)计算。

3.1.1工程设计收费折率不随项目规模、国家政策调整或法规、标准及市场因素等的变化而进行调整。

3.1.2工程设计服务费用包括完成本合同约定的设计服务内容所列的工作范围及工期的全部。具体包括但不限于以下费用：

（1）本工程范围内建设工程的设计，包括初步设计（含初步设计概算）、施工图设计、设计变更、并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收，施工招标配合服务、施工期配合服务、后期咨询服务、复核竣工图及相关配合服务等的费用。

（2）设计人员赴工地现场的差旅费，包含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（3）设计服务周期根据项目实际需求，需进行合理压缩的，相关的赶工费等。

（4）设计人为完成本合同所有设计工作所发生的一切成本、利润及相关税金等费用。

本项目的工程设计费合同价为暂定的合同金额，工程设计收费最终结算价以经发包人确认的造价咨询单位审定的价格为准（如需）。

#### 五、合同文件构成

组成本合同的文件及优先顺序如下：

（1）本合同履行过程中三方以书面形式签署的补充协议和修正文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）招标文件及其附件；

（7）通用合同条款；

（8）技术标准和要求；

（9）中标文件【除本条第（4）内容外】及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（10）发包人要求；

（11）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（12）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

如设计人在中标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中作出有比上述（1）-（8）项合同文件中更有利于发包人的响应（即发包人有权视情况适用有利于己方的条款或文件而不遵循上述解释顺序），则中标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于上述第（1）-（8）项合同文件，设计人须按这些响应承诺履行。

#### 六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款、第三部分专用合同条款中赋予的含义相同。

#### 八、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十、合同生效

本合同自 三方签字盖章之日起  生效。

#### 十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，设计人    份，使用人执     份。

发包人：  （盖章）                设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

社会统一信用代码：         社会统一信用代码：  

地  址：          地  址：  

邮政编码：          邮政编码：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：  

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：        开户银行：

账  号：            账  号：

经办人：

使用人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

社会统一信用代码：  

地  址： 

邮政编码：  

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号： 

签订日期：      年  月  日

### 第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

##### 2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

##### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

#### 4. 工程设计资料

##### 4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

##### 5.1.1 对发包人的要求

##### 5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

##### 5.1.2 对设计人的要求

##### 5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

##### 5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

##### 5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

##### 6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

##### 6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

#### 7. 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

##### 7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

##### 7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款中约定。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

##### 发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

##### （1）工程设计基本服务费用；

##### （2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

##### 10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

##### 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

##### 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

#### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

##### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

##### 14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 17. 争议解决

##### 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

##### 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

#### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：发包人制订的与本合同工程建设相关的管理办法及会议纪要等。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）使用人、设计人。

1.1.2.2 发包人：指承担建设项目组织管理工作的一方，是政府授权的集中建设管理机构。

1.1.2.8使用人：指本合同项目的业主方，对代建项目提出使用功能，协助发包人完成项目建设工作，并在项目建成后实际接收、使用、管理项目的一方。使用人负责按合同中约定对合同价款进行支付。

1.1.2.9“一方”是指发包人或设计人或使用人；“双方”是指发包人和设计人；“三方”指发包人、使用人和设计人，“第三方”是指除发包人、使用人和设计人以外的其他方。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家、省、市及有关部门颁发的规范、标准。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

（1）如有“技术标准和要求”中约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家和行业标准、规范有任何矛盾或不一致时，除非发包人另有指示，设计人应执行要求最高、版本最新的标准。

（2）没有国家标准、规范但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

（3）国内没有相关标准、规范，由发包人向设计人提出施工技术要求，设计人按约定的时间和要求提出设计方案报给发包人审核，经发包人批准后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按“第一部分 合同协议书”第五条。

1.6 联络

1.6.1 发包人、使用人和设计人应当在 /   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人、使用人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：发包人办公地点      ；

发包人指定的联系人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                              。

使用人接收文件的地点：使用人办公地点      ；

使用人指定的联系人为：                  ；

设计人接收文件的地点：            ；

设计人指定的联系人为：        ；

设计人指定的联系电话及传真号码：   ；

设计人指定的电子邮箱：       /     。

1.6.4联络路径：设计人应将书面函件直接报送发包人指定的接收人，发包人的书面指令直接向设计人发出。

##### 1.8 保密

保密期限： 本合同的保密条款在合同终止后同样具有约束力 。

除通用合同条款的约定外，设计人应保护发包人的知识产权和商业秘密，未经发包人同意，不得对发包人的资料及文件擅自修改、复制或向第三人泄露、转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，设计人承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

#### 2. 发包人及使用人

2.1 发包人一般义务

2.2 发包人

2.2.1 发包人代表：

姓    名：                        ；

身份证号：/                  ；

职    务：/                ；

联系电话：/                 ；

电子信箱：/                 ；

通信地址：/                 。

发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。

2.2.2使用人代表:

姓    名：                     ；

身份证号：/                  ；

职    务：/                ；

联系电话：/                 ；

电子信箱：/                 ；

通信地址：/                 。

使用人更换使用人代表的，应当提前   /   天书面通知设计人。

发包人、使用人对其代表的授权范围如下：负责受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书或决定，并传达发包人、使用人的指令、批准或决定给设计人。发生紧急情况时，可直接作出避险处置决定。除发包人、使用人书面确认外，发包人代表、使用人代表（不论口头或其签字确认）无权减轻本合同中约定的设计人的责任或义务。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

2.4 使用人义务

根据发包人审批情况，按合同支付节点向设计人支付合同款项。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人须配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人须为设计资料及文件送审和报批提供必须的一切条件，相关费用按照中华人民共和国国家或地方有关规定应由发包人承担的，由发包人负责。

（2）配合发包人办理相关许可、核准或备案手续，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加或设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用或设计周期延长的责任。

（3）设计人应按中华人民共和国国家、广东省和佛山市的技术规范、标准、规程以及发包人提出的设计要求进行工程设计，并按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。

（4）设计人提供的设计文件或其他文件出错、遗漏的，设计人应负责采取补救措施修改或补充，由设计人承担赔偿费用。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失及造成重大变更，设计人必须及时出具书面报告，并负责采取补救措施，此外，应免收受损失部分的设计费，并应赔偿发包人因此产生的所有损失。

（5）本工程施工图中如有采用标准图集的设计人须免费提供标准图集，并将本工程所参照的标准图集大样部分详图附在本工程的施工图纸当中。

（6）设计人按本合同约定的内容、进度及份数向发包人交付资料及设计成果，设计人同时应向发包人提交上述资料及设计成果的电子文档，将设计及有关资料（设计图、文书等）制作成光碟交发包人，版权归发包人所有。

（7）设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。设计人按中华人民共和国国家和地方规定送审相关设计图纸，按审查意见做必要的修改、调整与补充，并对审查结论负责。设计人应在接到《审查意见书》后 5天内（并尽可能提前）将修改意见及相应的修改图纸或设计变更送施工图审查单位复审。

（8）在本项目设计过程中，若发包人或使用人对设计任务书或设计要求有调整，设计人应按照要求跟进设计，并及时调整设计内容，工程设计收费折率不作调整。

（9）设计人在合同履行过程中，提供现场及后续配套设计、咨询等服务，包括但不限于：派专员配合答复概算审核、预算编制或审核、结算审核单位及其他参建单位提出的问题，直至概算、预算、结算审核定论；界面划分、配合施工招标、进行设计交底、参加设计审查、参加工程例会、处理有关设计及变更等问题，提供对设计文件修改、完善或者变更以及现场及后续服务。

（10）设计人需配合发包人做好项目特殊专业（行业）的审核（审批）等。

（11）设计人接受发包人对其进行的管理和考核，考核条款详见专用合同条款附件5履约评价表。

（12）当本项目出现的工程纠纷与设计人相关联时，设计人必须按发包人要求出具及时且有效的意见。

（13）设计人在设计过程中，应严格按照国家规定，采取相应的安全防护措施，并对设计过程中发生的人身伤害及财产损失承担一切费用和责任。

（14）工程施工期间，设计人必须根据工程建设需要委派相应专业技术人员（包括专业、学历要求等）驻施工现场跟进和参加相关协调会议，并应发包人要求提供设计技术指导，所需费用已包含在设计费中，发包人不再另外付费。派驻人员工作内容包括并不限于：

A.按照发包人的要求驻现场办公，并服从发包人的安排；

B.与设计人各专业人员对接本项目的各种技术问题，并及时处理解决；

C.清点由设计人提交的各种资料和图纸，并将收集完成的资料和图纸移交发包人；

D.协助发包人进行报建报批工作，与发包人一同到报建窗口或相关部门沟通技术问题，及时处理需要设计人完善的资料和图纸。

E、对发包人的服务通知，派驻人员应在接报后0.5小时内响应，2小时内达到现场。

（15）根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》等文件规定，设计人应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

（16）设计人及其人员应具备因履行本合同义务所需的相应资质，且资质在本合同履行过程中持续有效。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                      ；

执业资格及等级：                        ；

注册证书号：                  ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                    ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：

- 遵守国家和地方政府的政策法规，执行发包人和设计人的规章制度和指令。在该项目中代表设计人履行有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作；

- 代表设计人对工程项目全面负责。代表设计人接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作；

3）做好项目的基础管理工作，保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算、清算。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：向发包人支付10000元/人次的违约金，违约金在支付合同款项时直接扣除。

原则上不允许更换项目负责人，除非发生不可抗力原因或项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因需更换的，经发包人同意后可更换，更换的项目负责人资历及经验不低于现任项目负责人。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 5 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人或未按期更换项目负责人的违约责任：拒绝更换的，按30000元/人次的标准向发包人支付违约金；逾期更换的，按5000元/天的标准向发包人支付违约金。违约金在支付合同款项时直接扣除。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：签订合同后7天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：拒绝更换的，按10000     元/人次的标准向发包人支付违约金；逾期更换的，按3000元/天的标准向发包人支付违约金。违约金在支付合同款项时直接扣除。

补充以下约定：主要设计人员指建筑专业负责人、给水排水专业负责人、电气专业负责人、暖通专业负责人、造价专业负责人。

3.3.4 设计人主要设计人员须在接到发包人或使用人的通知后2小时内到位提供服务，否则按1000元/次向发包人支付违约金。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体、关键性部分。

主体结构、关键性工作的范围：建筑、室内装修、给排水、电气、暖通、消防等。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：非工程主体结构、非关键性工作及非专用合同条款中禁止分包的工作内容。本项目不允许分包，本合同关于分包的条款均不适用。

其他关于分包的约定：

①设计人将部分专业设计业务分包给其他单位须经发包人书面同意，同时符合法律、法规规定。分包人的资格能力应与其分包的部分专业设计要求的标准和规模相适应，具备相应的专业设计资质，且不得再次分包。

②设计人不得将本项目全部或将项目肢解后以分包的名义分别转包给其他单位（包括但不限于具有独立法人资格的子公司或下属公司）。

③设计人如有转包、违法分包行为的，一经查实，由设计人承担全部责任，并接受有关行政管理部门的处罚。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：营业执照、资质证书、诚信登记情况（如有）、分包项目负责人资格能力证明文件、人员名单、分包工作内容等。

4.工程设计资料

4.1提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件1约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料。

设计人认为发包人提供的资料不符合约定的，应在收到上述资料后3天内提出，否则视为发包人提供的材料符合约定。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

##### 5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：国家、省、市及有关部门颁发的规范、标准。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：本项目概算采用限额设计，控制项目总额不超过4709.54万元（其中建筑安装工程费（不含信息化项目）不超过2957.10万元。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：按《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》的相关规定执行，如相关规定有更新的，按最新规定执行。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：50年。

增加：

5.3.6其他要求：

（1）设计文件中选用的材料、构配件、设备、防护设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

（2）施工单位、监理单位发现工程设计文件不符合工程建设标准强制性条文、合同约定的质量要求的，应当报告发包人，发包人有权要求设计人对工程设计文件进行补充、修改。

（3）设计人的法定代表人对本单位编制的设计文件质量全面负责；设计项目负责人对设计质量负直接责任；设计项目各工种负责人对相关设计质量负直接责任；设计人的总工程师和总建筑师对所编制的设计文件质量承担技术责任。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后7天内或发包人要求的期限内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：

各阶段设计工作内容、工作时间、投入人员、成果文件、协调事项、审核事项等；可分别按关键线路网络图、主要工作横道图或其它方式绘制。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

设计人应在发生进度延误的情形后 1 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5 天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：     无      。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：*.DWG文件（可编辑），*.PDF文件、*.doc文件（如需），*.xls文件（如需）的光盘或U盘。

##### 7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称和份数在专用合同条款附件2中约定，交付的时间详见本合同协议书的合同周期条款约定。

#### 8.工程设计文件审查

8.4 工程设计审查形式及时间安排：设计人提供完整的设计成果文件报送发包人确认后，由设计人报送建设等主管部门对设计成果进行审查，设计人应根据审查修改意见对设计成果文件进行修编 。

增加：

8.8各阶段提交的设计成果均须提交发包人审查，如因设计人原因导致提交的成果不能满足发包人要求，则认为设计人没有按时提交成果文件，发包人有权按照每延误一天，扣减1000元/天的标准要求设计人支付违约金，且设计人须无条件根据发包人要求修改并限时提交，直至满足发包人要求为止。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：发包人仅提供现场办公室，住宿、交通及相关保险等由设计人自行解决。

9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后按发包人要求的时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

发包人和设计人明确合同价款各组成部分的具体数额详见本合同协议书。

10.2 合同价格形式

（3）其他价格形式：本合同价款形式详见本合同协议书。

10.3 定金或预付款

双方同意不适用通用合同条款第10.3条款的约定。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人按照本合同协议书约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.5 合同价款的结算与支付

合同价款的结算与支付详见本合同协议书。

11. 工程设计变更与索赔

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改，并导致项目的投资概算发生增减的，发包人按设计费结算办法调整设计费结算价。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和结算办法，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后7天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 14 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人须具有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

补充以下条款：

设计人为本合同项目所做的全部工作成果，包括但不限于初步设计、施工图设计及其他设计和资料等，设计人不得用于其他任何项目的设计，否则发包人有权向设计人追究相关责任。本合同所有设计成果的著作权（署名权除外）、专利权等知识产权全部归发包人所有。发包人拥有本合同所有设计成果的所有权，有权在工程建设中使用、调整和修改。不以商业营利为目的，设计人可在展览或书刊中进行展示、介绍及讨论本合同项目设计模型、外观图片，但不得行使和享有知识产权中的其他权利，并不得侵犯发包人和任何第三方的权利，因设计人进行该等行为而被任何第三方要求权利追索，由此产生的后果和费用由设计人自行承担。如因此造成发包人、使用人损失的，发包人、使用人有权向设计人索赔。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

补充以下条款：本合同所有设计成果的专利权、商标权及版权完全归发包人所有。设计人不得以根据本合同完成的设计成果向国内外申请专利、商标及版权，如擅自申请专利、商标及版权的，该专利权、商标权及版权属发包人所有，同时发包人可追究设计人的违约责任。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人与使用人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：双方同意不适用通用合同条款第14.1.1条款的约定。

14.1.2 使用人逾期支付设计费的违约金：双方同意不适用通用合同条款第14.1.2条款的约定。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：因设计人原因导致本合同终止或解除的，设计人应按合同价的30%向发包人支付违约金，由此造成发包人损失的，设计人另外应全额赔偿发包人损失，赔偿金额不含上述违约金。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人原因，未按合同协议书约定的时间和要求交付工程设计文件的，每延误一天，向发包人支付违约金1000元。设计人逾期交付成果达30天以上的，发包人有权解除合同。因上述原因造成发包人、使用人损失的，设计人另外应负全额赔偿责任。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价的30%  。

14.2.3设计人应对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责，无偿负责完善设计相关内容，直至工程质量问题处理妥当为止，另应根据设计错误的性质、程度和造成的实际损失按下列方法进行赔偿 。

（1）如因设计错误造成发包人、使用人经济损失（如返工、材料报废等）的，设计人除负责采取补救措施外，向发包人支付违约金1000元/次，并赔偿发包人、使用人全部的经济损失。

（2）因设计原因发生工程质量、安全事故，造成经济损失，经建设行政主管部门裁定，设计人承担事故责任的，设计人需按损失程度支付赔偿金，同时无偿提供善后服务，并应向发包人支付10000元/次的违约金。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：每次承担10000元违约金。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：以分包金额的30%向发包人支付违约金；情况严重的，发包人有权解除合同，设计人须返还发包人此前支付的款项。

14.2.6由于设计人对项目考虑不周等原因，导致施工期间无法按照设计人提供的施工图纸进行施工，出现施工图纸需要重大变更并引起造价增加或影响项目进度的情况时，发包人、使用人有权追索因此造成的全部损失（经第三方评估）。

14.2.7对于发包人提出的设计要求，在满足法律法规设计规范前提下，设计人应按要求修改，对于拒不修改的，发包人或使用人视实际情况有权要求设计人支付 5000元/次的违约金或解除合同，相应经济损失由设计人全部承担。

14.2.8设计人如拒绝合同约定范围内的专业设计，发包人可另外委托专业设计单位进行设计并不予支付该部分设计费；设计人还须支付违约金，违约金额为该部分设计费的30%。

14.2.9 设计人必须确保所提供的各专业施工图纸与人防、消防、规划等政府部门审批的指标数据一致，每次支付违约金5000元，发包人和使用人有权追索因此造成的损失。

14.2.10设计人向发包人提供的所有图纸必须一致，如设计人提供的各专业图纸不一致的，每发生一次，除每次支付违约金1000元外，发包人和使用人有权追索因此造成的损失。合同履行过程中，设计人任一阶段提交的设计成果文件，出现电子版与纸质版不符、版本混乱的，每发生一次，处违约金5000元，造成损失的还应承担赔偿责任。

14.2.11设计人存在指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的行为, 限期改正，每发生一次，支付违约金1000元。

14.2.12经发包人按专用合同条款附件5履约评价表的内容进行考评，设计人任一阶段的考评得分低于75分的，按合同价的5%处违约金；低于60分的，发包人有权单方面解除或终止合同而不支付设计人任何设计费，设计人还须向发包人支付合同价5％的违约金。

14.2.13 如项目有驻场要求的，设计人驻场人员的驻场时间不少于当月时间（日历天）的80%，并须在规定时间到指定办公室进行签到。未按进度到现场服务的或未经请假批准随意缺勤的，在发包人发出书面整改通知书后，设计人须在3天内改正，否则将视为违约，发包人有权以每人每次￥1000元的标准扣减设计费。

14.2.14设计人有下列情形之一的，发包人有权解除合同，没收设计人的履约保证金（如有），并要求设计人赔偿发包人、使用人的全部损失：

①设计人进入破产或清算程序的；

②设计人未按合同约定履行合同，经发包人发出整改通知后拒不整改或本合同履行过程中被发包人要求整改达三次以上的；

③合同约定的其他因设计人违约解除合同的情形。

14.2.15因设计人违约需向发包人、使用人支付的违约金、赔偿款及其他款项，发包人、使用人有权从应支付给设计人的合同价款内直接扣减；不足扣减的，设计人应另行支付。

14.2.16设计人因违约向发包人支付的违约金（含损失赔偿）累计上限为：合同总价的30%。

14.2.17本合同违约条款中的合同价，如在签订补充协议确定设计收费合同价之前，以设计收费签约合同价为准，如已确定设计收费合同价，则以设计收费合同价为准。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 365 天。

（7）具有本合同约定的其他解除情形的。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否    。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

#### 18. 其他

18.1由于不可抗力导致本合同目的不能实现而终止或解除合同的，各方均无须向对方承担责任。

18.2在合同履行期间，发包人因情况变化有权终止或解除合同而不构成违约，但设计人已开始设计工作的，发包人、使用人应根据设计人已完成的实际工作量，另行协商签订补充协议支付设计费，三方不再追究其他责任。

18.3在终止或解除合同的情况下，发包人有权利用设计人已完成的工作成果，并且发包人引用设计人工作成果所形成的新的技术成果属于发包人所有，发包人可依法享有该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他一切权利。

18.4在任何索赔争议（含设计进度款支付争议）期间，不论索赔是否有据，均不能免除及拖延设计人按约定履行合同义务。

18.5本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，但对主要建筑材料、建筑构配件和设备均需提供三个或以上的品牌供发包人参考。

18.6合同生效后，设计人须按发包人要求向发包人提供设计进度报告，一式两份,内容应包括设计人员、设计进度、存在问题、解决方法等，并要求设计项目负责人签名。如不提交报告或报告与实际情况不符时，发包人扣除工程设计收费￥1000元/次，并书面通知设计人。

18.7初步设计（含概算编制）阶段，设计人应按设计任务书充分考虑建设规模与投资额度相匹配，当不匹配时，设计人应在初步设计阶段完成前及时书面提出投资额度内匹配的建设规模。若发包人与使用人核实该情况客观存在，由发包人与使用人重新明确概算编制范围，设计人须完成所有设计工作，并按发包人与使用人重新明确的概算编制范围编制概算。

18.8发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，三方签订补充协议，另行支付费用。

18.9设计人须配合发包人与施工单位、监理单位等办理工程验收和结算手续。

合同专用条款附件

附件1： 发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件3：主要设计人员表

附件4: 设计成果移交承诺书

附件5：履约评价表

附件6：廉政合同

# 附件1  发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批准文件（复印件） |  | 签订合同后7天内 |  |
| 2 | 用地（附红线范围） |  | 签订合同后7天内 |  |
| 3 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | 1 | 签订合同后7天内 |  |
| 4 | 建筑红线图 | 各1 | 签订合同后7天内 |  |
| 5 | 当地规划部门的规划意见书(如有) | 1 | 签订合同后7天内 |  |
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 7 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 8 | 初步设计确认单 | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 9 | 施工图审查合格意见书 | 1 | 施工图审查通过后5天内 |  |
| 10 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 11 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |
| 12 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5天内 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

# 备注：发包人不能提供上述资料或者设计人需要详尽资料的，由设计人自行收集的，发包人可视情况提供协助。设计人自行收集资料的，相应费用已包含在合同价中，发包人不再单列付费。

附件2 ：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

1、设计人向发包人交付的设计文件如下表所示：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计（含项目概算） | 24份 | 通过初步设计专家评审版本 |
|  | 初步设计电子光盘（或U盘） | 12个 | 通过初步设计专家评审版本 |
| 2 | 供电局送审供电方案相关图纸 | 6份 | 用于供电方案报装 |
| 3 | 施工图设计 | 24份 | 通过施工图审查、消防审查、人防审查、等相关审查后的最终版本 |
|  | 施工图设计电子光盘（或U盘） | 12个 | 通过施工图审查、消防审查、人防审查、等相关审查后的最终版本 |
| 4 | 效果图及模型 | 3个 | 各阶段按发包人要求提供 |
| 5 | 设计变更图纸 | 12 | 收到设计变更意向后3天内 |
|  | 设计变更图纸电子光盘（或U盘） | 6 |  |

备注：包括不限于上述内容。

特别约定：

（1）发包人可在任何阶段要求设计人提交效果图及模型，设计人不得拒绝，且费用已包含在设计费内，不再另行计费。

（2）提交的设计成果仅计算通过各项审查（或评审）的最终图纸。过程设计文件或资料除应提供给相关职能部门外，还需多晒一套给发包人留档，相关费用已包含在设计费中。

（3）设计人应保证存档图纸的可编辑的AutoCAD 文件内容与书面图纸一致，最终版的设计成果纸质及电子版与相关部门审核通过的图纸一致。设计人在移交经施工图审查合格的施工图时，需提供本项目施工图设计图纸中包含的相关设计内容的文字报告。应同时附设计文件清单及《设计成果移交承诺书》(详见附件4)。

（4）提交设计成果时应同步提交设计成果目录清单（注明设计成果内容，数量，图号等），并加盖设计人公章。未约定电子文件份数的，设计人均须向发包人至少提供一套光盘电子文件。

（5）在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

（6）图纸交付：设计人应负责将图纸等资料以单体为单位（送至审图公司的以专业为单位）交付至发包人工作地或发包人指定地点（如本项目施工现场或审图公司）。图纸审查完成后，设计人应以套数为单位将蓝图进行编号交付发包人，每套需包含各单体各专业。图纸或资料如需快递运送的，其运费已考虑在投标报价中。交付的各阶段图纸应包含电子文件（文字采用doc格式，表格采用xls格式，图纸采用dwg非加密格式和pdf格式）。

（7）如发包人要求的设计部分文件提供超过合同约定份数的，则设计人仍应按发包人的要求提供，发包人向设计人支付工本费，工本费按以下约定：

加晒图纸工本费

| 规格 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费（元/张） | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| 图纸加长收费（元/米） | 5 | 4 | 3 | 2.5 | / |

# 附件3：主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  | / |
| 其他人员 |  |  |  | / |
| 二、项目组成员 |
| 设计项目负责人 |  |  |  | / |
| 建筑专业负责人 |  |  |  | / |
| 给水排水专业负责人 |  |  |  | / |
| 电气专业负责人 |  |  |  | / |
| 暖通专业负责人 |  |  |  |  |
| 造价专业负责人 |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |

注：按投标文件的承诺，投入到本项目的人员必须参与本项目，否则视为违约，由发包人进行向设计人收取相应的违约金。

附件4：设计成果移交承诺书

我单位已按             合同要求提供                          的移交清单内的设计成果报告、专业图纸及相关文件。并作出郑重承诺如下：

- 所提供的设计成果报告满足中华人民共和国国家、地方相关规定和工程设计要求；

- 所提供的各专业施工图纸均符合人防、消防、规划等政府部门审批的指标数据；

- 所提供的材料及设备的规格、型号等参考数据，未倾向某一厂家或品牌；

- 我方承诺坚决抵制行业不良设计行为；

- 我司承诺于    年   月    日通过电子方式或光碟移交给发包人   的电子版与审图机构盖章版完全一致。

我方自觉接受发包人和使用人的监督检查，若有违反上述承诺，一切责任由我方承担。

承诺单位（设计人）：(盖章)

经办人：

年   月   日

注：承诺书一式二份（使用人、发包人各存一份）

# 附件5：履约评价表

表1-1

履约评价表(初步设计阶段）

工程项目：                                        设计人:

| 1、设计进度（30分） |
| --- |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 人员配置 | 设计负责人是否与投标对应和到位情况 | 10 |  |
| 2 | 履约能力 | 能否按照合同规定进度（或设计计划进度）提交设计成果，出现延误情形的，每2天扣1分，不足2天按2天计算，最多扣10分。 | 10 |  |
| 3 | 审查修改 | 能否及时根据初步设计评审会议要求修改图纸，并反馈意见，出现延误情形的，每2天扣2分，不足2天按2天计算，最多扣10分。 | 10 |  |
| 2、设计质量（35分） |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 设计内容 | 是否按照发包人、相关法律法规及政府相关文件的要求进行设计 | 15 |  |
| 2 | 审查修改 | 初步设计评审会议审查一次通过得12分，修改后通过得7分，不通过0分。 | 12 |  |
| 3 | 投资控制 | 是否按上阶段确定投资额进行限额设计 | 8 |  |
| 3、配合度（25分） |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 协调沟通 | 是否及时与发包人协调，主动跟进进度。 | 5 |  |
| 2 | 报批 | 是否能及时修改反馈报批图纸。 | 10 |  |
| 3 | 概算审核 | 是否及时配合第三方的概算审核工作，及时提供相关资料 | 5 |  |
| 4 | 联合体内部 | 是否及时协调联合体内部的关系，满足发包人要求 | 5 |  |
| 4、与初步设计评审人员的沟通能力（10分） |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 沟通能力 | 能否及时解决图纸问题，积极跟评审人员沟通。 | 10 |  |
| 总分 |  |

表1-2

履约评价表(施工图设计阶段）

工程项目：                                        设计人:

| 1、设计进度（30分） |
| --- |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 人员配置 | 设计负责人是否与投标对应和到位情况 | 10 |  |
| 2 | 履约能力 | 能否按照合同规定进度（或设计计划进度）提交设计成果，出现延误情形的，每2天扣1分，不足2天按2天计算，最多扣10分。 | 10 |  |
| 3 | 审查修改 | 能否及时根据审图单位要求修改图纸，并反馈意见，出现延误情形的，每2天扣2分，不足2天按2天计算，最多扣10分。 | 10 |  |
| 2、设计质量（35分） |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 设计内容 | 是否按照发包人、相关法律法规及政府相关文件的要求进行设计，若出现违反国家强制性标准条文的，每条扣2分，最多扣15分。 | 15 |  |
| 2 | 审查修改 | 按审图单位对专业工程审查次数计算，同一专业工程审查次数达到2次后每增加一次扣2分，不同专业可累计，最多扣12分。 | 12 |  |
| 3 | 投资控制 | 是否按上阶段确定投资额进行限额设计 | 8 |  |
| 3、配合度（25分） |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 协调沟通 | 是否及时与发包人协调，主动跟进进度。 | 5 |  |
| 2 | 配合审图单位 | 是否能及时配合审图单位并按要求补充完整资料。 | 5 |  |
| 3 | 预算编制、审核 | 是否及时配合第三方的预算编制、审核工作，及时按预算编制或审核单位要求时间提供设计资料，延误1天扣1分，最多扣10分。 | 10 |  |
| 4 | 联合体内部 | 是否及时协调联合体内部的关系，满足发包人要求 | 5 |  |
| 4、与审查部门的沟通能力（10分） |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 沟通能力 | 能否及时解决图纸问题，积极跟审查单位沟通。 | 10 |  |
| 总分 |  |

表1-3

履约评价表(工程施工阶段）

工程项目：                                            设计人：

| 1、设计进度（35分） |
| --- |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 人员配置 | 设计负责人是否与投标对应和到位情况 | 10 |  |
| 2 | 履约能力 | 设计变更（如有）能否按照合同规定进度（或设计计划进度）提交设计成果，出现延误情形的，每2天扣1分，不足2天按2天计算，最多扣15分。 | 15 |  |
| 3 | 审查修改 | 重大设计变更（如有）能否及时根据审图单位要求修改图纸，并反馈意见，出现延误情形的，每2天扣2分，不足2天按2天计算，最多扣10分。 | 10 |  |
| 2、设计质量（30分） |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 审查修改 | 重大设计变更（如有），按专业工程审查次数扣分，超过2次后每次扣2分。不同专业累加扣分。 | 15 |  |
| 2 | 执行情况 | 设计图纸与现场施工情况是否符合，因设计人原因需进行设计变更的，每次扣3分，最高扣15分。 | 15 |  |
| 3、配合度（25分） |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 驻场情况 | 驻场人员是否到位。 | 5 |  |
| 2 | 配合审图单位 | 重大设计变更（如有）是否能及时配合审图单位并按要求补充完整资料。 | 5 |  |
| 3 | 配合变更预算编制、审查 | 是否及时配合第三方的变更预算编制、审核工作，及时按变更预算编制或审核单位要求时间提供设计变更资料，延误1天扣1分，最多扣10分。 | 10 |  |
| 4 | 联合体内部 | 是否及时协调联合体内部的关系，满足发包人要求 | 5 |  |
| 4、与各参建方的沟通能力（10分） |
| 评分要点 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 沟通能力 | 能否及时解决图纸问题，积极跟各参建方沟通。 | 10 |  |
| 总分 |  |

# 附件6：廉政合同

廉政合同

发包人（全称）:佛山市代建项目管理中心

使用人（全称）: 佛山市体育场馆中心

设计人（全称）：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、使用人、设计人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  各方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格履行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  各方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  发包人及使用人义务

2.1  发包人及使用人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向设计人报销任何应由发发包人及使用人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及使用人及其工作人员不得参加设计人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受设计人提供的通讯工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及使用人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  发包人及使用人及其工作人员不得以任何理由向设计人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求设计人购买合同约定以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及使用人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及使用人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  设计人义务

3.1  设计人不得以任何理由向发包人及使用人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  设计人不得以任何名义为发包人及使用人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  设计人不得以任何理由安排发包人及使用人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  设计人不得为发包人及使用人个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等。

3.5  设计人不得为发包人及使用人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及使用人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  设计人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，由建设行政主管部门按有关规定给予设计人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予赔偿。

5  三方约定

本合同由三方或其上级部门负责监督执行，并由各方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                   合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经三方签署后生效。

7  合同生效

本合同自合同三方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8  合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执   份，使用人、设计人各执    份。

委 托 人：（公章）                 使 用 人：（公章）

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

设计人：（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

第五章 设计基础资料

1、设计任务书（另附，与招标文件同时发布）。

第六章 规范和技术要求

#### 1. 设计规范

1.1 本招标项目的设计与相关服务活动须符合现行的国家标准建设工程设计规范以及所有与建设工程相关的国家、省、行业和招标项目所在地现行的标准、规范、规程及相关文件的要求。

1.2 设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

1.3在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

#### 2. 发包人根据工程需要另行补充的设计技术要求（如有）

第七章 投标文件格式

#### 第一节 资信标（含资格审查资料）格式

封面格式

正本或副本

（招标项目名称）   招标

资信标

（含资格审查资料）

投标人：                              （盖公章）

年        月        日

目    录

评分索引表

一、资格审查强制性条件资料（企业）

二、资格审查强制性条件资料（人员）

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书（如有）

五、其他材料

附表一：投标人基本情况表

附表二：拟派驻本工程的项目负责人简历

附表三：近年完成的类似项目业绩及获奖情况表（如有）

附表四：企业信誉（信用）状况声明

附表五：售后服务能力（如有）

### 评分索引表

| 序号 | 评 审 因 素 | 分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料所在 页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见投标文件 （□技术标□资信标□经济标）第（ ）页 |
| 2 |  |  |  | 见投标文件 （□技术标□资信标□经济标）第（ ）页 |
| 3 |  |  |  | 见投标文件 （□技术标□资信标□经济标）第（ ）页 |
| 4 |  |  |  | 见投标文件 （□技术标□资信标□经济标）第（ ）页 |
| 5 |  |  |  | 见投标文件 （□技术标□资信标□经济标）第（ ）页 |
| 6 |  |  |  | 见投标文件 （□技术标□资信标□经济标）第（ ）页 |
| 合计得分 |  |  |  |

一、资格审查强制性条件资料（企业）

| 项目 | 招标要求 | 投标人达到程度的简述(由投标人填写) |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 投标人应具有独立法人资格（依照《中华人民共和国合伙企业法》合伙设立的设计事务所除外）并依法取得有效的营业执照。 |  |
| 资质等级 | 投标人须具备以下①或②项资质： ①投标人须具有承接本项目所需的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级（或以上）资质或工程设计建筑行业建筑工程专业乙级（或以上）资质； ②具有建筑设计事务所甲级资质和结构设计事务所甲级资质和机电设计事务所甲级资质。 本工程不接受 联合体投标。 |  |
| 建筑行业诚信档案 | 投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案（企业类别为：工程设计企业）。 佛山市建筑诚信评价体系管理平台状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。 |  |
| 进粤登记 | 省外企业提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件。 |  |
| 信誉 | 提交企业信誉（信用）状况声明。 |  |
| 委托代理人 | 企业法定代表人或其授权代理人： 1.法定代表人须提供符合招标文件规定的有效的法定代表人身份证明及身份证复印件； 2.授权代理人须提供符合招标文件规定的有效的法定代表人身份证明及身份证复印件（如已提供则可无需重复提供）、授权委托书及授权委托人身份证复印件件。 |  |

注：1.投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照、企业资质证书、佛山市建筑诚信评价体系管理平台企业登记网页打印件、“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件（如有）、业绩证明材料（如有）等复印件并加盖投标人公章。

2. 评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准（企业诚信信息以佛山市建筑诚信评价体系管理平台的信息为准）。

3.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

4.有关投标人信誉（信用）状况的声明，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

5.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

二、资格审查强制性条件资料（人员）

（对投标人的主要人员的最低限度要求）

| 担任职务 | 最低资格要求 | 最低数量要求 | 投标人的主要人员 （由投标人填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1.对拟派项目负责人的资格要求：具备注册于投标人本单位的一级注册建筑师证书，同时须提供项目负责人在“全国建筑市场监管公共服务平台”(网址:http://jzsc. mohurd. gov. cn/ home)相关备案信息网页打印件，须能清晰反映拟派项目负责人注册证书对应的相关专业及有效期。 2.拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。 3.需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2023年9月至 2024年2月）为拟派项目负责人缴纳社保的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或复印件为准。 | 1人 | 姓名： |

注：1.投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求。

2.本表中所填列的项目负责人必须提供个人履历（格式见附表二）。

3.本表中所填列的人员必须附相关证明文件复印件并加盖投标人公章；本表所列人员还须提供在投标人企业购买的近期（扣除招标公告发布当月往前顺推6个月）社保证明材料原件或复印件。

4．评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准（企业诚信信息以佛山市建筑诚信评价体系管理平台的信息为准）。

5.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

6.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

身份证号码：                        联系电话（手机）：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： 	（盖公章）

年 	月 	日

注：1.投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2.开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其委托代理人应在 1 小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3.法定代表人身份证复印件需由投标人加盖单位公章。

四、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                              （盖公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其委托代理人应在 1 小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、委托代理人身份证复印件需由投标人加盖单位公章。

五、其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

附表一  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮 政 编 码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1.本表后须附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、佛山市建筑诚信评价体系管理平台企业登记网页打印件、“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件（如有）等材料的复印件并加盖投标人公章。

2. 评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准（企业诚信信息以佛山市建筑诚信评价体系管理平台的信息为准）。

3.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表二 拟派驻本工程的项目负责人简历

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 专 业 |  |
| 主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务） |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 备注 |
| 备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等） |

注：1.拟派项目负责人应填写本表，且表后须附个人的相关执业或职业资格证明文件复印件并加盖投标人公章。

2.如对项目负责人业绩有要求，还须附相关证明材料的复印件（具体材料要求见招标公告或评标办法，并加盖投标人公章）。

3.表后须附由当地社保管理相关部门出具的项目负责人在投标人本单位购买社保的近期（扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月）的证明材料的原件（或者复印件）并加盖投标人公章。

4.表后须附项目负责人在“全国建筑市场监管公共服务平台”（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）相关备案信息网页打印件并加盖投标人公章。

5.表后须附项目负责人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的网页打印件并加盖投标人公章。

6.属于广东省以外的投标人的项目负责人，须附在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息登记的查询网页打印件并加盖投标人公章

7.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表三  近年完成的类似项目及获奖情况表（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 获奖情况 | 获奖名称、发证部门及获奖时间 |
| 技术负责人 |  |
| 项目负责人及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □设计项目业绩 □设计项目获奖 序号 |

注：1.附业绩证明材料复印件（具体材料要求见评标办法，并加盖投标人公章）。

2. 评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准（企业诚信信息以佛山市建筑诚信评价体系管理平台的信息为准）。

3.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表四 企业信誉（信用）状况声明

致：        （招标人）

经慎重、认真核查，本单位郑重声明如下：

- 本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约、重大设计质量问题的情况。

- 投标文件递交截止时，本单位没有受到取消投标资格的行政处罚。

- 本单位目前没有处于被责令停业，财产被接管、冻结（财产被部分冻结但投标人可证明财产被冻结不影响其履约能力的除外），破产状态。

- 本单位未被人民法院列为失信被执行人。

- 本单位未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单。

本单位不会向招标人、评标委员会故意隐瞒上述情况的相关信息。

投标人：                        （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月    日

附表五 售后服务能力（如有）

注：具体材料要求见第三章评标办法前附表，并加盖投标人公章。

#### 第二节 经济标格式

封面格式

正本或副本

（招标项目名称）   招标

经济标

投标人：                              （盖公章）

年        月        日

目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、履约承诺书

四、设计服务费报价说明

五、其他材料

六、中小企业声明函 （如有）

一、诚信投标承诺书

致：        （招标人）

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                   （项目名称）设计招标项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成分。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约、重大设计质量问题。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业行政主管部门按照有关规定进行的处理（处罚）。

投标人：                            （盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

年      月    日

- 投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了                  （项目名称）设计招标项目招标文件的全部内容，愿意以设计收费折率    %（大写：百分之       ），设计收费投标总价为￥     元（大写：人民币           ），在招标文件规定的设计服务周期内，按合同约定及招标文件等有关规定完成设计服务工作，保证设计服务质量、设计规范和技术标准符合招标文件要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的设计服务费的确定和支付办法。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期（投标文件截止之日起     天）内不撤销投标文件。

3.如我方中标，我方承诺：

（1）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“投标人须知正文”第1.4.3款规定的任何一种情形。

5.我方完全响应第四章“合同条款及格式”规定的权利义务、第六章“规范和技术要求”规定的技术标准和要求。

投标人：                            （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

年      月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 设计服务期限 | 按第一章“招标公告”及第四章“合 同条款及格式”规定执行 | 完全响应招标文件相关规定 |
| 3 | 设计质量标准 | 按第一章“招标公告”及第四章“合 同条款及格式”规定执行 | 完全响应招标文件相关规定 |
| 4 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 | 完全响应招标文件相关规定 |
| 5 | 技术标准和要求 | 符合第六章“规范和技术要求”规定 | 完全响应招标文件相关规定 |

投 标 人：                         （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

三、履约承诺书

致：          招标人名称

我单位在         工程设计招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我单位将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，或在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织人员以及设备进场完成本工程设计任务，并根据项目的实际需要增派相关人员或增加设备。

2、我单位承诺，在项目的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务，公平、独立、诚信、科学地开展建设工程设计与相关服务工作，并确保符合国家现行建设工程设计规范及有关工程建设标准的规定。

3、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的设计服务费结算及支付办法。

4、我单位承诺，在工程设计过程中，一定遵照投标文件中承诺的简要设计大纲，精心设计，确保工程设计质量满足相关规定和要求。

5、我单位承诺，在工程实施过程中，如因本企业设计责任造成重大质量事故或重大安全事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我单位中标的资格或解除设计合同，并有权对我单位收取违约金。

投标人：                            （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月    日

四、设计服务费报价说明

1.投标人应根据本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目图纸和相关资料，在编制完成简要设计大纲的前提下，计算本招标项目设计服务费。

2.设计人应按照国家现行建设工程设计规范及有关工程建设强制性标准，开展本招标项目的设计工作，投标报价应包括实施本招标项目设计工作有关的全部费用。

3.在本项目招标范围内，报价说明中投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡报价说明中未包含的但在设计服务实施过程中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

4.投标人应在报价说明中对设计服务费的计算方法、取费依据等进行说明，以便招标人对投标人设计服务费报价的合理性作出判断。

5.其他：                                                        。

6.投标人报价说明（格式自拟）：

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年        月        日

五、其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

六、中小企业声明函 （如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号） 的规定，本公司参加  （招标人）  的     （工程名称）    设计的投标，相关企业为符合政策要求的中小企业。企业的具体情况如下：

（工程名称）设计属于 其他未列明行业  ；承建（承接）企业为    （投标人）   ，从业人员        人，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（如投标人不属于中小企业，该项不用填写）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称 （盖章）：

日 期：

注：若投标人不属于中小企业，则不需要提供中小企业声明函。

#### 第三节 技术标格式

封面格式

正本或副本

（招标项目名称）   招标

技术标

投标人：                              （盖公章）

年        月        日

技术标应包括（但不限于）下列内容：

（1）包括但不限于：技术标格式目录（如有）及技术标评分标准中规定的评审内容。

（2）为方便评审，技术标的编制应围绕评审细则内容，分章节顺利展开描述。

项目管理机构配备情况表（如有）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 |  |

注：

1.表后须附上述人员（项目负责人除外）职称证书、注册证书证明文件的复印件，同时须提供上述人员在“全国建筑市场监管公共服务平台”（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）相关备案信息网页打印件，要求能清晰反映拟派人员注册证书对应专业及有效期，并加盖投标人公章。

2.表后须附由当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人企业（或其分支机构）购买的近期（扣除招标公告发布当月往前顺推 6 个月）的证明材料的原件或者复印件并加盖投标人公章；

3.表后须附上述人员在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的网页打印件并加盖投标人公章；

4.属于广东省以外的投标人的上述人员，须附在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于人员信息登记的查询网页打印件并加盖投标人公章。