**广东省政府采购**

**公开招标文件**

**采购计划编号：440601-2024-02171**

**采购项目编号：GDZC—24GZ075**

**项目名称：一院两区信息化建设**

**采购人：佛山市第二人民医院**

**采购代理机构：广东中采招标有限公司**

**第一章投标邀请**

广东中采招标有限公司受佛山市第二人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购一院两区信息化建设。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

项目名称：一院两区信息化建设

采购计划编号：440601-2024-02171

采购项目编号：GDZC—24GZ075

采购方式：公开招标

预算金额：31,170,000.00元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(智慧医疗核心业务信息化):

采购包预算金额：18,920,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 支撑软件开发服务 | 智慧医疗核心业务信息化 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起700个日历天内完成项目验收。

采购包2(医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）):

采购包预算金额：3,000,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 2-1 | 支撑软件开发服务 | 医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）软件系统部分 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 支撑软件开发服务 | 医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）配套设备（硬件）部分 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起365个日历天内完成项目验收。

采购包3(医学影像信息系统（病理）):

采购包预算金额：1,500,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 3-1 | 支撑软件开发服务 | 医学影像信息系统（病理）软件系统部分 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 3-2 | 支撑软件开发服务 | 医学影像信息系统（病理）配套设备（硬件）部分 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起365个日历天内完成项目验收。

采购包4(急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统):

采购包预算金额：1,500,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 4-1 | 支撑软件开发服务 | 急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起210个日历天内完成项目验收。

采购包5(手术麻醉信息系统和重症监护信息系统):

采购包预算金额：3,700,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 5-1 | 支撑软件开发服务 | 手术麻醉信息系统和重症监护信息系统 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起210个日历天内完成项目验收。

采购包6(VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统):

采购包预算金额：800,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 6-1 | 支撑软件开发服务 | VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起365个日历天内完成项目验收。

采购包7(电子签名系统):

采购包预算金额：950,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 7-1 | 支撑软件开发服务 | 电子签名系统 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起350个日历天内完成项目验收。

采购包8(病案无纸化系统):

采购包预算金额：800,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 8-1 | 支撑软件开发服务 | 病案无纸化系统 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起180个日历天内完成项目验收。

**二.投标人的资格要求**

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： ①提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本户出具的证明资料的扫描件，以上文件均需加盖银行印章；③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺函，格式自拟。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②参照投标（报价）函相关承诺格式内容。说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（智慧医疗核心业务信息化）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

采购包2（医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约））：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

采购包3（医学影像信息系统（病理））：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

采购包4（急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

采购包5（手术麻醉信息系统和重症监护信息系统）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

采购包6（VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

采购包7（电子签名系统）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

采购包8（病案无纸化系统）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（智慧医疗核心业务信息化）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。

采购包2（医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。

采购包3（医学影像信息系统（病理））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。

采购包4（急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。

采购包5（手术麻醉信息系统和重症监护信息系统）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。

采购包6（VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。

采购包7（电子签名系统）：

1)投标人须具有有效的《电子认证服务许可证》以及《电子认证服务使用密码许可证》。

2)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。

采购包8（病案无纸化系统）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。

**三.获取招标文件**

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/index）及采购代理机构（http://www.gdzczb.com/）

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：佛山市第二人民医院

地址：佛山市禅城区卫国路78号

联系方式：0757-88032803

**2.采购代理机构信息**

名称：广东中采招标有限公司

地址：广东省佛山市禅城区文华北路223号之一栋525、526、527单元（住所申报）

联系方式：0757-81993027

**3.项目联系方式**

项目联系人：广东中采招标有限公司

电话：0757-81993027

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东中采招标有限公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

1.采购需求中打“★”号条款为实质性条款，响应供应商如有任何一条负偏离则导致磋商无效。

2.采购需求中涉及的各类标准如有更新，以有关官方机构最新发布的现行标准版本为准。

采购包1（智慧医疗核心业务信息化）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | ★自合同签订之日起700个日历天内完成项目验收。 |
| 标的提供的地点 | ★采购人（用户）所在地，地址为：佛山市第二人民医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例20%,★合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  2期：支付比例20%,★系统上线并签署上线确认单后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  3期：支付比例40%,★系统项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的40%。  4期：支付比例10%,★项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的10%。  5期：支付比例10%,★项目验收合格满两年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的10%。  如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成本合同约定项目的开发、部署安装、调试、上线等工作后应书面通知采购人进行项目验收。 ★验收标准：（一）项目所有工作内容完成以后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为： 1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。 2.符合采购文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求。 3.双方约定的其他验收标准。 （二）项目完成后中标人向采购人提供项目期间的各种文档，项目验收需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 （三）在采购人的监督下，各项工作和文档须达到采购文件中技术要求的标准。 （四）项目验收时中标人需要提交以下项目文档： 1.系统上线确认单，所有合同范围内业务系统均全部完成上线，正常试运行至少满30天。 2.系统安装手册，包括安装部署系统（客户端、中间件、数据库等）的方法，负责培训采购人的工程师至完全掌握。 3.项目验收单，按采购人要求的标准格式验收。 4.项目实施过程的文档、讲课录视频，产品培训讲义、视频。 5.提供合同的PDF版本，合同的WORD版本。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★报价要求：（一）报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求的一切费用。报价中必须包含软件、系统开发和实施、采购人所有系统进行对接、安装调试、验收费用、保险、培训辅导、售后服务、运营管理、雇员费用、派驻人员费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。（二）投标人必须自行考虑在本采购包实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。  ★合同分包要求：本采购包允许合同分包。本采购包中门诊预约挂号、收费结算系统、门诊医生工作站（含电子病历、手术等）、住院医生工作站（含电子病历、临床路径、手术记录等）、住院护士工作站、护理病历、护理评估与计划、移动护理系统、移动查房系统、护理管理系统、门急诊输液管理系统、药房药库管理是本采购包主体核心系统，不允许分包。其余内容经采购人确认后可以合理分包。如本采购包合同分包履行的，中标人必须对整体服务内容承担责任，分包供应商就分包内容承担责任。 |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 软件运维期及售后服务要求 | （一）软件运维期为自本采购包验收合格之日起2年。 （二）软件运维期间的服务要求： 1.软件运维服务 （1）故障排除：软件运维期内中标人提供7×24小时的售后服务，包括邮件、电话、远程服务等方式，响应时间不超过2小时。若故障通过上述服务方式无法解决，应于48小时内到达现场进行维护。 （2）软件更新：中标人应承诺在软件运维期内，如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务。对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务，定期优化软件功能和性能，在软件推出同版本的新升级程序后，对系统进行升级。 （3）日常维护：软件运维期间对系统进行修正性维护、适应性维护、完善性维护、预期性维护，每次维护均建立维护记录并归档。 （4）应急服务：出现紧急情况时，保证在半小时内启动应急服务，协调安排相关工作人员跟进处理相关紧急情况。中标人有完整的应急方案，并根据采购人实际情况进行修订。 （5）应用迁移：协助进行应用迁移，提供必要的技术支持与指导。 （6）咨询服务：中标人应对采购人用户在系统操作过程中的疑问提供咨询服务。 （7）维护培训：对采购人业务部门人员及主管系统人员，进行系统操作、维护培训。中标人提供系统运行情况检查方案及脚本并负责培训采购人工程师。 2.网络安全服务 （1）网络安全等级评审：中标人提供的产品应能够符合网络信息安全等保测评要求。无条件配合对系统进行网络安全等级评审，对存在问题进行完善修复并达到相关等级。 （2）网络安全等级保护要求：中标人必须根据公安机关的时间要求随时无条件对本采购包中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合采购人完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。无条件根据采购人提供的方案进行整改。 （3）安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能。 3.数据库运维服务 （1）数据库服务器巡检：每半年与采购人的系统主管工程师进行数据库服务器巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告。 （2）问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导。 （3）数据恢复：协助系统主管工程师恢复数据。 （4）数据调整：协助系统维护人员进行数据调整。 （5）数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导。 |
| ★ | 2 | 保密要求 | 中标人必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。中标人对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。 |
| ★ | 3 | 培训要求 | （一）中标人签订合同后须提出培训计划，计划包括但不限于培训内容、时间、地点等内容； （二）技术培训的内容必须包含软件的架构和系统介绍、日常操作和管理维护、以及基本的故障诊断与排错； （三）中标人应针对本采购包的特点，编制适用于本采购包的培训教材，安排有资格和能力的技术工程师来对采购人相关人员进行培训和解答问题； （四）所有的培训费用应计入投标总价（合同总额）中。 |
| ★ | 4 | 知识产权 | 中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 支撑软件开发服务 | 智慧医疗核心业务信息化 | 项 | 1.00 | 18,920,000.00 | 18,920,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

**附表一：智慧医疗核心业务信息化**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包1【具体技术（参数）要求】智慧医疗核心业务信息化》 |
|  | 2 | **演示**  1、演示方式：以u盘形式在投标截止时间前半小时内密封现场递交，密封袋须采用牛皮袋密封粘贴，封面须填写项目名称、项目编号、投标人名称，提供演示短视频，视频须配普通话语音讲解。评审时，均由采购代理机构工作人员操作播放。  2、播放时间：不得超过15分钟。  3、播放格式：MP4（视频须采用mp4格式，如提供其他格式的视频文件则投标人须另外提供播放软件）。  4、播放方式：对技术部分评分中的“系统演示”评审内容进行演示的内容录制成视频，向采购代理机构提供视频U盘，以确保视频可播放，如不可播放采购代理机构不负责。  5、播放顺序：通过资格、符合性评审的投标人进行演示视频播放。  6、播放内容：投标人演示的内容不得与本采购包的采购需求的内容无关。  7、采购文件中要求“系统演示”评审内容，须同时在投标文件《技术和服务要求响应表》中进行响应，演示作为该参数是否满足的佐证。如投标文件未进行响应或填写“负偏离”的，视为该参数负偏离响应，该评审内容不得分；如投标文件填写“正偏离”或“无偏离”的，但未能提供演示佐证的，该评审内容不得分。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

采购包2（医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约））**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | ★自合同签订之日起365个日历天内完成项目验收。 |
| 标的提供的地点 | ★采购人（用户）所在地，地址为：佛山市第二人民医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,★（一）配套设备（硬件）部分：1.合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付配套设备（硬件）总金额的30%。2.项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付配套设备（硬件）总金额的65%。3.项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付配套设备（硬件）总金额的5%。 ★（二）软件系统部分：1.合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的20%；2.系统上线并签署上线确认单后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的20%。3.项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的40%。4.项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的6%。5.项目验收合格满两年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的6%。6.项目验收合格满三年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的8%。  如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成本合同约定项目的配套设备（硬件）安装、软件系统开发、部署安装、调试、上线等工作、配套设备发放完毕后/服务器上架完毕且正常运行至少三个月后，应书面通知采购人进行项目验收。 ★验收标准：（一）项目所有工作内容完成以后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为： 1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。 2.符合采购文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求。 3.双方约定的其他验收标准。 （二）项目完成后中标人向采购人提供项目期间的各种文档，项目验收需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 （三）在采购人的监督下，各项工作和文档须达到采购文件中技术要求的标准。 （四）项目验收时中标人需要提交以下项目文档： 1.系统上线确认单，所有合同范围内业务系统均全部完成上线，正常试运行至少满30天。 2.系统安装手册，包括安装部署系统（客户端、中间件、数据库等）的方法，负责培训采购人的工程师至完全掌握。 3.项目验收单，按采购人要求的标准格式验收。 4.项目实施过程的文档、讲课录视频，产品培训讲义、视频。 5.提供合同的PDF版本，合同的WORD版本。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★报价要求：（一）报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求的一切费用。报价中必须包含软件、硬件、系统开发和实施、采购人所有系统进行对接、安装调试、验收费用、保险、培训辅导、售后服务、运营管理、雇员费用、派驻人员费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。（二）投标人必须自行考虑在本采购包实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。（三）投标人填写分项报价时应单独列明放射PACS系统、超声信息系统、内镜信息系统、检查智能预约系统的投标报价。 |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 项目硬件维护期、软件运维期及售后服务要求 | （一）项目软件运维期为自本采购包验收合格之日起3年，项目硬件维护期为自本采购包验收合格之日起1年。 （二）项目硬件维护期、软件运维期间的服务要求： 1.软件运维服务 （1）故障排除：软件运维期内中标人提供7×24小时的售后服务，包括邮件、电话、远程服务等方式，响应时间不超过2小时。若故障通过上述服务方式无法解决，应于48小时内到达现场进行维护。 （2）软件更新：对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务，定期优化软件功能和性能，在软件推出同版本的新升级程序后，对客户系统进行升级。 （3）日常维护：项目硬件维护期、软件运维期间对系统进行修正性维护、适应性维护、完善性维护、预期性维护，每次维护均建立维护记录并归档。 （4）应急服务：出现紧急情况时，保证在半小时内启动应急服务，协调安排相关工作人员跟进处理相关紧急情况。中标人有完整的应急方案，并根据采购人实际情况进行修订。 （5）应用迁移：协助进行应用迁移，提供必要的支持和指导。 （6）咨询服务：采购人在系统操作过程中的咨询、疑问、建议进行解答。 （7）维护培训：对采购人的业务部门人员及主管系统人员，进行系统操作、维护培训；中标人提供系统运行状况检查方案及脚本并负责培训采购人工程师，每半年升级更新培训内容。 2.硬件运维服务 （1）提供常设7天×24小时热线服务和长期的技术支持，对采购人的售后服务通知，中标人接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕，若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标人必须提供相同檔次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。 3.网络安全服务 （1）网络安全等级评审：中标人提供的产品应能够符合网络信息安全三级等保测评要求。无条件配合对系统进行网络安全等级评审，对存在问题进行完善修复并达到相关等级。每年提供一次渗透测试服务。 （2）安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能。 4.接口运维服务 （1）接口远程处理：提供技术支持以保障系统范围现有接口的稳定运行。 （2）提供接口解决方案：对于现有接口运行不畅，提供接口解决方案，并积极配合采购人进行调整。 （3）网络安全等保要求：中标人必须根据公安机关的时间要求随时无条件对本采购包中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合采购人完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。无条件根据采购人提供的方案进行整改。 5.数据库运维服务 （1）数据库服务器巡检：提供定期（每季度）到采购人处与系统主管工程师进行数据库服务器巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告。 （2）问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导。 （3）数据恢复：协助系统主管工程师恢复数据。 （4）数据调整：协助系统维护人员进行数据调整。 （5）数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导。 （6）应急服务：系统灾难发生时，导致系统不能正常使用超过半小时，中标人需承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 （7）问题解答：解答系统及数据库疑难问题。 |
| ★ | 2 | 保密要求 | 中标人必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。中标人对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。 |
| ★ | 3 | 培训要求 | （一）中标人签订合同后须提出培训计划，计划包括但不限于培训内容、时间、地点等内容； （二）技术培训的内容必须包含软硬件的架构和系统介绍、日常操作和管理维护、以及基本的故障诊断与排错； （三）中标人应针对本采购包的特点，编制适用于本采购包的培训教材，安排有资格和能力的技术工程师来对采购人相关人员进行培训和解答问题； （四）所有的培训费用应计入投标总价（合同总额）中。 |
| ★ | 4 | 知识产权 | 中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 支撑软件开发服务 | 医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）软件系统部分 | 项 | 1.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |
| 2 | 支撑软件开发服务 | 医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）配套设备（硬件）部分 | 项 | 1.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表二 |

**附表一：医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）软件系统部分**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包2【具体技术（参数）要求】医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

**附表二：医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）配套设备（硬件）部分**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包2【具体技术（参数）要求】医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

采购包3（医学影像信息系统（病理））**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | ★自合同签订之日起365个日历天内完成项目验收。 |
| 标的提供的地点 | ★采购人（用户）所在地，地址为：佛山市第二人民医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,★（一）配套设备（硬件）部分：1.合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付配套设备（硬件）总金额的30%。2.项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付配套设备（硬件）总金额的65%。3.项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付配套设备（硬件）总金额的5%。 ★（二）软件系统部分：1.合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的20%；2.系统上线并签署上线确认单后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的20%。3.项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的40%。4.项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的6%。5.项目验收合格满两年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的6%。7.项目验收合格满三年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付软件系统总金额的8%。  如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成本合同约定项目的配套设备（硬件）安装、软件系统开发、部署安装、调试、上线等工作、配套设备发放完毕后/服务器上架完毕且正常运行至少三个月后，应书面通知采购人进行项目验收。 ★验收标准：（一）项目所有工作内容完成以后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为： 1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。 2.符合采购文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求。 3.双方约定的其他验收标准。 （二）项目完成后中标人向采购人提供项目期间的各种文档，项目验收需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 （三）在采购人的监督下，各项工作和文档须达到采购文件中技术要求的标准。 （四）项目验收时中标人需要提交以下项目文档： 1.系统上线确认单，所有合同范围内业务系统均全部完成上线，正常试运行至少满30天。 2.系统安装手册，包括安装部署系统（客户端、中间件、数据库等）的方法，负责培训采购人的工程师至完全掌握。 3.项目验收单，按采购人要求的标准格式验收。 4.项目实施过程的文档、讲课录视频，产品培训讲义、视频。 5.提供合同的PDF版本，合同的WORD版本。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★报价要求：（一）报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求的一切费用。报价中必须包含软件、硬件、系统开发和实施、采购人所有系统进行对接、安装调试、验收费用、保险、培训辅导、售后服务、运营管理、雇员费用、派驻人员费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。（二）投标人必须自行考虑在本采购包实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。 |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 项目硬件维护期、软件运维期及售后服务要求 | （一）项目软件运维期为自本采购包验收合格之日起3年，项目硬件维护期为自本采购包验收合格之日起1年。 （二）项目硬件维护期、软件运维期间的服务要求： 1.软件运维服务 （1）故障排除：软件运维期内中标人提供7×24小时的售后服务，包括邮件、电话、远程服务等方式，响应时间不超过2小时。若故障通过上述服务方式无法解决，应于48小时内到达现场进行维护。 （2）软件更新：对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务，定期优化软件功能和性能，在软件推出同版本的新升级程序后，对客户系统进行升级。 （3）日常维护：项目硬件维护期、软件运维期间对系统进行修正性维护、适应性维护、完善性维护、预期性维护，每次维护均建立维护记录并归档。 （4）应急服务：出现紧急情况时，保证在半小时内启动应急服务，协调安排相关工作人员跟进处理相关紧急情况。中标人有完整的应急方案，并根据采购人实际情况进行修订。 （5）应用迁移：协助进行应用迁移，提供必要的支持和指导。 （6）咨询服务：采购人在系统操作过程中的咨询、疑问、建议进行解答。 （7）维护培训：对采购人的业务部门人员及主管系统人员，进行系统操作、维护培训；中标人提供系统运行状况检查方案及脚本并负责培训采购人工程师，每半年升级更新培训内容。 2.硬件运维服务 （1）提供常设7天×24小时热线服务和长期的技术支持，对采购人的售后服务通知，中标人接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕，若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标人必须提供相同檔次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。 3.网络安全服务 （1）网络安全等级评审：中标人提供的产品应能够符合网络信息安全三级等保测评要求。无条件配合对系统进行网络安全等级评审，对存在问题进行完善修复并达到相关等级。每年提供一次渗透测试服务。 （2）安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能。 4.接口运维服务 （1）接口远程处理：提供技术支持以保障系统范围现有接口的稳定运行。 （2）提供接口解决方案：对于现有接口运行不畅，提供接口解决方案，并积极配合采购人进行调整。 （3）网络安全等保要求：中标人必须根据公安机关的时间要求随时无条件对本采购包中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合采购人完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。无条件根据采购人提供的方案进行整改。 5.数据库运维服务 （1）数据库服务器巡检：提供定期（每季度）到采购人处与系统主管工程师进行数据库服务器巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告。 （2）问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导。 （3）数据恢复：协助系统主管工程师恢复数据。 （4）数据调整：协助系统维护人员进行数据调整。 （5）数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导。 （6）应急服务：系统灾难发生时，导致系统不能正常使用超过半小时，中标人需承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 （7）问题解答：解答系统及数据库疑难问题。 |
| ★ | 2 | 保密要求 | 中标人必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。中标人对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。 |
| ★ | 3 | 培训要求 | （一）中标人签订合同后须提出培训计划，计划包括但不限于培训内容、时间、地点等内容； （二）技术培训的内容必须包含软硬件的架构和系统介绍、日常操作和管理维护、以及基本的故障诊断与排错； （三）中标人应针对本采购包的特点，编制适用于本采购包的培训教材，安排有资格和能力的技术工程师来对采购人相关人员进行培训和解答问题； （四）所有的培训费用应计入投标总价（合同总额）中。 |
| ★ | 4 | 知识产权 | 中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 支撑软件开发服务 | 医学影像信息系统（病理）软件系统部分 | 项 | 1.00 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |
| 2 | 支撑软件开发服务 | 医学影像信息系统（病理）配套设备（硬件）部分 | 项 | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表二 |

**附表一：医学影像信息系统（病理）软件系统部分**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包3【具体技术（参数）要求】医学影像信息系统（病理）》 |
|  | 2 | **演示**  1、演示方式：以u盘形式在投标截止时间前半小时内密封现场递交，密封袋须采用牛皮袋密封粘贴，封面须填写项目名称、项目编号、投标人名称，提供演示短视频，视频须配普通话语音讲解。评审时，均由采购代理机构工作人员操作播放。  2、播放时间：不得超过15分钟。  3、播放格式：MP4（视频须采用mp4格式，如提供其他格式的视频文件则投标人须另外提供播放软件）。  4、播放方式：对技术部分评分中的“系统演示”评审内容进行演示的内容录制成视频，向采购代理机构提供视频U盘，以确保视频可播放，如不可播放采购代理机构不负责。  5、播放顺序：通过资格、符合性评审的投标人进行演示视频播放。  6、播放内容：投标人演示的内容不得与本采购包的采购需求的内容无关。  7、采购文件中要求“系统演示”评审内容，须同时在投标文件《技术和服务要求响应表》中进行响应，演示作为该参数是否满足的佐证。如投标文件未进行响应或填写“负偏离”的，视为该参数负偏离响应，该评审内容不得分；如投标文件填写“正偏离”或“无偏离”的，但未能提供演示佐证的，该评审内容不得分。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

**附表二：医学影像信息系统（病理）配套设备（硬件）部分**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包3【具体技术（参数）要求】医学影像信息系统（病理）》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

采购包4（急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | ★自合同签订之日起210个日历天内完成项目验收。 |
| 标的提供的地点 | ★采购人（用户）所在地，地址为：佛山市第二人民医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例20%,★合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  2期：支付比例20%,★系统上线并签署上线确认单后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  3期：支付比例40%,★系统项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的40%。  4期：支付比例6%,★项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  5期：支付比例6%,★项目验收合格满两年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  6期：支付比例8%,★项目验收合格满三年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的8%。  如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成本合同约定项目的开发、部署安装、调试、上线等工作后应书面通知采购人进行项目验收。 ★验收标准：（一）项目所有工作内容完成以后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为： 1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。 2.符合采购文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求。 3.双方约定的其他验收标准。 （二）项目完成后中标人向采购人提供项目期间的各种文档，项目验收需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 （三）在采购人的监督下，各项工作和文档须达到采购文件中技术要求的标准。 （四）项目验收时中标人需要提交以下项目文档： 1.系统上线确认单，所有合同范围内业务系统均全部完成上线，正常试运行至少满30天。 2.系统安装手册，包括安装部署系统（客户端、中间件、数据库等）的方法，负责培训采购人的工程师至完全掌握。 3.项目验收单，按采购人要求的标准格式验收。 4.项目实施过程的文档、讲课录视频，产品培训讲义、视频。 5.提供合同的PDF版本，合同的WORD版本。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★报价要求：（一）报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求的一切费用。报价中必须包含软件、硬件、系统开发和实施、采购人所有系统进行对接、安装调试、验收费用、保险、培训辅导、售后服务、运营管理、雇员费用、派驻人员费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。（二）投标人必须自行考虑在本采购包实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。 |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 项目硬件维护期、软件运维期及售后服务要求 | （一）项目硬件维护期、软件运维期为自本采购包验收合格之日起3年。 （二）项目硬件维护期、软件运维期间的服务要求： 1.软件运维服务 （1）故障排除：软件运维期内中标人提供7×24小时的售后服务，包括邮件、电话、远程服务等方式，响应时间不超过2小时。若故障通过上述服务方式无法解决，应于48小时内到达现场进行维护。 （2）软件更新：中标 人应承诺在项目硬件维护期、软件运维期内，如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务。对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务，定期优化软件功能和性能，在软件推出同版本的新升级程序后，对系统进行升级。 （3）日常维护：项目硬件维护期、软件运维期间对系统进行修正性维护、适应性维护、完善性维护、预期性维护，每次维护均建立维护记录并归档。 （4）应急服务：出现紧急情况时，保证在半小时内启动应急服务，协调安排相关工作人员跟进处理相关紧急情况。中标人有完整的应急方案，并根据采购人实际情况进行修订。 （5）应用迁移：协助进行应用迁移，提供必要的技术支持与指导。 （6）咨询服务：中标人应对采购人用户在系统操作过程中的疑问提供咨询服务。 （7）维护培训：对采购人业务部门人员及主管系统人员，进行系统操作、维护培训。中标人提供系统运行情况检查方案及脚本并负责培训采购人工程师。 2.硬件运维服务 （1）提供常设7天×24小时热线服务和长期的技术支持，对采购人的售后服务通知，中标人接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕，若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标人必须提供相同檔次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。 3.网络安全服务 （1）网络安全等级评审：中标人提供的产品应能够符合网络信息安全等保测评要求。无条件配合对系统进行网络安全等级评审，对存在问题进行完善修复并达到相关等级。 （2）网络安全等级保护要求：中标人应根据公安机关的时间要求随时无条件对本采购包中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合采购人完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。无条件根据采购人提供的方案进行整改。 （3）商用密码要求：按照国家相关商用密码应用和管理要求，配合相关部门的要求完成商用密码评估及整改工作。 （4）安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能。 4.数据库运维服务 （1）数据库服务器巡检：每半年与采购人的系统主管工程师进行数据库服务器巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告； （2）问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导； （3）数据恢复：协助采购人的系统主管工程师恢复数据； （4）数据调整：协助采购人的系统维护人员进行数据调整； （5）数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导。 |
| ★ | 2 | 保密要求 | 中标人必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。中标人对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。 |
| ★ | 3 | 培训要求 | （一）中标人签订合同后须提出培训计划，计划包括但不限于培训内容、时间、地点等内容； （二）技术培训的内容必须包含软硬件的架构和系统介绍、日常操作和管理维护、以及基本的故障诊断与排错； （三）中标人应针对本采购包的特点，编制适用于本采购包的培训教材，安排有资格和能力的技术工程师来对采购人相关人员进行培训和解答问题； （四）所有的培训费用应计入投标总价（合同总额）中。 |
| ★ | 4 | 知识产权 | 中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 支撑软件开发服务 | 急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统 | 项 | 1.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

**附表一：急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包4【具体技术（参数）要求】急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统》 |
|  | 2 | **演示**  1、演示方式：以u盘形式在投标截止时间前半小时内密封现场递交，密封袋须采用牛皮袋密封粘贴，封面须填写项目名称、项目编号、投标人名称，提供演示短视频，视频须配普通话语音讲解。评审时，均由采购代理机构工作人员操作播放。  2、播放时间：不得超过15分钟。  3、播放格式：MP4（视频须采用mp4格式，如提供其他格式的视频文件则投标人须另外提供播放软件）。  4、播放方式：对技术部分评分中的“系统演示”评审内容进行演示的内容录制成视频，向采购代理机构提供视频U盘，以确保视频可播放，如不可播放采购代理机构不负责。  5、播放顺序：通过资格、符合性评审的投标人进行演示视频播放。  6、播放内容：投标人演示的内容不得与本采购包的采购需求的内容无关。  7、采购文件中要求“系统演示”评审内容，须同时在投标文件《技术和服务要求响应表》中进行响应，演示作为该参数是否满足的佐证。如投标文件未进行响应或填写“负偏离”的，视为该参数负偏离响应，该评审内容不得分；如投标文件填写“正偏离”或“无偏离”的，但未能提供演示佐证的，该评审内容不得分。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

采购包5（手术麻醉信息系统和重症监护信息系统）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | ★自合同签订之日起210个日历天内完成项目验收。 |
| 标的提供的地点 | ★采购人（用户）所在地，地址为：佛山市第二人民医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例20%,★合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  2期：支付比例20%,★系统上线并签署上线确认单后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  3期：支付比例40%,★系统项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的40%。  4期：支付比例6%,★项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  5期：支付比例6%,★项目验收合格满两年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  6期：支付比例8%,★项目验收合格满三年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的8%。  如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成本合同约定项目的开发、部署安装、调试、上线等工作后应书面通知采购人进行项目验收。 ★验收标准：（一）项目所有工作内容完成以后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为： 1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。 2.符合采购文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求。 3.双方约定的其他验收标准。 （二）项目完成后中标人向采购人提供项目期间的各种文档，项目验收需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 （三）在采购人的监督下，各项工作和文档须达到采购文件中技术要求的标准。 （四）项目验收时中标人需要提交以下项目文档： 1.系统上线确认单，所有合同范围内业务系统均全部完成上线，正常试运行至少满30天。 2.系统安装手册，包括安装部署系统（客户端、中间件、数据库等）的方法，负责培训采购人的工程师至完全掌握。 3.项目验收单，按采购人要求的标准格式验收。 4.项目实施过程的文档、讲课录视频，产品培训讲义、视频。 5.提供合同的PDF版本，合同的WORD版本。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★报价要求：（一）报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求的一切费用。报价中必须包含软件、系统开发和实施、采购人所有系统进行对接、安装调试、验收费用、保险、培训辅导、售后服务、运营管理、雇员费用、派驻人员费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。（二）投标人必须自行考虑在本采购包实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。 |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 项目软件运维期及售后服务要求 | （一）项目软件运维期为自本采购包验收合格之日起3年。 （二）项目软件运维期间的服务要求： 1.软件运维服务 （1）故障排除：软件运维期内中标人提供7×24小时的售后服务，包括邮件、电话、远程服务等方式，响应时间不超过2小时。若故障通过上述服务方式无法解决，应于48小时内到达现场进行维护。 （2）软件更新：中标人应承诺在项目软件运维期内，如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务。对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务，定期优化软件功能和性能，在软件推出同版本的新升级程序后，对系统进行升级。 （3）日常维护：项目软件运维期间对系统进行修正性维护、适应性维护、完善性维护、预期性维护，每次维护均建立维护记录并归档。 （4）项目软件运维期应定期（每月）至少一次到现场（科室）进行维护，包括功能优化、客户需求收集等服务。 （5）应急服务：出现紧急情况时，保证在半小时内启动应急服务，协调安排相关工作人员跟进处理相关紧急情况。中标人有完整的应急方案，并根据采购人实际情况进行修订。 （6）应用迁移：协助进行应用迁移，提供必要的技术支持与指导。 （7）咨询服务：中标人应对采购人用户在系统操作过程中的疑问提供咨询服务。 （8）维护培训：对采购人的业务部门人员及主管系统人员，进行系统操作、维护培训；中标人提供系统运行情况检查方案及脚本并负责培训采购人工程师。 2.网络安全服务 （1）网络安全等级评审：中标人提供的产品应能够符合网络信息安全等保测评要求。无条件配合对系统进行网络安全等级评审，对存在问题进行完善修复并达到相关等级。 （2）网络安全等级保护要求：中标人必须根据公安机关的时间要求随时无条件对本采购包中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合采购人完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。无条件根据采购人提供的方案进行整改。 （3）商用密码要求：按照国家相关商用密码应用和管理要求，配合相关部门的要求完成商用密码评估及整改工作。 （4）安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能。 3.数据库运维服务 （1）数据库服务器巡检：每半年与系统主管工程师进行数据库服务器巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告。 （2）问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导。 （3）数据恢复：协助系统主管工程师恢复数据。 （4）数据调整：协助系统维护人员进行数据调整。 （5）数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导。 |
| ★ | 2 | 保密要求 | 中标人必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。中标人对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。 |
| ★ | 3 | 培训要求 | （一）中标人签订合同后须提出培训计划，计划包括但不限于培训内容、时间、地点等内容； （二）技术培训的内容必须包含软件的架构和系统介绍、日常操作和管理维护、以及基本的故障诊断与排错； （三）中标人应针对本采购包的特点，编制适用于本采购包的培训教材，安排有资格和能力的技术工程师来对采购人相关人员进行培训和解答问题； （四）所有的培训费用应计入投标总价（合同总额）中。 |
| ★ | 4 | 知识产权 | 中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 支撑软件开发服务 | 手术麻醉信息系统和重症监护信息系统 | 项 | 1.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

**附表一：手术麻醉信息系统和重症监护信息系统**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包5【具体技术（参数）要求】手术麻醉信息系统和重症监护信息系统》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

采购包6（VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | ★自合同签订之日起365个日历天内完成项目验收。 |
| 标的提供的地点 | ★采购人（用户）所在地，地址为：佛山市第二人民医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例20%,★合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  2期：支付比例20%,★系统上线并签署上线确认单后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  3期：支付比例40%,★系统项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的40%。  4期：支付比例6%,★项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  5期：支付比例6%,★项目验收合格满两年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  6期：支付比例8%,★项目验收合格满三年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的8%。  如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成本合同约定项目的开发、部署安装、调试、上线等工作后应书面通知采购人进行项目验收。 ★验收标准：（一）项目所有工作内容完成以后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为： 1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。 2.符合采购文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求。 3.双方约定的其他验收标准。 （二）项目完成后中标人向采购人提供项目期间的各种文档，项目验收需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 （三）在采购人的监督下，各项工作和文档须达到采购文件中技术要求的标准。 （四）项目验收时中标人需要提交以下项目文档： 1.系统上线确认单，所有合同范围内业务系统均全部完成上线，正常试运行至少满30天。 2.系统安装手册，包括安装部署系统（客户端、中间件、数据库等）的方法，负责培训采购人的工程师至完全掌握。 3.项目验收单，按采购人要求的标准格式验收。 4.项目实施过程的文档、讲课录视频，产品培训讲义、视频。 5.提供合同的PDF版本，合同的WORD版本。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★报价要求：（一）报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求的一切费用。报价中必须包含软件、系统开发和实施、采购人所有系统进行对接、安装调试、验收费用、保险、培训辅导、售后服务、运营管理、雇员费用、派驻人员费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。（二）投标人必须自行考虑在本采购包实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。 |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 项目软件运维期及售后服务要求 | （一）项目软件运维期为自本采购包验收合格之日起3年。 （二）项目软件运维期间的服务要求： 1.软件运维服务 （1）故障排除：软件运维期内中标人提供7×24小时的售后服务，包括邮件、电话、远程服务等方式，响应时间不超过2小时。若故障通过上述服务方式无法解决，应于48小时内到达现场进行维护。 （2）软件更新：中标人应承诺在项目软件运维期内，如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务。对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务，定期优化软件功能和性能，在软件推出同版本的新升级程序后，对客户系统进行升级。 （3）日常维护：项目软件运维期间对系统进行修正性维护、适应性维护、完善性维护、预期性维护，每次维护均建立维护记录并归档； （4）应急服务：出现紧急情况时，保证在半小时内启动应急服务，协调安排相关工作人员跟进处理相关紧急情况。中标人有完整的应急方案，并根据采购人实际情况进行修订。 （5）应用迁移：协助进行应用迁移，提供必要的技术支持与指导。 （6）咨询服务：中标人应对采购人用户在系统操作过程中的疑问提供咨询服务。 （7）维护培训：对采购人业务部门人员及主管系统人员，进行系统操作、维护培训；中标人提供系统运行情况检查方案及脚本并负责培训采购人工程师，每半年升级更新培训内容。 2.网络安全服务 （1）网络安全等级保护要求：中标人提供的产品应能够符合网络信息安全等保测评要求。中标人必须根据公安机关的时间要求随时无条件对本采购包中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合采购人完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。无条件根据采购人提供的方案进行整改。 （2）商用密码要求：按照国家相关商用密码应用和管理要求，配合相关部门的要求完成商用密码评估及整改工作。 （3）安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能。 3.接口运维服务 （1）接口远程处理：提供技术支持以保障系统范围现有接口的稳定运行。 （2）提供接口解决方案：对于现有接口运行不畅，提供接口解决方案，并积极配合采购人进行调整。 4.数据库运维服务 （1）数据库服务器巡检：提供定期（每季度）到采购人处与系统主管工程师进行数据库主机巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告。 （2）问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导。 （3）数据恢复：协助系统主管工程师恢复数据。 （4）数据调整：协助系统维护人员进行数据调整。 （5）数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导。 （6）应急服务：系统灾难发生时，导致系统不能正常使用超过半小时，中标人需承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 （7）问题解答：解答系统及数据库疑难问题。 |
| ★ | 2 | 保密要求 | 中标人必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。中标人对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。 |
| ★ | 3 | 培训要求 | （一）中标人签订合同后须提出培训计划，计划包括但不限于培训内容、时间、地点等内容； （二）技术培训的内容必须包含软件的架构和系统介绍、日常操作和管理维护、以及基本的故障诊断与排错； （三）中标人应针对本采购包的特点，编制适用于本采购包的培训教材，安排有资格和能力的技术工程师来对采购人相关人员进行培训和解答问题； （四）所有的培训费用应计入投标总价（合同总额）中。 |
| ★ | 4 | 知识产权 | 中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 支撑软件开发服务 | VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统 | 项 | 1.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

**附表一：VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包6【具体技术（参数）要求】VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

采购包7（电子签名系统）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | ★自合同签订之日起350个日历天内完成项目验收。 |
| 标的提供的地点 | ★采购人（用户）所在地，地址为：佛山市第二人民医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例20%,★合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  2期：支付比例20%,★系统上线并签署上线确认单后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  3期：支付比例40%,★系统项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的40%。  4期：支付比例6%,★项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  5期：支付比例6%,★项目验收合格满两年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  6期：支付比例8%,★项目验收合格满三年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的8%。  如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成本合同约定项目的开发、部署安装、调试、上线等工作后应书面通知采购人进行项目验收。 ★验收标准：（一）项目所有工作内容完成以后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为： 1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。 2.符合采购文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求。 3.双方约定的其他验收标准。 （二）项目完成后中标人向采购人提供项目期间的各种文档，项目验收需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 （三）在采购人的监督下，各项工作和文档须达到采购文件中技术要求的标准。 （四）项目验收时中标人需要提交以下项目文档： 1.系统上线确认单，所有合同范围内业务系统均全部完成上线，正常试运行至少满30天。 2.系统安装手册，包括安装部署系统（客户端、中间件、数据库等）的方法，负责培训采购人的工程师至完全掌握。 3.项目验收单，按采购人要求的标准格式验收。 4.项目实施过程的文档、讲课录视频，产品培训讲义、视频。 5.提供合同的PDF版本，合同的WORD版本。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★报价要求：（一）报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求的一切费用。报价中必须包含软件、硬件、系统开发和实施、采购人所有系统进行对接、安装调试、验收费用、保险、培训辅导、售后服务、运营管理、雇员费用、派驻人员费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。（二）投标人必须自行考虑在本采购包实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。 |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 项目硬件维护期、软件运维期及售后服务要求 | （一）项目硬件维护期、软件运维期为自本采购包验收合格之日起3年。 （二）项目硬件维护期、软件运维期间的服务要求： 1.软件运维服务 （1）故障排除：软件运维期内中标人提供7×24小时的售后服务，包括邮件、电话、远程服务等方式，响应时间不超过2小时。若故障通过上述服务方式无法解决，应于48小时内到达现场进行维护。 （2）软件更新：中标人应承诺在项目硬件维护期、软件运维期内，如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务。对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务，定期优化软件功能和性能，在软件推出同版本的新升级程序后，对客户系统进行升级。 （3）日常维护：项目硬件维护期、软件运维期间对系统进行修正性维护、适应性维护、完善性维护、预期性维护，每次维护均建立维护记录并归档； （4）应急服务：出现紧急情况时，保证在半小时内启动应急服务，协调安排相关工作人员跟进处理相关紧急情况。中标人有完整的应急方案，并根据采购人实际情况进行修订。 （5）应用迁移：协助进行应用迁移，提供必要的技术支持与指导。 （6）咨询服务：中标人应对采购人用户在系统操作过程中的疑问提供咨询服务。 （7）维护培训：对采购人业务部门人员及主管系统人员，进行系统操作、维护培训；中标人提供系统运行情况检查方案及脚本并负责培训采购人工程师，每半年升级更新培训内容。 2.硬件运维服务 （1）提供常设7天×24小时热线服务和长期的技术支持，对采购人的售后服务通知，中标人接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕，若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标人必须提供相同檔次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。 3.网络安全服务 （1）网络安全等级保护要求：中标人提供的产品应能够符合网络信息安全等保测评要求。中标人必须根据公安机关的时间要求随时无条件对本采购包中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合采购人完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。无条件根据采购人提供的方案进行整改。 （2）商用密码要求：按照国家相关商用密码应用和管理要求，配合相关部门的要求完成商用密码评估及整改工作。 （3）安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能。 4.接口运维服务 （1）接口远程处理：提供技术支持以保障系统范围现有接口的稳定运行。 （2）提供接口解决方案：对于现有接口运行不畅，提供接口解决方案，并积极配合采购人进行调整。 5.数据库运维服务 （1）数据库服务器巡检：提供定期（每季度）到采购人处与系统主管工程师进行数据库主机巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告。 （2）问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导。 （3）数据恢复：协助系统主管工程师恢复数据。 （4）数据调整：协助系统维护人员进行数据调整。 （5）数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导。 （6）应急服务：系统灾难发生时，导致系统不能正常使用超过半小时，中标人需承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 （7）问题解答：解答系统及数据库疑难问题。 |
| ★ | 2 | 保密要求 | 中标人必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。中标人对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。 |
| ★ | 3 | 培训要求 | （一）中标人签订合同后须提出培训计划，计划包括但不限于培训内容、时间、地点等内容； （二）技术培训的内容必须包含软硬件的架构和系统介绍、日常操作和管理维护、以及基本的故障诊断与排错； （三）中标人应针对本采购包的特点，编制适用于本采购包的培训教材，安排有资格和能力的技术工程师来对采购人相关人员进行培训和解答问题； （四）所有的培训费用应计入投标总价（合同总额）中。 |
| ★ | 4 | 知识产权 | 中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 支撑软件开发服务 | 电子签名系统 | 项 | 1.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

**附表一：电子签名系统**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包7【具体技术（参数）要求】电子签名系统》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

采购包8（病案无纸化系统）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | ★自合同签订之日起180个日历天内完成项目验收。 |
| 标的提供的地点 | ★采购人（用户）所在地，地址为：佛山市第二人民医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例20%,★合同签订后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  2期：支付比例20%,★系统上线并签署上线确认单后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的20%。  3期：支付比例40%,★系统项目验收合格后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的40%。  4期：支付比例6%,★项目验收合格满一年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  5期：支付比例6%,★项目验收合格满两年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的6%。  6期：支付比例8%,★项目验收合格满三年后，采购人自收到中标人有效发票之日起60个工作日内向中标人支付合同总额的8%。  如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成本合同约定项目的开发、部署安装、调试、上线等工作后应书面通知采购人进行项目验收。 ★验收标准：（一）项目所有工作内容完成以后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为： 1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。 2.符合采购文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求。 3.双方约定的其他验收标准。 （二）项目完成后中标人向采购人提供项目期间的各种文档，项目验收需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 （三）在采购人的监督下，各项工作和文档须达到采购文件中技术要求的标准。 （四）项目验收时中标人需要提交以下项目文档： 1.系统上线确认单，所有合同范围内业务系统均全部完成上线，正常试运行至少满30天。 2.系统安装手册，包括安装部署系统（客户端、中间件、数据库等）的方法，负责培训采购人的工程师至完全掌握。 3.项目验收单，按采购人要求的标准格式验收。 4.项目实施过程的文档、讲课录视频，产品培训讲义、视频。 5.提供合同的PDF版本，合同的WORD版本。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★报价要求：（一）报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求的一切费用。报价中必须包含软件、系统开发和实施、采购人所有系统进行对接、安装调试、验收费用、保险、培训辅导、售后服务、运营管理、雇员费用、派驻人员费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。（二）投标人必须自行考虑在本采购包实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。 |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 项目软件运维期及售后服务要求 | （一）项目软件运维期为自本采购包验收合格之日起3年。 （二）项目软件运维期间的服务要求： 1.软件运维服务 （1）故障排除：软件运维期内中标人提供7×24小时的售后服务，包括邮件、电话、远程服务等方式，响应时间不超过2小时。若故障通过上述服务方式无法解决，应于48小时内到达现场进行维护。 （2）软件更新：中标人应承诺在项目软件运维期内，如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务。对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务，定期优化软件功能和性能，在软件推出同版本的新升级程序后，对系统进行升级。 （3）日常维护：项目软件运维期间对系统进行修正性维护、适应性维护、完善性维护、预期性维护，每次维护均建立维护记录并归档。 （4）应急服务：出现紧急情况时，保证在半小时内启动应急服务，协调安排相关工作人员跟进处理相关紧急情况。中标人有完整的应急方案，并根据采购人实际情况进行修订。 （5）应用迁移：协助进行应用迁移，提供必要的技术支持与指导。 （6）咨询服务：中标人应对采购人用户在系统操作过程中的疑问提供咨询服务。 （7）维护培训：对采购人业务部门人员及主管系统人员，进行系统操作、维护培训。中标人提供系统运行情况检查方案及脚本并负责培训采购人工程师。 2.网络安全服务 （1）网络安全等级评审：中标人提供的产品应能够符合网络信息安全等保测评要求。无条件配合对系统进行网络安全等级评审，对存在问题进行完善修复并达到相关等级。 （2）网络安全等级保护要求：中标人必须根据公安机关的时间要求随时无条件对本采购包中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合采购人完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。无条件根据采购人提供的方案进行整改。 （3）商用密码要求：按照国家相关商用密码应用和管理要求，配合相关部门的要求完成商用密码评估及整改工作。 （4）安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能。 3.数据库运维服务 （1）数据库服务器巡检：每半年与系统主管工程师进行数据库服务器巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告。 （2）问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导。 （3）数据恢复：协助系统主管工程师恢复数据。 （4）数据调整：协助系统维护人员进行数据调整。 （5）数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导。 （6）应急服务：系统灾难发生时，导致系统不能正常使用超过半小时，中标人需承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 （7）问题解答：解答系统及数据库疑难问题。 |
| ★ | 2 | 保密要求 | 中标人必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。中标人对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。 |
| ★ | 3 | 培训要求 | （一）中标人签订合同后须提出培训计划，计划包括但不限于培训内容、时间、地点等内容； （二）技术培训的内容必须包含软件的架构和系统介绍、日常操作和管理维护、以及基本的故障诊断与排错； （三）中标人应针对本采购包的特点，编制适用于本采购包的培训教材，安排有资格和能力的技术工程师来对采购人相关人员进行培训和解答问题； （四）所有的培训费用应计入投标总价（合同总额）中。 |
| ★ | 4 | 知识产权 | 中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 支撑软件开发服务 | 病案无纸化系统 | 项 | 1.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

**附表一：病案无纸化系统**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见招标公告《附件-技术标准与要求》中《采购包8【具体技术（参数）要求】病案无纸化系统》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

**第三章 投标人须知**

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指广东中采招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指佛山市第二人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共8个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法  采购包2：综合评分法  采购包3：综合评分法  采购包4：综合评分法  采购包5：综合评分法  采购包6：综合评分法  采购包7：综合评分法  采购包8：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价  采购包2：总价  采购包3：总价  采购包4：总价  采购包5：总价  采购包6：总价  采购包7：总价  采购包8：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。采购包3：保证金人民币：0.00元整。采购包4：保证金人民币：0.00元整。采购包5：保证金人民币：0.00元整。采购包6：保证金人民币：0.00元整。采购包7：保证金人民币：0.00元整。采购包8：保证金人民币：0.00元整。  开户单位： 无  开户账号： 无  开户银行： 无  支票提交方式： 无  汇票、本票提交方式： 无  投标保证金有效期∶与投标有效期一致。  投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | **一、电子投标文件（必须提供）：**  （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。  **非加密电子版投标文件使用情形:** 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。  **二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：**（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。**纸质投标文件使用情形：**当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：1家  采购包2：1家  采购包3：1家  采购包4：1家  采购包5：1家  采购包6：1家  采购包7：1家  采购包8：1家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家  采购包2：1家  采购包3：1家  采购包4：1家  采购包5：1家  采购包6：1家  采购包7：1家  采购包8：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  采购包2：3家  采购包3：3家  采购包4：3家  采购包5：3家  采购包6：3家  采购包7：3家  采购包8：3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：兼投兼中 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：各采购包以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。实际缴纳招标代理服务费=计算得出的招标代理服务费×65%。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 1、本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读投标人操作手册，手册获取网址https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标人在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过020-88696588进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。  2、投标人参加本项目响应，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见投标人操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。  3、在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及投标人代表签字或授权代表签字的，应在纸质文件手写签名后，提供文件的扫描电子文档进行后续操作。如本竞争性采购文件与此描述有不一致的，以此描述为准。  4、本采购文件内要求的扫描件或复印件，可以是原件的扫描件，也可以是复印件的扫描件。扫描件性质上可视为复印件。  5、合同签订时间补充说明：按照佛山市政务服务数据管理局佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知（佛政数函〔2021〕54号），采购人在中标（成交）通知书发出之日起原则上20日内与中标（成交）投标人签订政府采购合同。如因客观原因无法在20日内签订政府采购合同的，可延长不多于10日。  6、根据《佛山市政务服务数据管理局佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知》（佛政数函[2021] 54号），参与政府采购的中小微企业可凭借中标通知书或政府采购合同，利用“省中小融”“粤信融”“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。  7、本项目的中标通知书以采购人、采购代理机构确认的纸质中标通知书作为授予合同资格的唯一合法依据。云平台版本的中标通知书不作为签订采购合同的依据。如本采购文件与此描述有不一致的，以此描述为准。  8、除特别注明的情况外，评审得分均保留小数点后2位，第3位四舍五入。  9、云平台系统生成的PDF版采购文件与WORD版采购文件如有差异，以PDF版采购文件为准。  10、本项目标的按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业[2011]300号）划分行业为：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营收10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营收1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营收50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营收50万元以下的为微型企业。  11、分支机构参加投标，投标人的上级公司或总公司的资质、证书、业绩和人员对分支机构有效。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟。  说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业  采购包2：非专门面向中小企业  采购包3：非专门面向中小企业  采购包4：非专门面向中小企业  采购包5：非专门面向中小企业  采购包6：非专门面向中小企业  采购包7：非专门面向中小企业  采购包8：非专门面向中小企业 |

**三、说明**

**1.总则**

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业投标说明**

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

**四、招标文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**五、投标要求**

**1.投标登记**

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

**2.投标文件的制作**

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.投标文件的提交**

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

**4.投标文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

**5.投标文件的解密**

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

**6.投标保证金**

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东中采招标有限公司代收。具体操作要求详见广东中采招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东中采招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东中采招标有限公司，到账情况以开标时广东中采招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**7.投标有效期**

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/index）及采购代理机构（http://www.gdzczb.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/index）及采购代理机构（http://www.gdzczb.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：李小姐

电话：0757-81993027

传真：0757-81993027

邮箱：gdzczb@126.com

地址：广东省佛山市禅城区文华北路223号之一栋525、526、527单元（住所申报）

邮编：528000

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：佛山市财政局(政府采购监管科)

地 址：佛山市禅城区季华五路8号财政大厦8楼

电 话：0757-83282245

邮 编：528000

传 真：-

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评标**

**一、评标要求**

**1.评标方法**

采购包1(智慧医疗核心业务信息化)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(医学影像信息系统（病理）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包4(急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包5(手术麻醉信息系统和重症监护信息系统)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包6(VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包7(电子签名系统)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包8(病案无纸化系统)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

**3.评标委员会**

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东中采招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东中采招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；**

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

**5.投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

**6.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

**7.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（智慧医疗核心业务信息化）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

采购包2（医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约））：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

采购包3（医学影像信息系统（病理））：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

采购包4（急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

采购包5（手术麻醉信息系统和重症监护信息系统）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

采购包6（VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

采购包7（电子签名系统）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

采购包8（病案无纸化系统）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（智慧医疗核心业务信息化）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： ①提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本户出具的证明资料的扫描件，以上文件均需加盖银行印章；③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②参照投标（报价）函相关承诺格式内容。说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |

采购包2（医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： ①提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本户出具的证明资料的扫描件，以上文件均需加盖银行印章；③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②参照投标（报价）函相关承诺格式内容。说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |

采购包3（医学影像信息系统（病理））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： ①提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本户出具的证明资料的扫描件，以上文件均需加盖银行印章；③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②参照投标（报价）函相关承诺格式内容。说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |

采购包4（急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： ①提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本户出具的证明资料的扫描件，以上文件均需加盖银行印章；③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②参照投标（报价）函相关承诺格式内容。说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |

采购包5（手术麻醉信息系统和重症监护信息系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： ①提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本户出具的证明资料的扫描件，以上文件均需加盖银行印章；③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②参照投标（报价）函相关承诺格式内容。说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |

采购包6（VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： ①提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本户出具的证明资料的扫描件，以上文件均需加盖银行印章；③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②参照投标（报价）函相关承诺格式内容。说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |

采购包7（电子签名系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： ①提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本户出具的证明资料的扫描件，以上文件均需加盖银行印章；③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②参照投标（报价）函相关承诺格式内容。说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 特定的资格要求 | 投标人须具有有效的《电子认证服务许可证》以及《电子认证服务使用密码许可证》。 |
| 7 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】 |
| 8 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |

采购包8（病案无纸化系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： ①提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本户出具的证明资料的扫描件，以上文件均需加盖银行印章；③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②参照投标（报价）函相关承诺格式内容。说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（智慧医疗核心业务信息化）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
| 2 | 投标函 | 投标函已提交并符合采购文件要求的。 |
| 3 | 投标报价是否符合要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本采购包最高限价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人应能证明其报价合理性，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 带“★”号实质性条款响应情况 | “★”号条款满足招标文件要求。（参考《技术和服务要求响应表》及《商务条件响应表》）。 |
| 5 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 6 | 其他 | 没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。 |

采购包2（医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
| 2 | 投标函 | 投标函已提交并符合采购文件要求的。 |
| 3 | 投标报价是否符合要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本采购包最高限价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人应能证明其报价合理性，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 带“★”号实质性条款响应情况 | “★”号条款满足招标文件要求。（参考《技术和服务要求响应表》及《商务条件响应表》）。 |
| 5 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 6 | 其他 | 没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。 |

采购包3（医学影像信息系统（病理））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
| 2 | 投标函 | 投标函已提交并符合采购文件要求的。 |
| 3 | 投标报价是否符合要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本采购包最高限价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人应能证明其报价合理性，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 带“★”号实质性条款响应情况 | “★”号条款满足招标文件要求。（参考《技术和服务要求响应表》及《商务条件响应表》）。 |
| 5 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 6 | 其他 | 没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。 |

采购包4（急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
| 2 | 投标函 | 投标函已提交并符合采购文件要求的。 |
| 3 | 投标报价是否符合要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本采购包最高限价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人应能证明其报价合理性，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 带“★”号实质性条款响应情况 | “★”号条款满足招标文件要求。（参考《技术和服务要求响应表》及《商务条件响应表》）。 |
| 5 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 6 | 其他 | 没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。 |

采购包5（手术麻醉信息系统和重症监护信息系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
| 2 | 投标函 | 投标函已提交并符合采购文件要求的。 |
| 3 | 投标报价是否符合要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本采购包最高限价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人应能证明其报价合理性，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 带“★”号实质性条款响应情况 | “★”号条款满足招标文件要求。（参考《技术和服务要求响应表》及《商务条件响应表》）。 |
| 5 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 6 | 其他 | 没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。 |

采购包6（VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
| 2 | 投标函 | 投标函已提交并符合采购文件要求的。 |
| 3 | 投标报价是否符合要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本采购包最高限价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人应能证明其报价合理性，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 带“★”号实质性条款响应情况 | “★”号条款满足招标文件要求。（参考《技术和服务要求响应表》及《商务条件响应表》）。 |
| 5 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 6 | 其他 | 没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。 |

采购包7（电子签名系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
| 2 | 投标函 | 投标函已提交并符合采购文件要求的。 |
| 3 | 投标报价是否符合要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本采购包最高限价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人应能证明其报价合理性，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 带“★”号实质性条款响应情况 | “★”号条款满足招标文件要求。（参考《技术和服务要求响应表》及《商务条件响应表》）。 |
| 5 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 6 | 其他 | 没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。 |

采购包8（病案无纸化系统）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。 |
| 2 | 投标函 | 投标函已提交并符合采购文件要求的。 |
| 3 | 投标报价是否符合要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本采购包最高限价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人应能证明其报价合理性，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 带“★”号实质性条款响应情况 | “★”号条款满足招标文件要求。（参考《技术和服务要求响应表》及《商务条件响应表》）。 |
| 5 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 6 | 其他 | 没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。 |

**2.投标文件澄清**

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**3.详细评审**

采购包1(智慧医疗核心业务信息化):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分35.0分  技术部分55.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 《技术和服务要求响应表》带“▲”条款响应情况 (20.0分) | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中带“▲”条款的响应情况进行评审：完全满足或优于的得20分，其中带“▲”号技术参数（共40项）每有一项负偏离或不响应的扣0.5分，本项最低扣至0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖投标人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 技术参数（除带“▲”号、系统演示条款及“★”的技术参数响应程度） (6.0分)，（等次分值选择：0.0;6.0;） | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中非带“▲”条款（不含合同履行期限内拟投入项目团队人员、拟投入本采购包人员资质水平、驻场服务）的响应情况进行评审： 1、完全满足或优于要求的得6分； 2、有1项或以上条款存在负偏离或不响应的，得0分。 注：技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 |
| 产品一体化能力 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 门诊预约挂号、收费结算系统、门诊医生工作站（含电子病历、手术等）、住院医生工作站（含电子病历、临床路径、手术记录等）、住院护士工作站、护理病历、护理评估与计划、移动护理系统、移动查房系统、护理管理系统、门急诊输液管理系统、药房药库管理是本采购包主体核心系统。根据投标人所投的主体核心系统一体化程度（内容包括但不限于提供产品一体化设计具体说明，阐述所涉及系统一体化所使用的技术架构与实现机制、实际系统截图呈现一体化设计效果等）进行评审： 1、投标人所投核心业务系统一体化程度高，得3分； 2、投标人所投核心业务系统一体化程度较高，得2分； 3、投标人所投核心业务系统一体化程度较低，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据各投标人对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析进行评审： 1、对项目需求理解透彻及对项目的重点难点分析深入，具有项目需求理解，重点、难点的分析和项目重点、难点的应对措施等内容的，得5分； 2、对项目需求基本能理解及对项目的重点难点分析基本到位，具有项目需求理解、重点难点分析等内容的，得3分； 3、对项目需求理解程度及对项目的重点难点分析合理程度较差，偏离本采购包的需求理解、重点难点分析等内容的，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 系统总体设计方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供的系统总体设计方案（包括但不限于对方案技术架构的成熟性，业务流程的合理性，满足用户当前和未来发展的使用需求程度，在项目中的建设优势等）进行评审： 1、投标人提供的系统总体设计方案合理、完整，思路清晰；系统设计合理、架构完整、设计思路清晰，项目建设保障方案科学、合理，得5分； 2、投标人提供的系统总体设计方案基本合理，基本满足用户需求；系统结构层次较合理，思路较清晰，项目建设保障方案基本科学、基本合理，得3分； 3、投标人提供的系统总体设计方案在满足用户要求方面欠缺，思路不够清晰；系统结构层次欠合理，项目建设保障方案欠缺科学性、合理性较低，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 技术实施管理方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人提供的本采购包技术实施管理方案【包括但不限于项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案等】进行评审： 1、投标人提供的技术实施管理方案完整包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，且方案内容详细全面、具体可行，能完全满足采购需求，得3分； 2、投标人提供的技术实施管理方案包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，但方案内容简单或可行性不高，得2分； 3、投标人提供的技术实施管理方案不完整，或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 培训服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 在满足用户需求的基础上，根据投标人提供的培训服务方案【包括但不限于培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排】进行评审： 1、投标人提供的培训服务方案完整详细包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，且培训安排合理性强、对培训对象有针对性，得3分； 2、投标人提供的培训服务方案包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，但方案内容简单，培训安排的合理性、对培训对象的针对性较差，得2分； 3、投标人提供的培训服务方案没有包含培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 系统演示 (10.0分) | 根据投标人提供的系统视频演示情况进行评审： 1、核心系统提供低代码开发平台或开发配置工具，包括病历编辑器、表单设计器、打印设计器、页面开发设计器、流程及规则引擎设计器等开发组件，以满足医院实际应用中快速完成二次开发，得2分； 2、提供统一运维管理平台，支持在管理平台上针对各业务系统日志检索、接口分析、故障拓扑、事件串联、异常分析、链路分析、异常统计、实例分析、异常报警、调用检测，支持平台上数据库、中间件、服务器健康监控及重启管理，得2分； 3、门诊医生工作站中诊断管理、检查检验申请、处方下达、病历编辑以及抗菌药物分级管理、会诊申请等应用均在一个界面中展示，不以弹出框、跳转形式呈现，且检查检验、会诊申请单可自动添加患者信息、诊断信息，病历中可自动添加患者信息、诊断信息、检查检验申请信息、处方信息，得2分； 4、住院电子病历书写具备医学公式辅助录入功能。在医学公式辅助录入功能中，包含产科、泌尿系统、内分泌系统、循环系统、呼吸系统等多学科医学公式，如混合静脉氧气含量结果值可直接载入住院电子病历。医学公式支持收藏功能，得2分； 5、护理体温单数据录入和体温单在一个界面显示，体温数据录入的同时，体温单自动同步描绘线条，不以弹出框、页面切换方式呈现，得2分； 6、没有提供演示的不得分。 |
| 商务部分 | | 维保比例 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 投标人承诺，软件系统维保服务按维保费用占比（软件系统维保服务费占投标总价比重）的费用标准进行软件系统全生命周期内的维护： 1、维保费用占比＜6%，得3分； 2、6%≤维保费用占比＜8%，得2分； 3、8%≤维保费用占比＜10%，得1分； 4、维保费用占比≥10%的不得分。 注：须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 产品评审标准化符合能力（电子病历） (6.0分) | 投标人所投产品通过电子病历系统功能应用水平分级五级建设案例的，每提供一个通过的案例得1分；通过六级建设案例的，每提供一个通过的案例得2分。本项最高得6分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料（证明材料中应体现承建内容覆盖电子病历系统应用水平评级涉及到的相关系统，至少包括门诊预约挂号、收费结算系统、药房药库管理、门诊医生工作站、住院医生工作站、住院护士工作站、电子病历）、用户通过评审证明的扫描件作为证明材料，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 产品评审标准化符合能力（智慧服务） (3.0分) | 投标人所投诊前服务类、诊后服务类或全程服务类产品具备国家卫健委医院智慧服务三级评审的证明，用户获三级及以上的通过测评得0.5分，本项最高得3分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、盖用户公章的用户使用证明材料（证明材料中应体现智慧服务评审工作由投标人配合完成）、用户通过评审证明的扫描件作为证明材料，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 信創适配能力 (5.0分) | 投标人所投产品具备信創产品适配能力，根据投标人提供相关产品的适配能力证明材料评分，每提供一份得1分，本项最高得5分。 注：须提供所投产品同时适配信創操作系统、数据库、和中间件的证明文件（包括测试报告或评估证书或认证证书）扫描件作为证明材料。 |
| 合同履行期限内拟投入项目团队人员 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≥26人的，得3分； 2、21人≤投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤25人的，得2分； 3、16人≤投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤20人的，得1分； 4、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤15人的不得分。 本小项最高得3分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 拟投入本采购包人员资质水平 (5.0分) | 投标人拟投入本采购包人员具有： 1、信息系统项目管理师证书的；每提供一名得1分，本小项最高得1分； 2、系统集成项目管理工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1.5分； 3、数据库系统工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分； 4、软件设计师证书；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分； 5、信息安全工程师证书；每提供一名得0.5分，本小项最高得0.5分。 注：同一人员具有多个证书的只按最高得分计算一次，不重复得分。须同时提供以上人员相关证书扫描件及人员在本单位投标截止时间前六个月（不含投标截止当月）内任意一个月的社保证明扫描件作证明材料。 |
| 驻场服务 (1.0分) | 投标人承诺自项目验收合格后，安排至少4名具有相关项目运维经验不少于3年的人员负责驻场运维服务，且驻场服务期不少于2年的，得1分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 同类业绩 (2.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的同类项目业绩（服务内容包括但不限于门诊预约挂号、收费结算系统、门诊医生工作站、住院医生工作站及护理管理系统），每提供一项得0.5分，本项最高得2分。 注：须同时提供合同关键页扫描件作为证明材料。 |
| 软件著作权证书 (5.0分) | 投标人所投以下系统：①门诊预约挂号系统、②统一支付系统、③门诊医生工作站系统、④住院医生工作站系统、⑤住院护士工作站系统、⑥急诊医生工作站系统、⑦电子病历系统、⑧移动护理系统、⑨移动查房系统、⑩临床辅助决策支持信息系统具有软件著作权登记证书的，每提供一个系统得0.5分，本项最高得5分。 注：须提供软件著作权登记证书扫描件作为证明材料，投标人所提供软件著作权证书上的系统名称可以与上述名称略有不同，但必须是功能相同的产品，否则不得分。 |
| 售后服务方案 (2.0分)，（等次分值选择：0.0;0.5;1.0;2.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 1、售后服务方案全面、详细，可行性高的得2分； 2、售后服务方案较全面、较详细，可行性较高的得1分 3、售后服务方案不全面、不详细，可行性差的得0.5分； 4、不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(医学影像信息系统（放射、超声、内镜、检查智能预约）):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分35.0分  技术部分55.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 《技术和服务要求响应表》带“▲”条款响应情况 (20.0分) | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中带“▲”条款的响应情况进行评审：完全满足或优于的得20分，其中带“▲”号技术参数（共20项）每有一项负偏离或不响应的扣1分，本项最低扣至0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖投标人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 技术参数（除带“▲”号及“★”的技术参数响应程度） (6.0分)，（等次分值选择：0.0;6.0;） | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中非带“▲”条款（不含合同履行期限内拟投入项目团队人员、拟投入本采购包人员资质水平、驻场服务）的响应情况进行评审： 1、完全满足或优于要求的得6分； 2、有1项或以上条款存在负偏离或不响应的，得0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析 (6.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;） | 根据各投标人对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析进行评审： 1、对项目需求理解透彻及对项目的重点难点分析深入，具有项目需求理解，重点、难点的分析和项目重点、难点的应对措施等内容的，得6分； 2、对项目需求基本能理解及对项目的重点难点分析基本到位，具有项目需求理解、重点难点分析等内容的，得4分； 3、对项目需求理解程度及对项目的重点难点分析合理程度较差，偏离本采购包的需求理解、重点难点分析等内容的，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 系统总体设计方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的系统总体设计方案（包括但不限于对方案技术架构的成熟性，业务流程的合理性，满足用户当前和未来发展的使用需求程度，在项目中的建设优势等）进行评审： 1、投标人提供的系统总体设计方案合理、完整，思路清晰；系统设计合理、架构完整、设计思路清晰，得10分； 2、投标人提供的系统总体设计方案基本合理，基本满足用户需求；系统结构层次较合理，思路较清晰，得7分； 3、投标人提供的系统总体设计方案在满足用户要求方面欠缺，思路不够清晰；系统结构层次欠合理，得4分； 4、不提供不得分。 |
| 技术实施管理方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据投标人提供的本采购包技术实施管理方案【包括但不限于项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案等】进行评审： 1、投标人提供的技术实施管理方案完整包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，且方案内容详细全面、具体可行，能完全满足采购需求，得7分； 2、投标人提供的技术实施管理方案包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，但方案内容简单或可行性不高，得4分； 3、投标人提供的技术实施管理方案不完整，或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 培训服务方案 (6.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;） | 在满足用户需求的基础上，根据投标人提供的培训服务方案【包括但不限于培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排】进行评审： 1、投标人提供的培训服务方案完整详细包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，且培训安排合理性强、对培训对象有针对性，得6分； 2、投标人提供的培训服务方案包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，但方案内容简单，培训安排的合理性、对培训对象的针对性较差，得4分； 3、投标人提供的培训服务方案没有包含培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 商务部分 | | 维保比例 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 投标人承诺，软件系统维保服务按维保费用占比（软件系统维保服务费占投标总价比重）的费用标准进行软件系统全生命周期内的维护： 1、维保费用占比＜6%，得3分； 2、6%≤维保费用占比＜8%，得2分； 3、8%≤维保费用占比＜10%，得1分； 4、维保费用占比≥10%的不得分。 注：须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 产品评审标准化符合能力（电子病历） (4.0分) | 根据投标人所投以下系统通过电子病历系统功能应用水平分级评价进行评审： 1、放射系统通过五级建设案例的得0.5分，六级建设案例的得1分，本小项最高1分。 2、超声系统通过五级建设案例的得0.5分，六级建设案例的得1分，本小项最高1分。 3、内镜系统通过五级建设案例的得0.5分，六级建设案例的得1分，本小项最高1分。 4、医技检查智能预约系统通过五级建设案例的得0.5分，六级建设案例的得1分，本小项最高1分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料的扫描件作为证明材料，证明材料必须体现出所通过的评审等级，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 产品评审标准化符合能力（互联互通） (2.0分) | 投标人所投以下系统具备国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评的证明，用户获五级乙等及以上： 1、放射系统通过测评得0.5分，本小项最高0.5分。 2、超声系统通过测评得0.5分，本小项最高0.5分。 3、内镜系统通过测评得0.5分，本小项最高0.5分。 4、医技检查智能预约系统通过测评得0.5分，本小项最高0.5分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料的扫描件作为证明材料，证明材料必须体现出所通过的评审等级，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 信創适配能力 (2.0分) | 投标人所投产品具备信創产品适配能力，根据投标人提供相关产品的适配能力证明材料评分，每提供一份得0.5分，本项最高得2分。 注：须提供所投产品同时适配信創操作系统、数据库、和中间件的证明文件（包括测试报告或评估证书或认证证书）扫描件作为证明材料。 |
| 合同履行期限内拟投入项目团队人员 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≥8人的，得3分； 2、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员为7人的，得2分； 3、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员为6人的，得1分； 4、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤5人的不得分。 本小项最高得3分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 拟投入本采购包人员资质水平 (5.0分) | 投标人拟投入本采购包人员具有： 1、信息系统项目管理师证书的；每提供一名得1.5分，本小项最高得1.5分； 2、系统集成项目管理工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分； 3、数据库系统工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分； 4、软件设计师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分； 5、信息安全工程师的；每提供一名得0.5分，本小项最高得0.5分。 注：同一人员具有多个证书的只按最高得分计算一次，不重复得分。须同时提供以上人员相关证书扫描件及人员在本单位投标截止时间前六个月（不含投标截止当月）内任意一个月的社保证明扫描件作证明材料。 |
| 售后服务方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;8.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 1、售后服务方案全面、详细，可行性高的得8分； 2、售后服务方案较全面、较详细，可行性较高的得5分 3、售后服务方案不全面、不详细，可行性差的得2分； 4、不提供不得分。 |
| 驻场服务 (2.0分) | 投标人承诺自项目验收合格后，安排至少一名具有相关项目运维经验不少于3年的人员负责驻场运维服务，且驻场服务期不少于2年的，得2分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 同类业绩 (4.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的同类项目（合同内容应至少包含放射、超声以及内镜医学影像信息系统）业绩，每提供一项得1分，本项最高得4分。 注：须同时提供合同关键页扫描件作为证明材料。 |
| 软件著作权证书 (2.0分) | 投标人所投放射、超声、内镜、检查智能预约类系统具有软件著作权登记证书，每提供一个得0.5分，本项最高得2分。 注：须提供软件著作权登记证书扫描件作为证明材料。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包3(医学影像信息系统（病理）):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分35.0分  技术部分55.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 《技术和服务要求响应表》带“▲”条款响应情况 (20.0分) | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中带“▲”条款的响应情况进行评审：完全满足或优于的得20分，其中带“▲”号技术参数（共20项）每有一项负偏离或不响应的扣1分，本项最低扣至0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖投标人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 技术参数（除带“▲”号、系统演示条款及“★”的技术参数响应程度） (6.0分)，（等次分值选择：0.0;6.0;） | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中非带“▲”条款（不含合同履行期限内拟投入项目团队人员、拟投入本采购包人员资质水平、驻场服务）的响应情况进行评审： 1、完全满足或优于要求的得6分； 2、有1项或以上条款存在负偏离或不响应的，得0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 系统演示 (6.0分) | 根据投标人提供的系统视频演示情况进行评审： 1、诊断时可选择具有分子诊断价值的蜡块，预先进行肿瘤含量质控并记录，作为分子病理默认执行蜡块，后续患者做分子病理时，默认执行此蜡块，得1.5分； 2、提供WHO分级诊断标签，诊断时可对病例进行精细化标签管理，诊断标签可用于科室的诊断业务的相关查询与分析，并支持统计，得1.5分； 3、针对肿瘤标本，诊断界面可根据结构化诊断结果自动得出对应肿瘤TNM分期，得1.5分； 4、提供WHO分级诊断标签，诊断时可对病例进行精细化标签管理，诊断标签可用于科室的诊断业务的相关查询与分析，并支持统计。此外，诊断时可以进行标签分类，并查询某一标签当前在全库中出现的频次和对应病例，得1.5分； 5、没有提供演示的不得分。 |
| 对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据各投标人对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析进行评审： 1、对项目需求理解透彻及对项目的重点难点分析深入，具有项目需求理解，重点、难点的分析和项目重点、难点的应对措施等内容的，得3分； 2、对项目需求基本能理解及对项目的重点难点分析基本到位，具有项目需求理解、重点难点分析等内容的，得2分； 3、对项目需求理解程度及对项目的重点难点分析合理程度较差，偏离本采购包的需求理解、重点难点分析等内容的，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 系统总体设计方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据投标人提供的系统总体设计方案（包括但不限于对方案技术架构的成熟性，业务流程的合理性，满足用户当前和未来发展的使用需求程度，在项目中的建设优势等）进行评审： 1、投标人提供的系统总体设计方案合理、完整，思路清晰；系统设计合理、架构完整、设计思路清晰，得7分； 2、投标人提供的系统总体设计方案基本合理，基本满足用户需求；系统结构层次较合理，思路较清晰，得4分； 3、投标人提供的系统总体设计方案在满足用户要求方面欠缺，思路不够清晰；系统结构层次欠合理，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 技术实施管理方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据投标人提供的本采购包技术实施管理方案【包括但不限于项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案等】进行评审： 1、投标人提供的技术实施管理方案完整包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，且方案内容详细全面、具体可行，能完全满足采购需求，得7分； 2、投标人提供的技术实施管理方案包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，但方案内容简单或可行性不高，得4分； 3、投标人提供的技术实施管理方案不完整，或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 培训服务方案 (6.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;） | 在满足用户需求的基础上，根据投标人提供的培训服务方案【包括但不限于培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排】进行评审： 1、投标人提供的培训服务方案完整详细包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，且培训安排合理性强、对培训对象有针对性，得6分； 2、投标人提供的培训服务方案包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，但方案内容简单，培训安排的合理性、对培训对象的针对性较差，得4分； 3、投标人提供的培训服务方案没有包含培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 商务部分 | | 维保比例 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 投标人承诺，软件系统维保服务按维保费用占比（软件系统维保服务费占投标总价比重）的费用标准进行软件系统全生命周期内的维护： 1、维保费用占比＜6%，得3分； 2、6%≤维保费用占比＜8%，得2分； 3、8%≤维保费用占比＜10%，得1分； 4、维保费用占比≥10%的不得分。 注：须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 产品评审标准化符合能力（电子病历） (4.0分) | 根据投标人所投产品通过电子病历系统功能应用水平分级评价进行评审： 病理系统通过五级建设案例的得2分，通过六级建设案例的得4分，本项最高得4分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料的扫描件作为证明材料，证明材料必须体现出所通过的评审等级，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 产品评审标准化符合能力（互联互通） (2.0分) | 投标人所投产品具备国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评的证明，用户获五级乙等及以上的病理系统通过测评的得2分，本项最高得2分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料的扫描件作为证明材料，证明材料必须体现出所通过的评审等级，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 信創适配能力 (2.0分) | 投标人所投产品具备信創产品适配能力，根据投标人提供相关产品的适配能力证明材料评分，每提供一份得0.5分，本项最高得2分。 注：须提供所投产品同时适配信創操作系统、数据库、和中间件的证明文件（包括测试报告或评估证书或认证证书）扫描件作为证明材料。 |
| 合同履行期限内拟投入项目团队人员 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≥8人的，得3分； 2、6人≤投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤7人的，得2分； 3、4人≤投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤5人的，得1分； 4、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤3人的不得分。 本小项最高得3分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 拟投入本采购包人员资质水平 (5.0分) | 投标人拟投入本采购包人员具有： 1、信息系统项目管理师证书的；每提供一名得1.5分，本小项最高得1.5分； 2、系统集成项目管理工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分； 3、数据库系统工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分； 4、软件设计师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分； 5、信息安全工程师的；每提供一名得0.5分，本小项最高得0.5分。 注：同一人员具有多个证书的只按最高得分计算一次，不重复得分。须同时提供以上人员相关证书扫描件及人员在本单位投标截止时间前六个月（不含投标截止当月）内任意一个月的社保证明扫描件作证明材料。 |
| 售后服务方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;8.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 1、售后服务方案全面、详细，可行性高的得8分； 2、售后服务方案较全面、较详细，可行性较高的得5分 3、售后服务方案不全面、不详细，可行性差的得2分； 4、不提供不得分。 |
| 驻场服务 (2.0分) | 投标人承诺自项目验收合格后，安排至少一名具有相关项目运维经验不少于3年的人员负责驻场运维服务，且驻场服务期不少于2年的，得2分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 同类业绩 (2.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的同类项目业绩，每提供一项得1分，本项最高得2分。 注：须同时提供合同关键页扫描件作为证明材料。 |
| CNAS医学实验室 实施经验证明 (2.0分) | 投标人有通过CNAS病理科认可的实施经验，提供病理系统类项目通过CNAS医学实验室认可的用户实施证明，每提供一份得1分，最高得2分。 注：须提供通过CNAS认可的网页截图、合同扫描件及验收单扫描件作为证明材料。同一用户不重复得分。 |
| 软件著作权证书 (2.0分) | 投标人所投病理类系统的具有软件著作权登记证书，每提供一个得0.5分，本项最高得2分。 注：须提供软件著作权登记证书扫描件作为证明材料。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包4(急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分30.0分  技术部分60.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 《技术和服务要求响应表》带“▲”条款响应情况 (20.0分) | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中带“▲”条款的响应情况进行评审：完全满足或优于的得20分，其中带“▲”号技术参数（共20项）每有一项负偏离或不响应的扣1分，本项最低扣至0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖投标人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 技术参数（除带“▲”号、系统演示条款及“★”的技术参数响应程度） (6.0分)，（等次分值选择：0.0;6.0;） | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中非带“▲”条款（不含合同履行期限内拟投入项目团队人员、拟投入本采购包人员资质水平）的响应情况进行评审： 1、完全满足或优于要求的得6分； 2、有1项或以上条款存在负偏离或不响应的，得0分。 注：技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 |
| 对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;8.0;） | 根据各投标人对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析进行评审： 1、对项目需求理解透彻及对项目的重点难点分析深入，具有项目需求理解，重点、难点的分析和项目重点、难点的应对措施等内容的，得8分； 2、对项目需求基本能理解及对项目的重点难点分析基本到位，具有项目需求理解、重点难点分析等内容的，得5分； 3、对项目需求理解程度及对项目的重点难点分析合理程度较差，偏离本采购包的需求理解、重点难点分析等内容的，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 系统总体设计方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;8.0;） | 根据投标人提供的系统总体设计方案（包括但不限于对方案技术架构的成熟性，业务流程的合理性，满足用户当前和未来发展的使用需求程度，在项目中的建设优势等）进行评审： 1、投标人提供的系统总体设计方案合理、完整，思路清晰；系统设计合理、架构完整、设计思路清晰，得8分； 2、投标人提供的系统总体设计方案基本合理，基本满足用户需求；系统结构层次较合理，思路较清晰，得5分； 3、投标人提供的系统总体设计方案在满足用户要求方面欠缺，思路不够清晰；系统结构层次欠合理，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 技术实施管理方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供的本采购包技术实施管理方案【包括但不限于项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案等】进行评审： 1、投标人提供的技术实施管理方案完整包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，且方案内容详细全面、具体可行，能完全满足采购需求，得5分； 2、投标人提供的技术实施管理方案包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，但方案内容简单或可行性不高，得3分； 3、投标人提供的技术实施管理方案不完整，或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 培训服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 在满足用户需求的基础上，根据投标人提供的培训服务方案【包括但不限于培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排】进行评审： 1、投标人提供的培训服务方案完整详细包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，且培训安排合理性强、对培训对象有针对性，得3分； 2、投标人提供的培训服务方案包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，但方案内容简单，培训安排的合理性、对培训对象的针对性较差，得2分； 3、投标人提供的培训服务方案没有包含培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 系统演示 (10.0分) | 根据投标人提供的系统视频演示情况进行评审： 1、支持与用户现有肌钙蛋白检测仪等设备的对接，通过设备的数字输出接口模块，实时采集设备上的医疗数据，采集的数据支持WIFI、4G、蓝牙等多种传送模式，并将结果关联到胸痛患者表单中，得2分； 2、支持患者随访管理系统模块可视化工具进行结构化随访表单模板的定制化，得2分； 3、支持生成简报功能。系统根据简报中已录入的关键节点的先后次序自动转换为一份简报，方便使用者完整的查看该患者的绿通救治过程信息，得2分； 4、支持在急救患者遇到紧急情况时，通过与院前急救系统衔接，提前预警，提醒院内急诊科护士或医生，根据系统同步传输到院内的患者情况，协调和安排院内急救资源，包括准备急救团队、病床、急救器械、药物、检查检验等，得2分； 5、支持关键节点的语音录入功能。可以语音录入关键节点内容，语音输入后系统自动记录音频、识别并转换为文字、音频的录入时间等信息，得2分。 6、没有提供演示的不得分。 |
| 商务部分 | | 维保比例 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 投标人承诺，软件系统维保服务按维保费用占比（软件系统维保服务费占投标总价比重）的费用标准进行软件系统全生命周期内的维护： 1、维保费用占比＜6%，得3分； 2、6%≤维保费用占比＜8%，得2分； 3、8%≤维保费用占比＜10%，得1分； 4、维保费用占比≥10%的不得分。 注：须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 产品评审标准化符合能力（电子病历） (5.0分) | 根据投标人所投系统通过电子病历系统功能应用水平分级评价进行评审： 急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统通过五级建设案例的，每提供一个通过的案例得1分；通过六级建设案例的，每提供一个通过的案例得2.5分。本项最高得5分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料的扫描件作为证明材料，证明材料必须体现出所通过的评审等级，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 产品评审标准化符合能力（互联互通） (3.0分) | 投标人所投产品具备国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评的证明，急诊胸痛、卒中、创伤三大急救中心信息系统通过五级乙等测评建设案例的，得1分，本项最高得3分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料的扫描件作为证明材料，证明材料必须体现出所通过的评审等级，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 信創适配能力 (3.0分) | 投标人所投产品具备信創产品适配能力，根据投标人提供相关产品的适配能力证明材料评分，每提供一份得1分，本项最高得3分。 注：须提供所投产品同时适配信創操作系统、数据库、和中间件的证明文件（包括测试报告或评估证书或认证证书）扫描件作为证明材料。 |
| 合同履行期限内拟投入项目团队人员 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;3.0;） | 1、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≥5人的，得3分； 2、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员为4人的，得2分； 3、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤3人的不得分。 本小项最高得3分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 拟投入本采购包人员资质水平 (4.0分) | 投标人拟投入本采购包人员具有： 1、信息系统项目管理师证书的；每提供一名得2分，本小项最高得2分； 2、软件设计师证书的；每提供一名得1分，本小项最高得1分。 3、数据库系统工程师证书的；每提供一名得1分，本小项最高得1分。 注：同一人员具有多个证书的只按最高得分计算一次，不重复得分。须同时提供以上人员相关证书扫描件及人员在本单位投标截止时间前六个月（不含投标截止当月）内任意一个月的社保证明扫描件作证明材料。 |
| 同类业绩 (3.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的同类项目业绩，每提供一项得1分，本项最高得3分。 注：须同时提供合同关键页扫描件作为证明材料。 |
| 软件著作权证书 (3.0分) | 1、投标人所投胸痛中心信息类、卒中中心信息类、创伤中心信息类系统具有软件著作权登记证书的，每提供一类得0.5分，本小项最高得1.5分。 2、投标人所投智能语音的急诊电子病历类、急危重症数据隐私安全防护类、急危重症质控分析类系统具有软件著作权登记证书的，每提供一类得0.5分，本小项最高1.5分。 注：须提供软件著作权登记证书扫描件作为证明材料。 |
| 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 1、售后服务方案全面、详细，可行性高的得3分； 2、售后服务方案较全面、较详细，可行性较高的得2分 3、售后服务方案不全面、不详细，可行性差的得1分； 4、不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包5(手术麻醉信息系统和重症监护信息系统):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分30.0分  技术部分60.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 《技术和服务要求响应表》带“▲”条款响应情况 (20.0分) | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中带“▲”条款的响应情况进行评审：完全满足或优于的得20分，其中带“▲”号技术参数（共20项）每有一项负偏离或不响应的扣1分，本项最低扣至0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖投标人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 技术参数（除带“▲”号及“★”的技术参数响应程度） (2.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;） | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中非带“▲”条款（不含拟投入本采购包人员资质水平、驻场服务）的响应情况进行评审： 1、完全满足或优于要求的得2分； 2、有1项或以上条款存在负偏离或不响应的，得0分。 注：技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 |
| 对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;8.0;） | 根据各投标人对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析进行评审： 1、对项目需求理解透彻及对项目的重点难点分析深入，具有项目需求理解，重点、难点的分析和项目重点、难点的应对措施等内容的，得8分； 2、对项目需求基本能理解及对项目的重点难点分析基本到位，具有项目需求理解、重点难点分析等内容的，得5分； 3、对项目需求理解程度及对项目的重点难点分析合理程度较差，偏离本采购包的需求理解、重点难点分析等内容的，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 系统总体设计方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的系统总体设计方案（包括但不限于对方案技术架构的成熟性，业务流程的合理性，满足用户当前和未来发展的使用需求程度，在项目中的建设优势等）进行评审： 1、投标人提供的系统总体设计方案合理、完整，思路清晰；系统设计合理、架构完整、设计思路清晰，得10分； 2、投标人提供的系统总体设计方案基本合理，基本满足用户需求；系统结构层次较合理，思路较清晰，得6分； 3、投标人提供的系统总体设计方案在满足用户要求方面欠缺，思路不够清晰；系统结构层次欠合理，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 技术实施管理方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的本采购包技术实施管理方案【包括但不限于项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案等】进行评审： 1、投标人提供的技术实施管理方案完整包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，且方案内容详细全面、具体可行，能完全满足采购需求，得10分； 2、投标人提供的技术实施管理方案包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，但方案内容简单或可行性不高，得6分； 3、投标人提供的技术实施管理方案不完整，或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 培训服务方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 在满足用户需求的基础上，根据投标人提供的培训服务方案【包括但不限于培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排】进行评审： 1、投标人提供的培训服务方案完整详细包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，且培训安排合理性强、对培训对象有针对性，得5分； 2、投标人提供的培训服务方案包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，但方案内容简单，培训安排的合理性、对培训对象的针对性较差，得3分； 3、投标人提供的培训服务方案没有包含培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 历史数据对接及应用 (5.0分) | 投标人所投产品支持实现把医院原手术麻醉信息系统、重症监护信息系统的历史业务数据迁移整合至投标人的手术麻醉信息系统、重症监护信息系统，并满足医院日常业务数据统计应用、电子病历应用水平分级评价的数据质量统计要求的得5分。 注：须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 商务部分 | | 维保比例 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 投标人承诺，软件系统维保服务按维保费用占比（软件系统维保服务费占投标总价比重）的费用标准进行软件系统全生命周期内的维护： 1、维保费用占比＜6%，得3分； 2、6%≤维保费用占比＜8%，得2分； 3、8%≤维保费用占比＜10%，得1分； 4、维保费用占比≥10%的不得分。 注：须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 产品评审标准化符合能力（电子病历） (4.0分) | 根据投标人所投系统通过电子病历系统功能应用水平分级评价进行评审： 1、手术麻醉管理系统通过五级建设案例的，每提供一个通过的案例得0.5分；通过六级建设案例的，每提供一个通过的案例得1分。本小项最高得2分。 2、重症监护信息系统通过五级建设案例的，每提供一个通过的案例得0.5分；通过六级建设案例的，每提供一个通过的案例得1分。本小项最高得2分。 本项最高得4分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料的扫描件作为证明材料，证明材料必须体现出所通过的评审等级，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。 |
| 产品评审标准化符合能力（互联互通） (4.0分) | 投标人所投产品具备国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评的证明，用户获五级乙等及以上： 手术麻醉管理系统或重症监护信息系统通过测评得0.5分，本项最高得4分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料的扫描件作为证明材料，证明材料必须体现出所通过的评审等级，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 信創适配能力 (3.0分) | 投标人所投产品具备信創产品适配能力，根据投标人提供相关产品的适配能力证明材料评分，每提供一份得1分，本项最高得3分。 注：须提供所投产品同时适配信創操作系统、数据库、和中间件的证明文件（包括测试报告或评估证书或认证证书）扫描件作为证明材料。 |
| 拟投入本采购包人员资质水平 (5.0分) | 投标人拟投入本采购包人员具有： 1、信息系统项目管理师证书的；每提供一名得1分，本小项最高得1分； 2、系统集成项目管理工程师证书的；每提供一名得1分，本小项最高得2分； 3、数据库系统工程师证书的；每提供一名得1分，本小项最高得1分； 4、软件设计师证书的；每提供一名得1分，本小项最高得1分。 注：同一人员具有多个证书的只按最高得分计算一次，不重复得分。须同时提供以上人员相关证书扫描件及人员在本单位投标截止时间前六个月（不含投标截止当月）内任意一个月的社保证明扫描件作证明材料。 |
| 驻场服务 (3.0分) | 投标人承诺在合同履行期限内，安排具备相关项目研发工作年限不少于3年的项目研发人员至少1名，以及具备相关项目实施工作年限不少于3年的项目实施人员至少3名；验收合格后负责驻场运维服务不少于1人，驻场服务时间从项目验收合格之日起不少于1年的，得3分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 同类业绩 (2.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的同类项目业绩，每提供一项得0.5分，本项最高得2分。 注：须同时提供合同关键页扫描件作为证明材料。 |
| 软件著作权证书 (3.0分) | 投标人所投手术麻醉信息系统或重症监护信息系统以下模块具有：①手术进程管理、②麻醉数据中心、③手术安全预警、④压疮管理、⑤出入量监测、⑥质控分析应用的软件著作权登记证书的，每提供一个模块得0.5分，本项最高得3分。 注：须提供软件著作权登记证书扫描件作为证明材料，投标人所提供软件著作权证书上的模块名称可以与上述名称略有不同，但必须是功能相同的产品，否则不得分。 |
| 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 1、售后服务方案全面、详细，可行性高的得3分； 2、售后服务方案较全面、较详细，可行性较高的得2分 3、售后服务方案不全面、不详细，可行性差的得1分； 4、不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包6(VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分30.0分  技术部分60.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 《技术和服务要求响应表》带“▲”条款响应情况 (30.0分) | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中带“▲”条款的响应情况进行评审：完全满足或优于的得30分，其中带“▲”号技术参数（共20项）每有一项负偏离或不响应的扣1.5分，本项最低扣至0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖投标人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 技术参数（除带“▲”号及“★”的技术参数响应程度） (3.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;） | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中非带“▲”条款（不含合同履行期限内拟投入项目团队人员、拟投入本采购包人员资质水平）的响应情况进行评审： 1、完全满足或优于要求的得3分； 2、有1项或以上条款存在负偏离或不响应的，得0分。 注：技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 |
| 对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据各投标人对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析进行评审： 1、对项目需求理解透彻及对项目的重点难点分析深入，具有项目需求理解，重点、难点的分析和项目重点、难点的应对措施等内容的，得7分； 2、对项目需求基本能理解及对项目的重点难点分析基本到位，具有项目需求理解、重点难点分析等内容的，得4分； 3、对项目需求理解程度及对项目的重点难点分析合理程度较差，偏离本采购包的需求理解、重点难点分析等内容的，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 系统总体设计方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据投标人提供的系统总体设计方案（包括但不限于对方案技术架构的成熟性，业务流程的合理性，满足用户当前和未来发展的使用需求程度，在项目中的建设优势等）进行评审： 1、投标人提供的系统总体设计方案合理、完整，思路清晰；系统设计合理、架构完整、设计思路清晰，得7分； 2、投标人提供的系统总体设计方案基本合理，基本满足用户需求；系统结构层次较合理，思路较清晰，得4分； 3、投标人提供的系统总体设计方案在满足用户要求方面欠缺，思路不够清晰；系统结构层次欠合理，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 技术实施管理方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据投标人提供的本采购包技术实施管理方案【包括但不限于项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案等】进行评审： 1、投标人提供的技术实施管理方案完整包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，且方案内容详细全面、具体可行，能完全满足采购需求，得7分； 2、投标人提供的技术实施管理方案包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，但方案内容简单或可行性不高，得4分； 3、投标人提供的技术实施管理方案不完整，或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 培训服务方案 (6.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;） | 在满足用户需求的基础上，根据投标人提供的培训服务方案【包括但不限于培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排】进行评审： 1、投标人提供的培训服务方案完整详细包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，且培训安排合理性强、对培训对象有针对性，得6分； 2、投标人提供的培训服务方案包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，但方案内容简单，培训安排的合理性、对培训对象的针对性较差，得4分； 3、投标人提供的培训服务方案没有包含培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 商务部分 | | 维保比例 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 投标人承诺，软件系统维保服务按维保费用占比（软件系统维保服务费占投标总价比重）的费用标准进行软件系统全生命周期内的维护： 1、维保费用占比＜6%，得3分； 2、6%≤维保费用占比＜8%，得2分； 3、8%≤维保费用占比＜10%，得1分； 4、维保费用占比≥10%的不得分。 注：须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 产品评审标准化符合能力（电子病历） (5.0分) | 根据投标人所投系统通过电子病历系统功能应用水平分级评价进行评审： VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统通过五级建设案例的，每提供一个通过的案例得1分；通过六级建设案例的，每提供一个通过的案例得2.5分。本项最高得5分。 注：须同时提供相关案例合同关键页、加盖用户公章的用户使用证明材料的扫描件作为证明材料，证明材料必须体现出所通过的评审等级，缺任何一条视为不合格证明材料不予得分。同一用户不重复得分。 |
| 系统实际应用效果证明 (3.0分) | 投标人拟投入的VTE静脉血栓栓塞症与风险评估系统在医院临床质控效果上智能预警准确率≥98%，每提供1项得1分，本项最高得3分。 注：须提供加盖用户公章的证明文件扫描件作为证明材料。同一用户不重复得分。 |
| 信創适配能力 (3.0分) | 投标人所投产品具备信創产品适配能力，根据投标人提供相关产品的适配能力证明材料评分，每提供一份得1分，本项最高得3分。 注：须提供所投产品同时适配信創操作系统、数据库、和中间件的证明文件（包括测试报告或评估证书或认证证书）扫描件作为证明材料。 |
| 合同履行期限内拟投入项目团队人员 (2.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;） | 1、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≥4人的，得2分； 2、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员为3人的，得1分； 3、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤2人的不得分。 本小项最高得2分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 拟投入本采购包人员资质水平 (5.0分) | 投标人拟投入本采购包人员具有： 1、信息系统项目管理师证书的；每提供一名得1分，本小项最高得2分； 2、系统架构设计师的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分； 3、系统集成项目管理工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得0.5分； 4、数据库系统工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得0.5分； 5、软件设计师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分。 注：同一人员具有多个证书的只按最高得分计算一次，不重复得分。须同时提供以上人员相关证书扫描件及人员在本单位投标截止时间前六个月（不含投标截止当月）内任意一个月的社保证明扫描件作证明材料。 |
| 评审认证 (3.0分) | 自2019年1月1日至今，投标人所投产品辅助用户单位通过全国静脉血栓防治中心评审认证的，每提供1项得1分，本项最高得3分。 注：须提供加盖用户公章的证明文件扫描件作为证明材料。同一用户不重复得分。 |
| 软件著作权证书 (3.0分) | 投标人所投VTE静脉血栓栓塞症与风险评估类系统具有软件著作权登记证书的，每提供1个得3分，本项最高得3分。 注：须提供软件著作权登记证书扫描件作为证明材料。 |
| 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 1、售后服务方案全面、详细，可行性高的得3分； 2、售后服务方案较全面、较详细，可行性较高的得2分 3、售后服务方案不全面、不详细，可行性差的得1分； 4、不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包7(电子签名系统):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分35.0分  技术部分55.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 《技术和服务要求响应表》带“▲”条款响应情况 (24.0分) | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中带“▲”条款的响应情况进行评审：完全满足或优于的得24分，其中带“▲”号技术参数（共20项）每有一项负偏离或不响应的扣1.2分，本项最低扣至0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖投标人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 技术参数（除带“▲”号及“★”的技术参数响应程度） (3.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;） | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中非带“▲”条款（不含合同履行期限内拟投入项目团队人员、拟投入本采购包人员资质水平、驻场服务）的响应情况进行评审： 1、完全满足或优于要求的得3分； 2、有1项或以上条款存在负偏离或不响应的，得0分。 注：技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 |
| 产品认证 (3.0分) | 投标人所投产品具备《信息技术产品安全测评证书》的得3分。 注：须提供证书扫描件作为证明材料。同一类别证书不重复计算得分。 |
| 对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;6.0;10.0;） | 根据各投标人对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析进行评审： 1、对项目需求理解透彻及对项目的重点难点分析深入，具有项目需求理解，重点、难点的分析和项目重点、难点的应对措施等内容的，得10分； 2、对项目需求基本能理解及对项目的重点难点分析基本到位，具有项目需求理解、重点难点分析等内容的，得6分； 3、对项目需求理解程度及对项目的重点难点分析合理程度较差，偏离本采购包的需求理解、重点难点分析等内容的，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 系统总体设计方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的系统总体设计方案（包括但不限于对方案技术架构的成熟性，业务流程的合理性，满足用户当前和未来发展的使用需求程度，在项目中的建设优势等）进行评审： 1、投标人提供的系统总体设计方案合理、完整，思路清晰；系统设计合理、架构完整、设计思路清晰，得10分； 2、投标人提供的系统总体设计方案基本合理，基本满足用户需求；系统结构层次较合理，思路较清晰，得6分； 3、投标人提供的系统总体设计方案在满足用户要求方面欠缺，思路不够清晰；系统结构层次欠合理，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 培训服务方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 在满足用户需求的基础上，根据投标人提供的培训服务方案【包括但不限于培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排】进行评审： 1、投标人提供的培训服务方案完整详细包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，且培训安排合理性强、对培训对象有针对性，得5分； 2、投标人提供的培训服务方案包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，但方案内容简单，培训安排的合理性、对培训对象的针对性较差，得3分； 3、投标人提供的培训服务方案没有包含培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 商务部分 | | 体系认证 (5.0分) | 投标人具有质量管理体系认证证书的得5分。 注：须提供有效期内的证书扫描件作为证明采购。由于成立时间不足导致不能办理相应认证证书的，投标人提供认证机构出具的“成立时间不足，不能办理认证”的书面证明材料，可得相应得分。 |
| 同类业绩 (15.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的同类项目业绩，每提供一项得3分，本项最高得15分。 注：须同时提供合同关键页扫描件作为证明材料。 |
| 项目团队 (10.0分) | 投标人拟派： 1、本采购包负责人具有： ①信息系统项目管理师证书的得3分； ②信息系统安全专业认证证书的得3分； 本小项最高得6分。 2、项目团队具有： ①系统集成项目管理工程师的，每提供一人得1分，最高得1分； ②信息安全工程师的，每提供一人得1分，最高得1分； ③信息安全保障人员认证证书的，每提供一人得1分，最高得2分； 本小项最高得4分。 注：同一人员具有多个证书的只按最高得分计算一次，不重复得分。须同时提供以上人员相关证书扫描件及人员在本单位投标截止时间前六个月（不含投标截止当月）内任意一个月的社保证明扫描件作证明材料。 |
| 售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 1、售后服务方案全面、详细，可行性高的得5分； 2、售后服务方案较全面、较详细，可行性较高的得3分 3、售后服务方案不全面、不详细，可行性差的得1分； 4、不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包8(病案无纸化系统):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分30.0分  技术部分60.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 《技术和服务要求响应表》带“▲”条款响应情况 (20.0分) | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中带“▲”条款的响应情况进行评审：完全满足或优于的得20分，其中带“▲”号技术参数（共20项）每有一项负偏离或不响应的扣1分，本项最低扣至0分。 注： （1）技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖投标人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 （2）带“★”号的条款不作为评审指标。 |
| 技术参数（除带“▲”号及“★”的技术参数响应程度） (5.0分)，（等次分值选择：0.0;5.0;） | 根据投标人的投标文件对《技术和服务要求响应表》中非带“▲”条款（不含合同履行期限内拟投入项目团队人员、拟投入本采购包人员资质水平）的响应情况进行评审： 1、完全满足或优于要求的得5分； 2、有1项或以上条款存在负偏离或不响应的，得0分。 注：技术参数中要求提供相关证明资料的须提供相关证明资料并加盖人公章，否则视该条款为负偏离或不响应；不要求提供的，完全响应即为满足条款要求。 |
| 历史病案数据整合 (6.0分) | 投标人提供的病案数字化管理系统数据曾进行无缝对接整合，每提供一个案例得1分，本项最高得6分。 注：须提供电子病案无纸化归档系统项目合同扫描件、对接了病案数字化管理系统数据的软件查询结果界面截图以及用户出具的完成了上述数据对接的相关证明文件作为证明材料。同一用户不重复得分。 |
| 对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据各投标人对本采购包需求的理解程度评价及重点难点分析进行评审： 1、对项目需求理解透彻及对项目的重点难点分析深入，具有项目需求理解，重点、难点的分析和项目重点、难点的应对措施等内容的，得10分； 2、对项目需求基本能理解及对项目的重点难点分析基本到位，具有项目需求理解、重点难点分析等内容的，得7分； 3、对项目需求理解程度及对项目的重点难点分析合理程度较差，偏离本采购包的需求理解、重点难点分析等内容的，得4分； 4、不提供不得分。 |
| 系统总体设计方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;8.0;） | 根据投标人提供的系统总体设计方案（包括但不限于对方案技术架构的成熟性，业务流程的合理性，满足用户当前和未来发展的使用需求程度，在项目中的建设优势等）进行评审： 1、投标人提供的系统总体设计方案合理、完整，思路清晰；系统设计合理、架构完整、设计思路清晰，得8分； 2、投标人提供的系统总体设计方案基本合理，基本满足用户需求；系统结构层次较合理，思路较清晰，得5分； 3、投标人提供的系统总体设计方案在满足用户要求方面欠缺，思路不够清晰；系统结构层次欠合理，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 技术实施管理方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;8.0;） | 根据投标人提供的本采购包技术实施管理方案【包括但不限于项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案等】进行评审： 1、投标人提供的技术实施管理方案完整包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，且方案内容详细全面、具体可行，能完全满足采购需求，得8分； 2、投标人提供的技术实施管理方案包含了项目实施的各个阶段（需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统部署阶段、系统试运行阶段、系统验收阶段）的进度计划、工作安排、质量保障措施、系统测试方案，但方案内容简单或可行性不高，得5分； 3、投标人提供的技术实施管理方案不完整，或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 培训服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 在满足用户需求的基础上，根据投标人提供的培训服务方案【包括但不限于培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排】进行评审： 1、投标人提供的培训服务方案完整详细包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，且培训安排合理性强、对培训对象有针对性，得3分； 2、投标人提供的培训服务方案包含了培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），培训内容及培训重点，培训计划的时间、地点、人次等计划安排，但方案内容简单，培训安排的合理性、对培训对象的针对性较差，得2分； 3、投标人提供的培训服务方案没有包含培训对象（采购人的系统计算机管理人员及业务操作人员），或提供的方案可行性差不能满足采购需求，得1分； 4、不提供不得分。 |
| 商务部分 | | 维保比例 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 投标人承诺，软件系统维保服务按维保费用占比（软件系统维保服务费占投标总价比重）的费用标准进行软件系统全生命周期内的维护： 1、维保费用占比＜6%，得3分； 2、6%≤维保费用占比＜8%，得2分； 3、8%≤维保费用占比＜10%，得1分； 4、维保费用占比≥10%的不得分。 注：须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 机构检测 (7.0分) | 投标人所投的电子病案无纸化归档系统产品通过第三方检验机构检测合格的得7分。 注：须提供电子病案无纸化归档系统软件产品登记测试报告证明材料扫描件以及检测机构在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台中（http://cx.cnca.cn/）资质认定获证机构查询的结果截图作为证明材料。 |
| 信創适配能力 (3.0分) | 投标人所投产品具备信創产品适配能力，根据投标人提供相关产品的适配能力证明材料评分，每提供一份得1分，本项最高得3分。 注：须提供所投产品同时适配信創操作系统、数据库、和中间件的证明文件（包括测试报告或评估证书或认证证书）扫描件作为证明材料。 |
| 合同履行期限内拟投入项目团队人员 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 1、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≥5人的，得3分； 2、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员为4人的，得2分； 3、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员为3人的，得1分； 4、投标人承诺合同履行期限内拟投入项目团队人员≤2人的不得分。 本小项最高得3分。 注：投标人须提供承诺函作为证明材料，格式自拟。 |
| 拟投入本采购包人员资质水平 (4.0分) | 投标人拟投入本采购包人员具有： 1、信息系统项目管理师证书的；每提供一名得1分，本小项最高得2分； 2、系统集成项目管理工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得0.5分； 3、数据库系统工程师证书的；每提供一名得0.5分，本小项最高得0.5分； 4、软件设计师的；每提供一名得0.5分，本小项最高得1分。 注：同一人员具有多个证书的只按最高得分计算一次，不重复得分。须同时提供以上人员相关证书扫描件及人员在本单位投标截止时间前六个月（不含投标截止当月）内任意一个月的社保证明扫描件作证明材料。 |
| 同类业绩 (3.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的同类项目业绩，每提供一项得1分，本项最高得3分。 注：须同时提供合同关键页扫描件作为证明材料。 |
| 软件著作权证书 (4.0分) | 投标人所投产品具有： 1、电子病案无纸化归档软件著作权登记证书的，得1分； 2、病案可信数字化归档管理软件著作权登记证书的，得1分； 3、PDF归档文件可信签章加密管理软件著作权登记证书的，得1分； 4、无纸化病案管理专用数据采集软件著作权登记证书的，得1分。 注：须提供软件著作权登记证书扫描件作为证明材料，投标人所提供软件著作权证书上的系统名称可以与上述名称略有不同，但必须是功能相同的产品，否则不得分。 |
| 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 1、售后服务方案全面、详细，可行性高的得3分； 2、售后服务方案较全面、较详细，可行性较高的得2分 3、售后服务方案不全面、不详细，可行性差的得1分； 4、不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**4.汇总、排序**

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。

采购包3：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。

采购包4：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。

采购包5：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。

采购包6：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。

采购包7：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。

采购包8：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。

**5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

**6.其他无效投标的情形：**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

佛山市政府采购项目

合同书

**项目编号：GDZC-24GZ075**

**项目名称：一院两区信息化建设**

**采购包号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方： | 佛山市第二人民医院 |
| 乙 方： | （中标人名称） |
| 签订日期： | 年 月 日 |

*注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。*

**佛山市政府采购项目合同书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** | 一院两区信息化建设 |
| **项目编号：** | GDZC-24GZ075 |
| **甲 方：** | 佛山市第二人民医院 |
| **乙 方：** | （中标人） |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、项目主要内容及实现功能目标：**

（按照采购文件和投标文件执行）

**二、产品及服务供应清单：**见附件一《报价清单明细表》。

**三、基本合同条款一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **合同条款** | **内 容** |
| **1.** | **合同总额** | 人民币 小写： 元；  大写： |
| **2.** | **合同总额内容** | （一）合同总额包括……、税费、合理利润、风险费用及合同实施过程中的不可预见费用等。  （二）价格为固定不变价，天数为公历日。 |
| **3.** | **项目服务地点** | 甲方（用户）指定地点。详细地址为： |
| **4.** | **服务期** | 合同生效后提供\_\_\_年服务，即从 年 月 日至 年 月 日。 |
| **5.** | **合同签订方式及情况** | 一次性签订本采购包采购合同。 |
| **6.** | **付款方式** |  |
| **7.** | **付款要求** | （一）乙方须向甲方提供依法纳税的服务费发票。  （二）服务费以转账方式转入乙方的银行账户。  （三）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。 |
| **8.** | **……** |  |

**四、服务对照执行标准：**

（一）符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准；

（二）符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理要求；

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

**五、投诉跟踪服务要求：**

（一）乙方须提供常设的投诉热线服务，并对投诉内容进行及时跟踪、回访。对甲方的投诉与通知，必须按甲方指定的时间内处理完毕，若突发事件不能在短时间内解决，乙方必须采取应急措施，或按甲方认可的应急方案执行，不得影响甲方的正常工作业务。

（二）服务期内，甲方有权按本采购包的管理要求对乙方进行不定期抽查检查，若对不合格的管理服务提出警告后，仍未得到有效解决时，甲方有权终止管理合同。

（三）乙方服务机构名称及地址：

联系人1： ，联系电话： ，手机： ；

联系人2： ，联系电话： ，手机： ；

服务专线电话：

（四）其他服务要求：（补充内容不得对采购文件和投标文件作实质性修改）

。

**六、验收要求：**

（一）甲方在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收。乙方需为验收提供必需的一切条件及相关费用，并提供本采购包的相关文档和验收所需资料，积极配合甲方完成验收工作。

（二）其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标文件作实质性修改）

。

**七、知识产权和保密要求：**

。

**八、违约责任：**

（一）乙方未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的 比例向甲方支付违约金；逾期 日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

（二）甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的 累计。

**九、异议的时间和方法：**

（一）甲方有异议时，应 天内向乙方提出书面异议。

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（三）乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、服务期和合同时效的限制。

**十、争议的解决：**

（一）合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。

（二）法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

**十一、不可抗力：**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费：**

（一）本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

（二）乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

**十三、合同生效与合同备案：**

（一）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（二）自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

**十四、乙方应提供的资料内容：**

。

**十五、关于政府采购合同融资**

（一）乙方是否已申请政府采购合同融资： 是 / 否 ；

（二）融资银行及联系方式： 。

（三）若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更**。**

**十六、其它：**

（一）所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

（二）如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。

（三）未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

（四）本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。

（五）本合同（含附件）共计 页，缺页之合同为无效合同。

（六）本合同签约履约地点：广东省佛山市。

（七）本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。

（八）双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **甲方（盖章）：**  代表：  地址：  电话：  传真：  日期： 年 月 日 | **乙方（盖章）：**  代表：  地址：  电话：  传真：  日期： 年 月 日 |  |
|  | **收款方、开票方须与乙方一致，专户为：**  开户名称：  银行账号：  开 户 行： | |

**合同附件清单：**

**附件一、《报价清单明细表》**

**第六章 投标文件格式与要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：440601-2024-02171**

**采购项目编号：GDZC—24GZ075**

**所投采购包：第 包**

**（投标人名称）**

**年 月 日**

**投标文件目录**

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**投标函**

致：广东中采招标有限公司

你方组织的“一院两区信息化建设”项目的招标[采购项目编号为：GDZC—24GZ075]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“一院两区信息化建设”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式二：**

**开标一览表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：广东中采招标有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“一院两区信息化建设”项目采购[采购项目编号为GDZC—24GZ075]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式七：**

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：佛山市第二人民医院

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同投标协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

**采购代理服务费支付承诺书**

致：广东中采招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的一院两区信息化建设招标中获中标（采购项目编号：GDZC—24GZ075），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东中采招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

广东中采招标有限公司

我单位已登记并准备参与“一院两区信息化建设”项目（采购项目编号：GDZC—24GZ075 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日