用户需求书

- 项目概况

本项目通过公开招标方式选定承接佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室2026-2029年度工程造价咨询服务项目概算审核、预结算审核和复核、决算审核工作的中介机构。根据采购人评审工作开展情况，将负责需要评审的任务划分为10个子包，每个子包选定1家中标人负责评审任务。各子包定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。

由于送审项目具有不确定性和无法预知性，评审工作任务不受送审项目规模限制，有关事项明确如下：

1.本项目造价评审具体包括：概算审核、预结算审核和复核、决算审核等造价评审内容。本项目造价评审涉及的专业包括水利、公园、市政、公路、轨道、土建、安装等。

2.中标人在服务期内，须安排二级造价师及以上资格证书的工作人员按采购人要求累计参加不超过20次的除负责评审项目外的义务检查、复核等工作，义务检查、复核工作的服务费已在整个服务期项目评审服务费用标准中综合考虑，采购人不另行付费，具体操作流程按采购人要求执行。

3.中标人在服务期内取得评审任务的规模和数量是不确定的，中标人参与投标等同于认可本条款。服务期内中标人不应以业务取得量为由提出索赔等不合理要求。

4.在服务期内，评审范围有可能依据法律法规或政府文件的要求进行调整。如发生调整，双方应就调整内容协商一致并签订补充协议。如评审范围调整后产生本项目收费标准未约束的费用，由双方参照行业标准和市场行情协商确定收费标准。无法就前述调整内容达成一致的，双方均可提出终止服务合同，采购人应按本合同约定标准，就中标人已完成且验收合格的评审项目支付相应费用。

5.服务期内，因中标人原因导致合同终止的，采购人仍应按合同约定标准，就中标人已完成且验收合格的评审项目支付相应费用；因中标人根本违约给采购人造成损失的，采购人有权另行追究其违约责任。

- 项目分配原则

项目评审包括概算审核、预结算审核和复核、决算审核。佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室对任务分配办法分为子包内循环轮号法和择优选择法两种。中标人以评标顺序确定顺序号。

1.循环轮号法的具体操作为：

①对签约中标人按其中标子包序号作为顺序号。②接到项目工程投资的编审任务后，采购人基建股按照循环轮号规则分配给轮号最前的中标人，中标人接受委托后，该中标人的轮号调整到最后，其他中标人轮号向前累进一位。③对按循环轮号法轮到的中标人却因该中标人与委托项目有利害关系需回避的项目，该项目的委托业务改由轮号第二的中标人实施，接受委托任务的中标人其轮号调整到最后，原轮号第一的中标人顺延调整到第二位，其余的中标人轮号不变，依次类推。④若全部中标人均需同时回避的项目，由采购人另行委托咨询单位提供服务并支付费用。

2.择优选择法的具体操作为：

（1）符合以下情况的项目，可采取择优选择法：建设单位要求压缩中介审核总体时间比例超过20%的项目或总投资1亿（含）以上的项目。

（2）择优选择要根据工程评审的要求，从规定范围的签约中标人（服务期第1年为子包一、二、三的相应中标人；服务期第2、3年为前一年的考核结果排名前3的中标人）中循环轮号，接受委托后，不影响中标人的原轮号顺序。若排名前3名中标人因服务合同结算金额达到对应子包合同上限或因需要回避，均不能接受委托的，则从排名4～6的中标人循环轮号。如中标人一个自然年度内拒绝择优项目的，本自然年度不再安排择优项目。但中标人因存在利益冲突、缺乏相应专业能力等合理事由而拒绝的，不在此限。

（3）概算项目存在多个标段的，由承接首个标段的中标人负责剩余标段的概算审核任务，不影响中标人的原轮号顺序。

（4）每年度按择优选择的分配办法选定的评审项目一般不超过当年送审项目数量（不含财务决算审核项目）的20%。

- 服务团队人员要求

1.服务团队人员均为专业技术人员，每个子包的中标人拟派评审人员名单人数在9人及以上，具体人数由投标人根据采购人的要求和投标人的自身情况决定。中标人投入本项目服务团队中持有一级造价工程师（含一级造价工程师或水利工程造价工程师或公路工程造价师）证书须不少于8人，持有会计专业中级及以上职称技术资格或注册会计师证书须不少于1人。

2.人员专业要求

1)技术人员

①　土建专业：要求至少2人持有政府部门颁发的有效的一级造价工程师证书（专业：土木建筑）；

②　安装专业：要求至少2人持有政府部门颁发的有效的一级造价工程师证书（专业：安装工程）；

③　交通运输专业：要求至少2人持有政府部门颁发的有效的公路工程造价师证书或一级造价工程师证书（专业：交通）；

④　水利专业：要求至少2人持有政府部门颁发的有效的水利工程造价工程师证书或一级造价工程师证书（专业：水利）；

⑤　会计专业：要求至少1人持有会计专业中级（或以上）职称技术资格或注册会计师证书；

3.服务团队备案

1)中标人投标时提供的拟投入本项目人员即为备案团队名单，不得随意更换或减少人员数量。服务团队所有人员在服务期内需要调换的，必须以同等资历或以上人员（同等资历指执业资格及从业经验）在5个工作日内提出替换申请。未经采购人同意即擅自更换、脱岗或离职的，超过3次即解除服务合同。

2)在采购人认为理由充分的前提下，经采购人同意方可替换。申请人员更换应遵循资质和职称对等或更高替换原则，即新替人员职称、注册造价资格等应等于或高于原人员职称和资格。服务期内，中标人未经采购人书面同意在单项工程审核过程中变更审核人员的，该项工程扣减10%服务费（不可抗力原因除外）。评审服务期内，因中标人原因单项工程审核过程中累计变更审核人员超过3次，采购人有权单方面终止服务合同。

3)采购人对中标人的审核人员定制统一的工作牌样式，到采购人单位对数及办理业务时，中标人的审核人员必须佩戴采购人要求的工作牌进场。

4)单个项目的服务人员由中标人在备案团队名单中选择并自行安排，中标人必须安排责任心强、技术过硬的人员向采购人提供咨询服务，并按要求做好评审项目人员的安排报备手续。

- 服务要求

- 中标人必须独立完成采购人委托的评审任务，不得将评审业务转让给第三方实施。采购人若发现中标人将采购人委托的评审业务转让给第三方实施的，一经证实，有权单方面终止服务合同，并不作任何赔偿。

- 中标人提供基建工程概算、预结算审核和复核、决算审核服务，并将项目审核的初稿、修订稿、终稿及评审过程相关资料的电子版发送至采购人。项目委派后，中标人须按时派出本公司的专业技术人员到采购人处签项目的纸质资料，检查评审资料是否齐全。取件人须带上取件委托书、加盖单位公章确认的本人身份证材料。服务过程中一切资料来往均需到采购人现场签收；过程性沟通文件、修订稿等，经采购人同意，可通过双方指定的电子邮箱等线上方式进行确认。

- 项目对数环节均采用现场会议形式（会议地点：佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室），中标人需派出该项目审核负责人参加会议，负责人不到场的按《佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室2026-2029年度工程造价咨询服务项目概决算审核、预结算审核和复核中介机构单项评审工作考核表》条款进行处罚。

- 采购人当天上午10:00前通过电子邮件或电话等双方约定的方式派送评审项目，中标人公司联系人手机随同收到短信提醒，并于收到通知后2个工作日内派员到采购人指定地点（佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室）领取评审项目纸质资料及接收电子文档，如逾期领取的，该项工程扣减10%服务费，累计超过3次，采购人有权单方面终止服务合同。如逾期领取且经采购人书面催告后仍不取件的，除不可抗力的自然灾害导致逾期领取外均视同无正当理由拒绝接受分配任务，采购人有权单方面终止其服务合同，按循环轮号原则调整任务分配。

- 在工程评审过程中，采购人若发现中标人的服务人员存在单个项目考核评分表中的服务技术质量、服务态度及效率、职业操守等问题不能胜任评审工作要求的，采购人有权要求更换相关服务人员并扣罚审核费用（扣罚审核费用具体根据《佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室2026-2029年度工程造价咨询服务项目概决算审核、预结算审核和复核中介机构单项评审工作考核表》扣分情况而定），中标人应无条件配合服务人员的更换工作，情况严重的，采购人有权终止服务合同。

- 为实施对中标人评审结果准确性的监督，采购人有权委托有关部门、其他中标人、专家、第三方等机构对中标人完成的评审结果进行复核、审查。对项目评审工作底稿等工作过程资料，采购人将随时进行抽查，中标人必须无条件配合采购人做好检查工作。拒绝接受采购人监督检查和管理的中标人，采购人有权单方面终止服务合同，并不作任何赔偿。

- 概算审核、预结算审核和复核项目，中标人及其服务人员与建设、施工、设计、监理、编制、核对、全过程造价控制和材料设备供应商等机构有相关利益关系，可能影响评审公平、公正的情形，应当主动向采购人提出回避；决算审核项目，中标人须与决算编制单位回避，否则采购人有权终止服务合同。

- 中标人对已完成的评审项目有继续提供咨询或协助采购人处理有关后续工作的义务，对拒绝提供后继服务，情节严重的，采购人有权终止服务合同。

- 除发生回避情况及不可抗力等情况外，中标人不得拒绝接受评审任务，不得中途弃审，否则采购人有权终止该中标人的服务合同，将中标人拒绝履行投标承诺和合同义务的行为报相关行业主管部门处理，追究其相关的法律和经济责任，所造成的一切损失由其负责。若采购人提出需加快进度完成评审工作，对压缩总体时间比例20%以内，负责该项目子包的中标人不得拒绝接受评审任务，审核费用也不作补充；超过20%的，负责该项目子包的中标人有权拒绝承接该项目，采购人根据项目的实际情况按择优分配原则调整任务分配。

- 因中标人原因导致项目评审结论不实，给采购人造成损失的，该中标人除承担全部损失赔偿责任外，采购人还将根据情节的严重程度对该中标人作出通报批评、扣罚审核费或终止服务合同等处罚。

- 中标人的营业执照被吊销的，应主动向采购人提出，采购人应终止服务合同。如中标人有意隐瞒被吊销的事实，若被采购人发现的，采购人将有权终止服务合同并对其所造成的经济损失和法律纠纷依法追究经济和法律责任。

- 中标人须对与评审项目有关的送审资料、内容、意见和评审报告等进行保密，除法律法规要求向第三方提供外，在未征得采购人同意的情况下不得向与评审业务无关的第三方泄露。对中标人出现评审质量问题或泄密等违约行为的，采购人有权对违约中标人进行警告、暂停或终止服务合同等处理，并对其所造成的经济损失和法律纠纷依法追究经济和法律责任。

- 实行廉政建设一票否决制。服务期内，采购人若发现中标人或中标人服务人员有弄虚作假、玩忽职守、徇私舞弊等违规违纪现象，或与建设、施工、设计、监理、编制、核对、全过程造价咨询、材料设备供应商等单位串通，违反诚实信用和投标承诺，或利用评审之便，谋取不正当利益以及一切非法利益或损害采购人利益的，一经查实，采购人有权终止服务合同，将违法违规情况移交相关部门处理，对所造成的损失依法追究其责任。

- 中标人出具审核报告终稿的审核人、复核人须具有与项目行业对应(或项目主要部分专业)的一级造价师盖章。

- 对中标人出现的其他严重违法违规行为，采购人有权终止服务合同，追究其相关的法律和经济责任，所造成的一切损失由其负责。

- 服务期内，采购人如对投资评审管理办法有调整的，中标人须按调整后的投资评审管理办法提供服务。如因该等调整导致中标人服务成本显著增加或服务方式发生重大变化的，双方应协商调整服务费用或服务方式；协商不成的，任何一方均有权无责解除合同。

- 服务时限要求

1.概算审核项目审核完成时限

中标人的审核初稿用时在采购人通知取件后下一个工作日开始计算，且整个评审过程只允许出具2次修订稿，审核用时以双方签收记录为准。审核完成时限详见下表：

| 序号 | 项目造价 | 初稿审核时限 | 修订1稿出具时限 | 修订2稿出具时限 | 终稿出具时限 | 纸质正稿出具时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民币500万元以下 | 5个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起2个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起2个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起2个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 2 | 人民币500万元（含）—人民币3,000万元以下 | 8个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起3个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起3个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起3个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 3 | 人民币3,000万元（含）—人民币10,000万元以下 | 10个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起5个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起5个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起5个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 4 | 人民币10,000万元以上(含） | 14个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起7个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起7个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起7个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |

2.竣工财务决算审核项目审核完成时限

中标人的审核初稿用时在采购人通知取件后下一个工作日开始计算，且整个评审过程只允许出具2次修订稿，审核用时以双方签收记录为准。审核完成时限详见下表：

| 序号 | 项目造价 | 初稿审核时限 | 修订1稿出具时限 | 修订2稿出具时限 | 终稿出具时限 | 纸质正稿出具时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民币500万元以下 | 12个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起6个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起6个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起6个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 2 | 人民币500万元（含）—人民币3,000万元以下 | 20个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起8个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起8个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起8个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 3 | 人民币3,000万元（含）—人民币5,000万元以下 | 25个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起11个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起11个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起11个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 4 | 人民币5,000万元（含）—人民币10,000万元以下 | 35个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起11个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起11个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起11个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 5 | 人民币10,000万元以上(含） | 40个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起14个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起14个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起14个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |

3.预结算审核和复核项目完成时限

（1）预算审核和复核项目—中标人的审核初稿用时在采购人通知取件后下一个工作日开始计算，且整个评审过程只允许出具2次修订稿，审核用时以双方签收记录为准。审核完成时限详见下表：

| 序号 | 项目造价 | 初稿审核时限 | 修订1稿出具时限 | 修订2稿出具时限 | 终稿出具时限 | 纸质正稿出具时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 5个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起3个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起3个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起3个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 2 | 500万元（含）—3,000万元以下 | 10个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起5个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起5个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起5个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 3 | 3,000万元（含）—10,000万元以下 | 12个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起7个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起7个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起7个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 4 | 10,000万元以上(含） | 16个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起10个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起10个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起10个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |

（2）结算审核和复核项目—中标人的审核初稿用时在采购人通知取件后下一个工作日开始计算，且整个评审过程只允许出具2次修订稿，审核用时以双方签收记录为准。审核完成时限详见下表：

| 序号 | 项目造价 | 初稿审核时限 | 修订1稿出具时限 | 修订2稿 出具时限 | 终稿出具 时限 | 纸质正稿出具时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 12个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起6个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起6个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起6个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 2 | 500万元（含）—3,000万元以下 | 20个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起8个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起8个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起8个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 3 | 3,000万元（含）—5,000万元以下 | 25个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起11个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起11个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起11个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 4 | 5,000万元（含）—10,000万元以下 | 35个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起11个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起11个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起11个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |
| 5 | 10,000万元以上（含） | 40个工作日 | 接收到建设单位回复初稿意见后的次日起14个工作日内出具修订1稿 | 接收到建设单位回复修订1稿意见后的次日起14个工作日内出具修订2稿 | 接收到建设单位回复修订2稿意见后的次日起14个工作日内出具终稿 | 3个工作日内 |

4.逾期处罚办法

1)建设单位报送资料齐全，因中标人自身因素，未能按约定的时间提交初稿、修订稿、终稿、正稿给采购人复核和对复核意见处理不及时的，整个评审过程累计逾期按如下规定处理：

①　0天＜逾期天数≤5个工作日，每逾期1个工作日扣减服务费5%，累计扣减服务费不超过25%。

②　5个工作日＜逾期天数≤10个工作日，扣减服务费50%。

③　逾期天数＞10个工作日，扣减服务费100%。

2)采购人通知对数或要求提供其他现场咨询服务，中标人须在3个工作日内安排完成；中标人出初稿前，对项目评审过程中存在的问题应提前书面与采购人进行沟通协商；评审期间要到约定地点对数或咨询的，须于约定时间提前10分钟到达现场，并进行评审情况交底。

- 项目考核标准

1.采购人对每个审核项目开展量化考核，采购人有权根据实际情况进行调整，中标人须无条件服从。

2.概算审核、预结算审核和复核中介机构单项评审工作考核评分（详见下表）

| 佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室2026-2029年度工程造价咨询服务项目概算审核、预结算审核和复核中介机构单项评审工作考核表（100分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中介机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审金额 |  |  |  | 评审开始时间 |  |  |  |
| 审定金额 |  |  |  | 出具初稿时间 |  |  |  |
| 核减率 |  |  |  | 出具正稿时间 |  |  |  |
| 考核项目 |  |  | 考核内容 |  |  |  | 扣分 |
| 财 政 考 核 | 评 审 质 量 | 报 告 格 式 | 编制说明是否列全编制依据，项目概况，主要增减说明和存在问题等，每发现一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 编制人、复核人签字盖章是否齐全，是否符合要求，不齐全的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告出现表述错误的,每错一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每出现一处文字或数字错误扣1分，同类错误不重复扣分 |  |  |  |  |
|  |  | 专 业 技 术 | 前期费用、汇总数、定额套项等错误，每发现一处扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程量清单项目特征描述是否符合招标文件、清单规范、现行计价规范要求，每发现一处扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施费、其他项目费、规费等错误，每错一处3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采用信息发布价依据错误；对无信息价来源材料设备是否有询价记录，每发现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 套用取费标准错误，每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量清单出现重项、漏项，每出现一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 填写《工作联系单》或《对数记录表》时，问题表述不清晰不具体，每发现一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评审过程中对问题不能自行按行业规范作出判断并及时解析，导致对数时间延误，每出现一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不提供工程量计算文件，每出现一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计算混乱或错误，每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 结算价未依据施工合同约定进行编审（包括工程量计算原则、合同单价约定、措施费计取、工料机价格、下浮比例、取费费率、材料价差调整等），每发现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有按要求每次修改提供修改对比说明，每一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不按采购人规定格式，每遗漏、错误一处扣6分 |  |  |  |  |
|  | 评 审 态 度 | 服 务 态 度 | 逾期1个工作日扣5分，逾期2个工作日扣10分，如此类推。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核过程中，遇到关键资料缺失，未提前与采购人沟通，并形成书面记录的，每出现一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购人提出修改意见并提出规定时间内修改完成，未按时修改完成的，每超时一天扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对审核资料保管不当，每遗失一份资料扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购人通知对数或要求提供其他现场咨询服务，未在3个工作日内安排的，每一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未提前10分钟到达规定地点对数，每出现一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对数前是否做好充分准备工作确保对数高效（包括准备好对数工具、根据回复意见准备相关计价资料等），每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 到现场踏勘没有按规定做好相关准备的，每一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未派出该项目审核负责人（需具备注册造价工程师资格）参加对数的，一次扣20分 |  |  |  |  |
| 建设单位评价 |  |  |  |  | 中介机构评审质量 | 满分40分 |  |
|  |  |  |  |  | 中介机构响应时间及评审效率 | 满分40分 |  |
|  |  |  |  |  | 中介机构评审人员服务态度 | 满分20分 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 总得分=财政单个项目评分得分×80%+建设单个项目服务评价考核得分×20% |  |  |

3.决算审核中介机构单项评审工作考核评分（详见下表）

| 佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室2026-2029年度工程造价咨询服务项目决算审核中介机构单项评审工作考核表（100分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中介机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审金额 |  |  |  | 评审开始时间 |  |  |  |
| 审定金额 |  |  |  | 出具初稿时间 |  |  |  |
| 核减率 |  |  |  | 出具正稿时间 |  |  |  |
| 考核项目 |  |  | 考核内容 |  |  |  | 扣分 |
| 财 政 考 核 | 评 审 质 量 | 报 告 格 式 | 编制说明是否列全编制依据，项目概况，主要增减说明和存在问题等，每发现一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 编制人、复核人签字盖章是否齐全，是否符合要求，不齐全的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告出现表述错误的,每错一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每出现一处文字或数字错误扣1分，同类错误不重复扣分 |  |  |  |  |
|  |  | 专 业 技 术 | 汇总数据有误，每发现一处扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 费用分类有误，每发现一处扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 费用分摊有误，每错一处3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要经济指标分析内容不全，每错一处3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他质量问题，每错一处3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 填写《工作联系单》或《对数记录表》时，问题表述不清晰不具体，每发现一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评审过程中对问题不能自行按行业规范作出判断并及时解析，导致对数时间延误，每出现一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不提供工程量计算文件，每出现一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计算混乱或错误，每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有按要求每次修改提供修改对比说明，每一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不按采购人规定格式，每遗漏、错误一处扣6分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未按合同或有关计算标准，计算待摊投资的，每发现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  | 评 审 态 度 | 服 务 态 度 | 逾期1个工作日扣5分，逾期2个工作日扣10分，如此类推。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核过程中，遇到关键资料缺失，是否提前与采购人沟通，并形成书面记录的，每出现一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购人提出修改意见并提出规定时间内修改完成，未按时修改完成的，每超时一天扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对审核资料保管不当，每遗失一份资料扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购人通知对数或要求提供其他现场咨询服务，未在3个工作日内安排的，每一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未提前10分钟到达规定地点对数，每出现一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对数前是否做好充分准备工作确保对数高效（包括准备好对数工具、根据回复意见准备相关计价资料等），每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未派出该项目审核负责人（需具备会计专业中级及以上职称技术资格或注册会计师）参加对数的，一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 到现场踏勘没有按规定做好相关准备的，每一次扣5分 |  |  |  |  |
| 建设单位评价 |  |  | 中介机构评审质量 |  | 满分40分 |  |  |
|  |  |  | 中介机构响应时间及评审效率 |  | 满分40分 |  |  |
|  |  |  | 中介机构评审人员服务态度 |  | 满分20分 |  |  |
| 合计 |  |  | 总得分=财政单个项目评分得分×80%+建设单个项目服务评价考核得分×20% |  |  |  |  |

4.考核评分扣减服务费

1)70分＜考核分数≤80分，扣减服务费10%。

2)60分＜考核分数≤70分，扣减服务费30%。

3)考核分数≤60分，扣减服务费50%。

4）同一自然年度内，若出现以下情况，采购人有权单方面终止合同：累计有2个评审项目出现低于60分或累计有3个评审项目出现低于80分的情况、累计有5个评审项目出现逾期情况、累计3次无正当理由响应采购人时间超过24小时。采购人拟行使前述解约权的，应提前书面通知中标人并说明理由及依据，中标人有5个工作日提出书面申辩的权利。中标人在收到预警通知后10个工作日内完成整改的，可不予解约。

5. 佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室2026-2029年度工程造价咨询服务项目中介机构年度考核表（详见下表）

佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室2026-2029年度工程造价咨询服务项目中介机构年度考核根据采购人每年实地走访的检查情况和中介机构自然年度内单个评审工作考核评分情况加权所得，具体详见下表。

| 佛山市三水区乐平镇财政和公有资产管理办公室2026-2029年度工程造价咨询服务项目中介机构年度考核表（ 年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中介机构名称 |  |  |  |  |
| 考核内容 |  | 满分 | 得分 | 评分标准 |
| 评审 质量 | 评审项目加权评分 | 70 |  | 根据中介机构自然年度内单个评审工作考核评分加权分数*70%。 |
| 走 访 评 分 | 服务团队人员情况 | 10 |  | 1、服务团队至少有8名一级造价工程师，且满足土建、安装、公路、水利四个专业，得8分； 2、具备中级及以上职称技术资格得1分，注册会计师得2分，本小项最高得2分； 3、未按要求配置的，不得分。 |
|  | 本地化服务情况 | 5 |  | 1、本地化服务优势明显，服务响应快速方便有保障，得5分； 2、本地化服务优势较明显，服务响应比较快速方便，得3分； 3、本地化服务优势一般，服务响应速度较慢，得1分； 4、本地化服务优势差，服务响应速度慢，不得分。 |
|  | 服务保障能力 | 5 |  | 根据配套设施软硬件资源（现代化办公设备、 评审对数室、计价软件等）进行评分： 1、配备办公设备、评审对数室、计价软件的，得5分； 2、办公设备、评审对数室、计价软件的，其中一项不齐的，得3分； 3、办公设备、评审对数室、计价软件的，其中两项不齐的，得1分； 4、未配备办公设备、评审对数室、计价软件的，不得分。 |
|  | 制度文件 | 2 |  | 根据制度文件进行综合评审： 1、建立了保密制度及廉政风险管控制度的，得2分； 2、未建立的不得分。 |
|  | 办公场所面积 | 3 |  | 1、有固定办公场所，且面积≥81平方米，得3分； 2、81平方米＞面积≥50平方米，得2分； 3、面积＜50平方米，得1分； 4、无固定场所不得分。 |
|  | 档案管理 | 3 |  | 1、在三水区设立独立档案室的，得3分； 2、在三水区外设立档案室的，得1.5分； 3、未设立档案室的不得分。 |
|  | 质量保证文件 | 2 |  | 具有有效的质量管理体系认证证书的，得2分； 不具备的不得分。 |

- 评审委托费用的计费标准、计费方法及拨付

- 费用标准：委托费用＝标准收费×中标折扣率-扣罚费用（若有）。

- 计费标准见附件《佛山市三水区财政局工程造价咨询服务收费标准表》，具体计法按招标文件和协议书的约定执行。

- 项目审核完毕后，评审费用由采购人直接支付。

- 合同执行过程中，如采购人根据上级文件精神或工作实际，对计费标准及付费方式进行调整，中标人有权根据自身企业情况作出继续接受委托或退出委托的选择，此时如中标人选择退出，采购人将不作任何补偿。

- 中标人及服务期

- 中标人一旦放弃其服务资格，在本项目服务期内不能再从事采购人委托的编审工作。

- 自合同签订生效之日起三年（服务期内，中标人承接采购人委托的业务直至本项目各子包的服务合同结算金额达到对应子包合同上限或服务期到期或因中标人违约被终止合同）。在服务期间，采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束或合同终止后，如中标人负责的项目尚未完成的，采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。